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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	08.11.2018
	№
	1771
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного муниципалитета» на 2019-2021 годы
	

	
	


В целях развития информационного общества и формирования элементов электронного п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного муниципалитета» на 2019-2021 годы.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2019 пункт 1 постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 09.11.2017 № 1822 «Об утверждении муниципальной  программы  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа  «Развитие  информа-ционного  общества  и  формирование  элементов  электронного  муниципалитета»  на  2018-2020 годы».
3. Разместить настоящее  постановление на  официальном  сайте  администрации  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа  в  информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ленинск-Кузнецкого

        городского округа                                                                                           К.А.Тихонов
	               УТВЕРЖДЕНА
	

	постановлением    администрации Ленинск-Кузнецкого   городского

	округа от
	08.11.2018
	№
	1771


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинск-Кузнецкого городского округа
 «Развитие информационного общества и формирование 
элементов электронного муниципалитета» на 2019-2021 годы

Паспорт

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа
«Развитие информационного общества и формирование 

элементов электронного муниципалитета» на 2019-2021 годы
	Наименование

программы
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного муниципалитета» на 2019-2021 годы (далее – Программа)

	Дата принятия и 

наименование решения о разработке

Программы
	Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого городского   округа от 16.10.2018 № 49 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2021 годы»

	Заказчик

Программы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Директор 

Программы
	Первый заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа С.К.Евсеев

	Основной
разработчик 

Программы
	Отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа



	Цели Программы
	Развитие информационного общества;

формирование элементов электронного муниципалитета;
реализация принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг

	Задачи Программы
	Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и прав граждан на защиту персональных данных;
обеспечение деятельности по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)


	Срок  реализации 
Программы
	2019-2021 годы

	Основные 

мероприятия

Программы
	Развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

развитие информационно-технической инфраструктуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;

развитие информационной безопасности муниципальных информационных систем;
организация предоставления гражданам и юридическим  лицам государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ

	Основные 

исполнители
Программы
	Отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;
МАУ «Ленинск-Кузнецкий МФЦ»

	Объемы и источники 

финансирования 
Программы
	Потребность  в  финансовых  ресурсах  бюджета  городского округа на  реализацию  меро​приятий  Программы  составит   51255,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 17407,3 тыс. рублей;

2020 год – 16924 тыс. рублей;

2021 год – 16924 тыс. рублей

	Ожидаемые конеч​ные результаты реа​лизации Программы
	В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:

повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением;
развитие информационной безопасности;
развитие информационного общества;

повышение качества муниципального управления;
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

	Организация контроля за выполнением Программы
	Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

Директор Программы ежегодно до 20 января подготавливает и представляет сводный отчет о результатах реализации Программы в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения  Программы;   исполнители  Программы  ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. 
Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы
Преобразующее влияние современных информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) сказывается практически на всех сферах человеческой деятельности. Внедрение ИКТ способствует повышению эффективности работы органов местного самоуправления и их взаимодействия с обществом, обеспечивает повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.
Предоставление возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ позволит создать гражданам и организациям комфортные условия для получения государственных и муниципальных услуг, исключить полностью или минимизировать взаимодействие граждан (организаций) с государственными и муниципальными структурами.
Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного муниципалитета»  разработана в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются развитие информационного общества, формирование элементов электронного муниципалитета, реализация принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Основными задачами Программы являются обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления; обеспечение деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий; обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и прав граждан на защиту персональных данных; обеспечение деятельности по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ.
Сроки реализации Программы: 2019-2021 годы.
3. Система программных мероприятий
Мероприятия Программы разбиты на 4 блока:

1) развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий:

развитие официального сайта администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде; 
ввод муниципальных нормативных правовых актов Ленинск-Кузнецкого городского округа в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов;

наполнение информационной системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области» в части муниципальных услуг Ленинск-Кузнецкого городского округа;

2) развитие информационно-технической  инфраструктуры  органов местного  самоуправления: 
организация программно-технического обеспечения; 
организация телекоммуникационного обеспечения; 
организация обучения муниципаль​ных служащих в области информационных технологий;

3) развитие информационной безопасности муниципальных информационных  систем: 
организация системы защиты информации;

4) организация предоставления гражданам и юридическим  лицам государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ.
Программные мероприятия определеных, исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения поставленной цели, и приведены                                     в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа в соответствии с перечнем мероприятий Программы.
Потребность в финансовых средствах определяется исходя из расчета базового периода.
Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет 51255,3 тыс. рублей,   в   том   числе   по  годам:   2019  –  17407,3  тыс.  рублей;   2020 – 16924 тыс. рублей; 2021 –  16924  тыс. рублей.
5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
(экологических) результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы должна способствовать повышению качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением; развитию информационного общества; повышению качества муниципального управления; оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Целевые индикаторы Программы
	№ 
п/п
	Наименование
программных 
мероприятий
	Сроки 
испол-
нения
	Наименование
показателя
	Ед. 
изм.
	Исходные
показа- 
тели    
базового
года
	Значение

целевого
 индикатора 

Программы

	
	
	
	
	
	
	2019 
 год
	2020
 год
	2021 
 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель - развитие информационного общества; формирование элементов электронного муниципалитета

	Задача - обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления

	1.
	Развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий
	2019-2021
	Доля разработанных  разделов сайта
	%
	98
	98
	99
	99

	
	
	
	Количество приобретенного оборудования
	ед.
	4
	7
	8
	8

	
	
	
	Доля муниципальных нормативных правовых актов, введенных в региональный регистр нормативных правовых актов
	%
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Доля муниципальных услуг, введенных в информа-ционную систему «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области»

	%
	100
	100
	100
	100

	Задача - обеспечение деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий

	2.
	Развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления 
	2019-2021
	Доля приобретенных программно-технических средств
	%
	70
	70
	71
	71

	
	
	
	Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети «Интернет»
	%
	99
	99
	99
	99

	
	
	
	Доля муниципальных служащих, обученных  в  об-ласти информа-ционных технологий, от общего количества муниципальных служащих
	%
	100
	100
	100
	100

	Задача - обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и прав граждан на защиту персональных данных

	3.
	Развитие    

информационной      

безопасности 
муниципальных информационных систем
	2019-2021
	Процент оснащенности средствами защиты информации от общего количества средств защиты
	%
	90
	92
	92
	92

	Задача - обеспечение деятельности по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ

	4.
	Организация предоставления гражданам и юридическим  лицам государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
	2019-2021
	Доля населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
	%
	90
	90
	90
	90

	
	
	
	Уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	%
	90
	90
	90
	90


6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

6.4. Основные исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа  от 24.12.2012 № 2069 (в редакции постановлений от 30.07.2013 № 1222, от 24.10.2013 № 1695) (далее – Порядок). 
Директор Программы ежегодно, до 20 января, предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

7. Программные мероприятия

	№ п/п
	Наименование 

Программы и

программных 

мероприятий
	Исполнитель программного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем 

финансирования

на 
2019-2021 

годы (тыс.руб.)
	в том числе по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2019 
	2020
	2021


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная  программа  Ленинск-Кузнецкого   городского  округа «Развитие информационного   общества и  формирование  элементов электронного   муниципалитета» на 2019-2021 годы
	
	всего
	51255,3
	17407,3
	16924
	16924

	
	
	
	бюджет городского округа

	51255,3
	17407,3
	16924
	16924

	
	
	отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнец-кого городского округа
	бюджет городского округа
	4362,3
	1485,3
	1438,5
	1438,5

	
	
	МАУ «Ленинск-Кузнецкий МФЦ»

	бюджет городского округа
	46893
	15922
	15485,5
	15485,5

	1.
	Развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий

	отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнец-кого городского округа


	бюджет городского округа
	647,4
	215,8
	215,8
	215,8

	2.
	Развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления 
	отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнец-кого городского округа


	бюджет городского округа
	2739
	916,2

	911,4
	911,4

	3.
	Развитие информационной безопасности муниципальных информационных систем
	отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа


	бюджет городского округа
	975,9
	353,3
	311,3
	311,3

	4.
	Организация 
предоставления 
гражданам и юридическим  лицам государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
	МАУ «Ленинск-Кузнецкий МФЦ»
	бюджет городского округа
	46893
	15922
	15485,5
	15485,5


           Первый заместитель главы            
Ленинск-Кузнецкого городского округа





    С.К.Евсеев
