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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	13.07.2020
	№
	1092
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению к 2024 году на 30 процентов индекса качества городской среды, увеличению к 2024 году на 30 процентов доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа
	

	
	


В целях реализации Указа  Президента Российской Федерации от 07.05.2018       № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды» и улучшения качества городской среды п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению к 2024 году на 30 процентов индекса качества городской среды, увеличению                  к 2024 году на 30 процентов доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа  Р.Р.Бадертдинова,  заместителя  главы

Ленинск-Кузнецкого городского  округа  по  экономике,  промышленности  и  финансам
О.А.Линкину, заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову, заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа  по социальным вопросам Д.Н.Ефлова.
	Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа                           
	К.А.Тихонов


	УТВЕРЖДЕН

	постановлением администрации

Ленинск-Кузнецкого городского 

	округа от
	13.07.2020
	№
	1092


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по повышению к 2024 году на 30 процентов индекса качества городской среды, увеличению к 2024 году на 30 процентов доли граждан, 
принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа
	№ п/п
	На                      Наименование показателя индекса
                         качества городской среды
	                           Мероприятия по повышению индекса
                            качества городской среды
	Ответственный исполнитель за организацию работы по достижению значений целевых индикаторов для расчета индекса качества городской среды

	1
	2
	3
	4

	1.
	Доля населения, проживающего в аварийном жилье, в общей численности населения
	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в многоквартирных жилых домах (в том числе строящихся) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы по переселению граждан
	Р.Р.Бадертдинов



	2.
	Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения, в общем объеме жилого фонда
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и другим льготным категориям граждан, необходимой инфраструктурой (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и водоотведение)

	Р.Р.Бадертдинов

Н.А.Шевцова

Е.Г.Чудинова

	1
	2
	3
	4

	3.
	Количество вывезенных твердых комму-нальных отходов на душу населения
	Увеличение количества мест для сбора твердых коммунальных отходов. 
Создание условий для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (мусорные контейнеры с различной цветовой индикацией).

Создание условий для размещения пункта сортировки твердых коммунальных отходов.

Оказание содействия региональному оператору в сфере обращения с ТКО по заключению договоров на вывоз и утилизацию отходов с юридическими лицами
	О.А.Михайлова

О.А.Линкина

	4.
	Разнообразие жилой застройки
	Снос домов старого типа и применение индивидуальных (нетиповых) проектов в новом строительстве.

Обеспечение разнообразия жилой застройки в ходе развития элементов планировочной структуры в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий
	Р.Р.Бадертдинов

Н.А.Шевцова



	5.
	Разнообразие услуг в жилой зоне
	Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг в жилых зонах.

Инвентаризация объектов инфраструктуры (банки, магазины, и т.п). 
Размещение объектов инфраструктуры в поисково-информационных картографических системах
	О.А.Линкина

	6.
	Доля  многоквартирных  домов,   располо-

женных на земельных участках, в  отношении  которых  осуществлен     государственный   кадастровый  учет,  в общем   количестве многоквартирных домов
	Выделение и закрепление в кадастровом учете границ земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома
	Е.Г.Чудинова

	7.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Проведение заседаний комиссии по БДД. Организация и проведение мероприятий по БДД.

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям
	О.А.Линкина

О.А.Михайлова

	1
	2
	3
	4

	8.
	Доля улично-дорожной сети, обеспечен-ной ливневой канализацией, в общей протяженности улично-дорожной сети
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающей устройство ливневой канализации, с целью привлечения дополнительных источников финансирования из бюджетов высшего уровня на выполнение работ.

Ремонт существующих сетей ливневой канализации, постановка на кадастровый учет существующих сетей ливневой канализации
	О.А.Михайлова

Е.Г.Чудинова

	9.
	Загруженность дорог
	Разработка проектов организации дорожного движения, предусматривающих движение крупногабаритного и грузового транспорта по автомобильным дорогам с меньшей интенсивностью движения.

Ремонт транзитных дорог городского округа (ул.Суворова)
	О.А.Михайлова

	10.
	Количество улиц с развитой сферой услуг
	Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной категории.

Выдача разрешений на строительство новых объектов торговли. Размещение существующих объектов торговли и оказания услуг в поисково-информационных картографических системах
	О.А.Линкина

	11.
	Индекс пешеходной доступности
	Оптимизация пешеходных переходов и устройство новых пешеходных переходов.
Размещение существующих пешеходных переходов в поисково-информационных картографических системах
	О.А.Михайлова

	12.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
	Реализация мероприятий по созданию доступной среды для маломобильных групп населения.

Создание условий для комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями в учреждениях социальной сферы.
Проведение разъяснительной работы  с инвесторами,  юриди-
	О.А.Линкина

О.А.Михайлова

Д.Н.Ефлов

	1
	2
	3
	4

	
	
	ческими лицами, индивидуальными предпринимателями о необходимости создания на своих объектах условий для комфортного пребывания и передвижения лиц с ограниченными возможностя-    ми.
Обновление подвижного состава пассажирских предприятий (ав-  тобусов, троллейбусов) с низким уровнем пола.

Размещение существующих объектов в поисково-информационных картографических системах
	

	13.
	Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в общей площади зеленых насаждений
	Проведение обследования озелененных территорий города с це-     лью выявления территорий, не отвечающих требованиям каче-    ства, таким, как освещение, охрана, комфортность передвижения.

Реконструкция сквера ЦДК, Пионерского парка, сквера им.Ломоносова, сквера имени Героя Советского Союза Туснолобовой (Марченко) Зинаиды Михайловны.

Инвентаризация зеленых насаждений
	Р.Р.Бадертдинов

О.А.Михайлова

Е.Г.Чудинова

	14.
	Уровень озеленения
	Увеличение площадей газонов и клумб города.

Проведение мероприятий по спиливанию аварийных деревьев в местах массового пребывания населения с последующим выполнением работ по посадке молодых деревьев и кустарников с уче- том функциональной планировки территории
	О.А.Михайлова

	15.
	Состояние зеленых насаждений
	Ежегодное проведение мероприятий по выявлению аварийных деревьев с последующим сносом.

Проведение формирования кроны деревьев, уход за кустарниками, придание им эстетичного вида
	О.А.Михайлова

	16.
	Привлекательность озелененных терри-торий
	Оценка возможности размещения на озелененных территориях объектов торговли и услуг.

Установка на озелененных территориях малых архитектурных форм и объектов притяжения

	О.А.Михайлова

О.А.Линкина 
Д.Н.Ефлов

Н.А.Шевцова



	1
	2
	3
	4

	
	
	Освещение в СМИ информации о проведенных работах по бла- гоустройству озелененных территорий.

Нанесение на картографические схемы города благоустроенных озелененных территорий.

Проведение различных конкурсных мероприятий в социальных сетях (конкурс «Лучшее фото в парке»)
	

	17.
	Разнообразие услуг на озелененных тер-риториях
	Привлечение инвесторов и других заинтересованных лиц с целью размещения на озелененных территориях объектов торговли и услуг. Размещение сервисов в поисково-информационных картографических  системах 
	О.А.Линкина

	18.
	Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользо-вания (парки, сады и др.), в общей чис-          ленности населения
	Размещение парков и скверов в поисково-информационных картографических системах
	Е.Г.Чудинова

	19.
	Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей про-тяженности  улиц,  проездов,  набережных
	Заключение энергосервисного контракта на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Проектирование и строительство новых линий уличного освещения в рамках реконструкции автомобильных дорог в пределах выделенного финансирования
	Р.Р.Бадертдинов

О.А.Михайлова

	20.
	Разнообразие услуг в общественно-деловых районах
	Создание условий для развития сферы торговли и услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной категории.
Размещение общественно-деловых организаций в поисково-информационных картографических системах
	О.А.Линкина

	21.
	Доля площади города, убираемая механизированным способом,  в  общей  площади          
	Увеличение доли площадей города, убираемых механизированным способом, в   ежегодно   заключаемых контрактах   на
	О.А.Михайлова

	1
	2
	3
	4

	
	Ленинск-Кузнецкого городского округа
	благоустройство территории и содержание автомобильных дорог
	

	22.
	Концентрация объектов культурного наследия
	Проведение ежегодных осмотров объектов культурного наследия (объектов культуры) с целью выполнения необходимых работ по текущему ремонту и/или реставрации таких объектов
	Д.Н.Ефлов

	23.
	Уровень развития общественно-деловых районов города
	Проведение анализа арендной платы с целью выявления факторов, препятствующих повышению уровня развития центральной части города.

Создание условий для привлекательности развития общественно-деловой сферы
	Е.Г.Чудинова

Н.А.Шевцова



	24.
	Уровень внешнего оформления городского пространства
	При выдаче разрешений на новое строительство ориентировать застройщиков на соблюдение концепции цветового решения застройки улиц. 
Вывески на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений размещать в соответствии с регламентом, включающим требования к типам размещаемых вывесок, их габаритам (наличие правового акта, регламентирующего размещение вывесок).

Ремонт фасадов зданий (многоквартирные дома, здания, находящиеся в муниципальной собственности)
	Р.Р.Бадертдинов

О.А.Михайлова
Е.Г.Чудинова
Н.А.Шевцова



	25.
	Безопасность  передвижения вблизи учреждений здравоохранения и образования
	Ежегодное обновление горизонтальной дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей и установка знаков дорожного движения, отвечающих требованиям действующего законодательства, вблизи учреждений здравоохранения и образования.

Размещение пешеходных переходов, расположенных вблизи учреждений здравоохранения и образования, в поисково–информационных картографических системах

	О.А.Михайлова

	1
	2
	3
	4

	26.
	Разнообразие культурно-досуговой и   спортивной инфраструктуры
	Анализ существующих объектов культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры с целью выявления необходимых мероприятий по увеличению их разнообразия.

Размещение объектов в поисково-информационных картографи-ческих системах
	Д.Н.Ефлов

	27.
	Доступность  спортивной  инфраструктуры
	Увеличение количества спортивных площадок, не менее чем на одну в год.

Размещение объектов в поисково-информационных картографических системах
	Д.Н.Ефлов

	28.
	Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного насле-дия
	Размещение объектов в поисково-информационных картографи- ческих системах

	Д.Н.Ефлов

	29.
	Количество сервисов в городе, способ- ствующих повышению комфортности   жизни маломобильных групп населения
	Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов на остановках общественного транспорта.

Проведение работы с действующими службами такси с целью их вовлечения в создание условий для комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями.

Мероприятия по адаптации зданий для инвалидов и других маломобильных групп
	О.А.Михайлова О.А.Линкина

Д.Н.Ефлов



	30.
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете   для  определения  в  муниципаль-ные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	Ежегодный анализ доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные  образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте       1-6 лет, с целью предотвращения ухудшения текущего состояния данного индикатора.

Капитальный ремонт здания по адресу: пр.Кирова, 112а                в 2021 году, что позволит увеличить количество мест в ДОУ на 145 мест.

Строительство и открытие детского сада на 195 мест в микрорай-оне № 14 в 2021-2022 годах
	Д.Н.Ефлов

	1
	2
	3
	4

	31.
	Количество дорожно-транспортных про исшествий в Ленинск-Кузнецком городском округе
	Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.
Выполнение в полном объеме работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, устройству искусственных неровностей и установке дорожных знаков в рамках муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Повышение безопасности дорожного движения»
	О.А.Михайлова О.А.Линкина



	32.
	Доступность остановок общественного транспорта                                                                                  
	Проведение  анализа  расположения автобусных остановок с целью выявления мест низкой доступности. На основании проведенного анализа в случае необходимости планирование строительства новых остановок общественного транспорта.

Размещение объектов в поисково-информационных картографических системах
	О.А.Михайлова

	33.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и другим льготным категориям граждан, централизованным водоснабжением.

Ремонт (замена) ветхих водопроводных сетей
	Р.Р.Бадертдинов
О.А.Михайлова Е.Г.Чудинова


	34.
	Количество центров притяжения для населения
	Создание условий для развития центров притяжения для населения (размещение объектов питания, торговли и услуг).

Нанесение на картографическую схему города объектов притяжения для населения.

Размещение фотографий памятников, музеев, парков в поискво-информационных картографических системах
	О.А.Линкина

Н.А.Шевцова

	35.
	Доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности городского населения

	Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью их ориентирования на создание разнообразия в сфере предоставляемых услуг. Сопровождение для получения грантов
	О.А.Линкина

	36
	Доля жителей города в возрасте старше      14 лет,   имеющих   возможность   участво-
	Проведение опросов жителей города в возрасте старше 14 лет с целью вовлечения в процессы благоустройства общественных
	Р.Р.Бадертдинов
О.А.Михайлова

	1
	2
	3
	3

	
	вать в принятии решений по вопросам    городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте     старше 14 лет
	пространств с использованием цифровых технологий.

Техническое сопровождение проводимых опросов жителей
	Д.Н.Ефлов



	       И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа
	                                                                                                 Р.Р.Бадертдинов



