| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| от | 16.08.2022 | № | 1478 |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |
| Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», на основании протоколов собраний    собственников помещений в многоквартирных домах п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального    ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2023-2025 годы      согласно приложению № 1.

1.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по       Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2023-2025 годы, согласно приложению № 2.

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту      общего имущества в многоквартирных домах по Ленинск-Кузнецкому городскому  округу  на 2023-2025 годы согласно приложению № 3.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову.

| Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа | К.А.Тихонов |
| --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 16.08.2022 | № | 1478 |

КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2023-2025 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда капитального ремонта | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета городского округа | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | тыс.руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб. | руб. кв.м | руб. кв.м |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  | 1 043 208,33 | 940 983,33 | 27 338,56 | 849 491,97 | 33 475 | 3 304 803,035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 803,035 | 3 512,07 |  | 3 512,07 |  |
| Итого на 2023 год |  |  |  |  |  |  | 35 278,70 | 24 563,30 | 1 001,10 | 23 402,10 | 890 | 70 345,172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 345,172 | 2 863,83 |  | 2 863,83 |  |
| 1 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.3/1 | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 3 892,30 | 3 486,50 | 0,00 | 3 410,20 | 128 | 3 853,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853,425 | 1 105,24 |  | 1 105,24 | 31.12.2023 |
| 2 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Байкаимский разъезд, д.1 | 1987 |  | кирпич | 2 | 2 | 537,20 | 489,40 | 136,80 | 352,60 | 24 | 1 559,561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559,561 | 3 186,68 |  | 3 186,68 | 31.12.2023 |
| 3 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.1 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 306,70 | 1 134,50 | 33,70 | 1 068,10 | 47 | 4 060,573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060,573 | 3 579,17 |  | 3 579,17 | 31.12.2023 |
| 4 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.12 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 297,30 | 1 125,10 | 50,40 | 1 074,70 | 50 | 4 058,680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058,680 | 3 607,39 |  | 3 607,39 | 31.12.2023 |
| 5 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.5 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 311,30 | 1 139,10 | 149,90 | 989,20 | 45 | 4 028,595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028,595 | 3 536,65 |  | 3 536,65 | 31.12.2023 |
| 6 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.6 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 304,40 | 1 132,20 | 0,00 | 1 132,20 | 53 | 4 077,763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077,763 | 3 601,63 |  | 3 601,63 | 31.12.2023 |
| 7 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.7 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 310,50 | 1 138,30 | 65,10 | 1 073,20 | 47 | 4 078,056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078,056 | 3 582,58 |  | 3 582,58 | 31.12.2023 |
| 8 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.8 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 311,10 | 1 138,90 | 0,00 | 1 138,90 | 48 | 4 034,833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,833 | 3 542,75 |  | 3 542,75 | 31.12.2023 |
| 9 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.3а | 1988 |  | кирпич | 2 | 1 | 389,30 | 375,50 | 57,70 | 317,80 | 19 | 1 548,229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548,229 | 4 123,11 |  | 4 123,11 | 31.12.2023 |
| 10 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.21 | 1990 |  | панель | 5 | 6 | 5 463,70 | 4 907,90 | 0,00 | 4 907,90 | 66 | 21 728,896 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 728,896 | 4 427,33 |  | 4 427,33 | 31.12.2023 |
| 11 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.43 | 1985 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 832,80 | 2 538,10 | 190,80 | 2 347,30 | 102 | 4 547,046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547,046 | 1 791,52 |  | 1 791,52 | 31.12.2023 |
| 12 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.3 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 992,9 | 916 | 154,7 | 761,3 | 38 | 3 238,426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238,426 | 3 535,40 |  | 3 535,40 | 31.12.2023 |
| 13 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, д.9 | 1994 |  | кирпич | 5 | 8 | 5 560,10 | 5 041,80 | 162,00 | 4 828,70 | 223 | 9 531,089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531,089 | 1 890,41 |  | 1 890,41 | 31.12.2023 |
| Итого на 2024 год |  |  |  |  |  |  | 17 950,00 | 15 851,40 | 1 086,60 | 14 764,80 | 639 | 44 063,140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 063,140 | 2 779,76 |  | 2 779,76 |  |
| 14 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Черняховского, д.7 | 1948 |  | блок | 1 | 1 | 507,90 | 490,00 | 63,80 | 426,20 | 15 | 457,769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,769 | 934,22 |  | 934,22 | 31.12.2024 |
| 15 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Вокзальная, д.23 | 1934 |  | кирпич | 1 | 2 | 115,00 | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 7 | 727,633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,633 | 6 883,94 |  | 6 883,94 | 31.12.2024 |
| 16 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Выборная, д.27 | 1979 |  | кирпич | 1 | 2 | 506,50 | 474,40 | 231,30 | 243,10 | 26 | 2 585,243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,243 | 5 449,50 |  | 5 449,50 | 31.12.2024 |
| 17 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Космическая, д.7 | 1947 |  | кирпич | 1 | 4 | 448,30 | 360,20 | 112,80 | 247,40 | 14 | 2 456,865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456,865 | 6 820,83 |  | 6 820,83 | 31.12.2024 |
| 18 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.10 | 1991 |  | панель | 2 | 4 | 1 308,10 | 1 135,90 | 0,00 | 1 135,90 | 46 | 4 034,689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,689 | 3 551,98 |  | 3 551,98 | 31.12.2024 |
| 19 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.11 | 1991 |  | панель | 2 | 4 | 1 297,10 | 1 125,20 | 65,00 | 1 060,20 | 46 | 4 034,161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,161 | 3 585,28 |  | 3 585,28 | 31.12.2024 |
| 20 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.21 | 1994 |  | панель | 2 | 4 | 1 275,20 | 1 123,90 | 0,00 | 1 123,90 | 47 | 4 030,226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030,226 | 3 585,93 |  | 3 585,93 | 31.12.2024 |
| 21 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.24 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 297,50 | 1 125,30 | 50,10 | 1 075,20 | 48 | 4 034,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,180 | 3 584,98 |  | 3 584,98 | 31.12.2024 |
| 22 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.29 | 1992 |  | панель | 2 | 4 | 1 260,00 | 1 104,90 | 111,30 | 993,60 | 55 | 4 034,302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,302 | 3 651,28 |  | 3 651,28 | 31.12.2024 |
| 23 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.9 | 1991 |  | панель | 2 | 4 | 1 309,80 | 1 137,60 | 33,40 | 1 104,20 | 41 | 4 034,771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,771 | 3 546,74 |  | 3 546,74 | 31.12.2024 |
| 24 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лунная, д.63 | 1969 |  | кирпич | 1 | 3 | 476,70 | 442,10 | 138,20 | 303,90 | 21 | 2 571,683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571,683 | 5 816,97 |  | 5 816,97 | 31.12.2024 |
| 25 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.160а | 1991 |  | блок | 2 | 3 | 943,70 | 846,70 | 57,20 | 789,50 | 36 | 2 542,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,365 | 3 002,68 |  | 3 002,68 | 31.12.2024 |
| 26 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.34 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 666,20 | 619,10 | 0,00 | 619,10 | 25 | 1 885,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885,780 | 3 046,00 |  | 3 046,00 | 31.12.2024 |
| 27 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Микрорайон №7, д.4 | 1998 |  | панель | 9 | 3 | 6 538,00 | 5 760,40 | 223,50 | 5 536,90 | 212 | 6 633,472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633,472 | 1 151,56 |  | 1 151,56 | 31.12.2024 |
| Итого на 2025 год |  |  |  |  |  |  | 997 748,73 | 900 568,63 | 25 250,86 | 811 325,07 | 31 946 | 3 188 885,058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 885,058 | 3 540,97 |  | 3 540,97 |  |
| 28 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.10/1 | 1985 |  | панель | 9 | 2 | 4 147,70 | 3 757,10 | 51,90 | 3 225,70 | 116 | 16 495,221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 495,221 | 4 390,41 |  | 4 390,41 | 31.12.2025 |
| 29 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.10/3 | 1983 |  | панель | 5 | 6 | 5 607,90 | 5 040,30 | 0,00 | 5 040,30 | 192 | 22 302,372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 302,372 | 4 424,81 |  | 4 424,81 | 31.12.2025 |
| 30 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.12 | 1982 |  | панель | 5 | 8 | 6 973,10 | 6 336,80 | 152,50 | 5 896,60 | 227 | 27 731,713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 731,713 | 4 376,30 |  | 4 376,30 | 31.12.2025 |
| 31 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.3 | 1985 |  | панель | 5 | 1 | 5 143,40 | 4 211,20 | 502,10 | 3 328,80 | 188 | 9 003,162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003,162 | 2 137,91 |  | 2 137,91 | 31.12.2025 |
| 32 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.4 | 1979 |  | панель | 5 | 6 | 5 611,00 | 5 076,40 | 0,00 | 5 076,40 | 185 | 22 314,701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 314,701 | 4 395,77 |  | 4 395,77 | 31.12.2025 |
| 33 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.5 | 1983 |  | панель | 5 | 1 | 4 983,30 | 4 033,20 | 359,50 | 3 490,20 | 166 | 19 818,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 818,366 | 4 913,81 |  | 4 913,81 | 31.12.2025 |
| 34 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.8/1 | 1980 |  | панель | 5 | 8 | 7 201,20 | 6 466,40 | 271,60 | 6 194,80 | 244 | 28 638,858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 638,858 | 4 428,87 |  | 4 428,87 | 31.12.2025 |
| 35 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.9/3 | 1986 |  | панель | 5 | 9 | 8 646,03 | 7 762,03 | 271,10 | 7 490,93 | 309 | 34 384,883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 384,883 | 4 429,88 |  | 4 429,88 | 31.12.2025 |
| 36 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Водопьянова, д.14 | 1989 |  | блок | 5 | 6 | 5 455,00 | 4 915,50 | 52,70 | 4 862,80 | 184 | 4 351,612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351,612 | 885,28 |  | 885,28 | 31.12.2025 |
| 37 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, д.3 | 1936 |  | кирпич | 2 | 2 | 658,50 | 572,90 | 0,00 | 572,90 | 22 | 2 428,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428,685 | 4 239,28 |  | 4 239,28 | 31.12.2025 |
| 38 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, д.3а | 1972 |  | дерево | 2 | 2 | 770,40 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 22 | 3 063,847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063,847 | 4 243,56 |  | 4 243,56 | 31.12.2025 |
| 39 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.20 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 666,00 | 613,70 | 0,00 | 613,70 | 22 | 2 169,705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169,705 | 3 535,45 |  | 3 535,45 | 31.12.2025 |
| 40 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.21 | 1959 |  | блок | 3 | 4 | 1 730,70 | 1 538,70 | 0,00 | 1 538,70 | 52 | 6 882,918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 882,918 | 4 473,20 |  | 4 473,20 | 31.12.2025 |
| 41 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.22 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 664,80 | 612,60 | 0,00 | 612,60 | 21 | 2 165,814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,814 | 3 535,45 |  | 3 535,45 | 31.12.2025 |
| 42 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.23 | 1959 |  | кирпич | 3 | 4 | 1 736,40 | 1 552,40 | 0,00 | 1 421,80 | 42 | 6 905,586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 905,586 | 4 448,33 |  | 4 448,33 | 31.12.2025 |
| 43 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.29 | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 4 842,60 | 4 392,80 | 0,00 | 4 333,20 | 162 | 19 258,808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 258,808 | 4 384,18 |  | 4 384,18 | 31.12.2025 |
| 44 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.29а | 1978 |  | панель | 5 | 4 | 3 595,90 | 3 263,90 | 52,70 | 3 211,20 | 117 | 14 300,736 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,736 | 4 381,49 |  | 4 381,49 | 31.12.2025 |
| 45 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.30 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 550,10 | 1 429,70 | 0,00 | 1 429,70 | 49 | 5 455,370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455,370 | 3 815,74 |  | 3 815,74 | 31.12.2025 |
| 46 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.32 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 532,00 | 1 416,40 | 83,60 | 1 332,80 | 65 | 5 477,408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 477,408 | 3 867,13 |  | 3 867,13 | 31.12.2025 |
| 47 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.1 | 1961 |  | блок | 2 | 2 | 665,50 | 607,40 | 0,00 | 607,40 | 24 | 2 401,628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401,628 | 3 953,95 |  | 3 953,95 | 31.12.2025 |
| 48 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.3 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 239,50 | 1 143,50 | 0,00 | 1 075,60 | 23 | 2 395,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,540 | 2 094,92 |  | 2 094,92 | 31.12.2025 |
| 49 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.4 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 655,90 | 614,60 | 40,50 | 574,10 | 15 | 2 608,485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608,485 | 4 244,20 |  | 4 244,20 | 31.12.2025 |
| 50 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Плеханова, д.2 | 1960 |  | дерево | 2 | 2 | 904,30 | 862,50 | 213,00 | 649,50 | 31 | 721,386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,386 | 836,39 |  | 836,39 | 31.12.2025 |
| 51 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Саянский, д.26 | 1949 |  | блок | 2 | 1 | 412,00 | 364,50 | 0,00 | 364,50 | 23 | 1 514,345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514,345 | 4 154,58 |  | 4 154,58 | 31.12.2025 |
| 52 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.7 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 000,30 | 928,90 | 43,60 | 885,30 | 45 | 3 518,996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518,996 | 3 788,35 |  | 3 788,35 | 31.12.2025 |
| 53 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.9 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 996,50 | 924,60 | 81,90 | 842,70 | 43 | 3 525,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525,551 | 3 813,06 |  | 3 813,06 | 31.12.2025 |
| 54 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.100 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3 763,70 | 3 462,30 | 0,00 | 3 166,00 | 120 | 6 967,666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 967,666 | 2 012,44 |  | 2 012,44 | 31.12.2025 |
| 55 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.100а | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3 783,40 | 3 477,40 | 43,20 | 3 434,20 | 142 | 6 968,612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 968,612 | 2 003,97 |  | 2 003,97 | 31.12.2025 |
| 56 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.100б | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3 838,90 | 3 538,30 | 0,00 | 3 538,30 | 135 | 15 267,137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267,137 | 4 314,82 |  | 4 314,82 | 31.12.2025 |
| 57 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.102 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 785,30 | 3 476,50 | 87,20 | 3 071,80 | 129 | 15 053,972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053,972 | 4 330,21 |  | 4 330,21 | 31.12.2025 |
| 58 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.108 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 437,10 | 3 166,10 | 0,00 | 2 548,80 | 99 | 7 008,583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008,583 | 2 213,63 |  | 2 213,63 | 31.12.2025 |
| 59 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.108а | 1969 |  | панель | 5 | 8 | 6 381,10 | 5 750,10 | 43,60 | 5 600,70 | 209 | 25 377,355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 377,355 | 4 413,38 |  | 4 413,38 | 31.12.2025 |
| 60 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.108б | 1973 |  | панель | 5 | 8 | 6 318,70 | 5 714,60 | 0,00 | 5 653,70 | 215 | 25 129,193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 129,193 | 4 397,37 |  | 4 397,37 | 31.12.2025 |
| 61 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.11 | 1952 |  | дерево | 2 | 2 | 939,60 | 860,60 | 0,00 | 860,60 | 27 | 3 408,663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408,663 | 3 960,80 |  | 3 960,80 | 31.12.2025 |
| 62 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.110 | 1969 |  | панель | 5 | 4 | 3 003,40 | 2 697,40 | 148,30 | 2 197,70 | 98 | 11 944,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 944,390 | 4 428,11 |  | 4 428,11 | 31.12.2025 |
| 63 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.112 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 3 000,00 | 2 694,00 | 0,00 | 2 479,80 | 97 | 11 930,869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 930,869 | 4 428,68 |  | 4 428,68 | 31.12.2025 |
| 64 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.114 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 996,00 | 3 738,40 | 113,60 | 2 399,20 | 90 | 6 949,174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949,174 | 1 858,86 |  | 1 858,86 | 31.12.2025 |
| 65 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.116 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 4 177,70 | 3 931,70 | 29,90 | 2 533,30 | 99 | 16 614,530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 614,530 | 4 225,79 |  | 4 225,79 | 31.12.2025 |
| 66 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.118 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 337,00 | 1 244,40 | 0,00 | 1 129,50 | 44 | 5 317,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317,190 | 4 272,89 |  | 4 272,89 | 31.12.2025 |
| 67 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.120 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 685,00 | 3 238,40 | 140,30 | 3 098,10 | 148 | 14 655,084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 655,084 | 4 525,41 |  | 4 525,41 | 31.12.2025 |
| 68 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.122 | 1971 |  | панель | 5 | 6 | 4 804,00 | 4 356,10 | 47,50 | 4 202,60 | 144 | 3 832,290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832,290 | 879,75 |  | 879,75 | 31.12.2025 |
| 69 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.124 | 1972 |  | панель | 5 | 4 | 2 974,40 | 2 676,40 | 107,60 | 2 568,80 | 89 | 2 372,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,765 | 886,55 |  | 886,55 | 31.12.2025 |
| 70 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.126 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 2 988,30 | 2 689,60 | 43,70 | 2 602,80 | 100 | 2 383,853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383,853 | 886,32 |  | 886,32 | 31.12.2025 |
| 71 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.16 | 1952 |  | дерево | 2 | 2 | 952,70 | 873,40 | 0,00 | 873,40 | 32 | 2 319,457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319,457 | 2 655,66 |  | 2 655,66 | 31.12.2025 |
| 72 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.21 | 1954 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 140,20 | 1 031,30 | 0,00 | 707,30 | 21 | 3 646,906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646,906 | 3 536,22 |  | 3 536,22 | 31.12.2025 |
| 73 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.26 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 295,70 | 2 064,40 | 0,00 | 1 549,30 | 39 | 6 846,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,001 | 3 316,22 |  | 3 316,22 | 31.12.2025 |
| 74 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.28 | 1954 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 525,40 | 1 380,80 | 55,60 | 1 068,90 | 40 | 3 956,514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956,514 | 2 865,38 |  | 2 865,38 | 31.12.2025 |
| 75 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.29 | 1929 |  | кирпич | 2 | 2 | 610,90 | 570,70 | 0,00 | 570,70 | 29 | 2 303,374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303,374 | 4 036,05 |  | 4 036,05 | 31.12.2025 |
| 76 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.31 | 1930 |  | кирпич | 3 | 2 | 732,90 | 663,60 | 0,00 | 663,60 | 21 | 2 855,352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,352 | 4 302,82 |  | 4 302,82 | 31.12.2025 |
| 77 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.34а | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 395,20 | 1 262,40 | 0,00 | 1 117,10 | 34 | 3 523,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523,130 | 2 790,82 |  | 2 790,82 | 31.12.2025 |
| 78 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.34б | 1977 |  | кирпич | 5 | 4 | 4 377,90 | 4 075,80 | 0,00 | 2 666,60 | 78 | 17 410,716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 410,716 | 4 271,73 |  | 4 271,73 | 31.12.2025 |
| 79 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.38а | 1954 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 494,10 | 1 324,70 | 0,00 | 1 144,20 | 38 | 4 685,555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685,555 | 3 537,07 |  | 3 537,07 | 31.12.2025 |
| 80 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.39 | 1928 |  | кирпич | 2 | 2 | 612,30 | 571,10 | 0,00 | 368,10 | 9 | 2 248,656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248,656 | 3 937,41 |  | 3 937,41 | 31.12.2025 |
| 81 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.47а | 1956 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 386,50 | 1 284,50 | 0,00 | 855,30 | 21 | 5 514,050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514,050 | 4 292,76 |  | 4 292,76 | 31.12.2025 |
| 82 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.47б | 1967 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 343,90 | 1 238,90 | 0,00 | 922,60 | 33 | 1 072,067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,067 | 865,34 |  | 865,34 | 31.12.2025 |
| 83 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.48 | 1953 |  | блок | 4 | 2 | 1 479,00 | 1 343,20 | 56,60 | 959,70 | 23 | 3 910,496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910,496 | 2 911,33 |  | 2 911,33 | 31.12.2025 |
| 84 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.49 | 1940 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 476,50 | 1 309,90 | 0,00 | 787,10 | 26 | 4 707,381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707,381 | 3 593,69 |  | 3 593,69 | 31.12.2025 |
| 85 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.51 | 1954 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 742,80 | 2 603,10 | 0,00 | 1 413,30 | 28 | 9 200,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,002 | 3 534,25 |  | 3 534,25 | 31.12.2025 |
| 86 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.51а | 1956 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 513,00 | 1 382,40 | 0,00 | 954,60 | 27 | 4 887,889 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,889 | 3 535,80 |  | 3 535,80 | 31.12.2025 |
| 87 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.51б | 1953 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 416,40 | 1 305,10 | 0,00 | 1 305,10 | 38 | 4 614,116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614,116 | 3 535,45 |  | 3 535,45 | 31.12.2025 |
| 88 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.52 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 4 342,80 | 4 072,20 | 54,30 | 2 593,20 | 91 | 7 512,877 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512,877 | 1 844,92 |  | 1 844,92 | 31.12.2025 |
| 89 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.53 | 1950 |  | кирпич | 3 | 2 | 894,00 | 782,60 | 0,00 | 674,80 | 17 | 3 999,643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,643 | 5 110,71 |  | 5 110,71 | 31.12.2025 |
| 90 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.54 | 1954 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 506,60 | 1 350,30 | 0,00 | 1 017,90 | 28 | 5 991,683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991,683 | 4 437,30 |  | 4 437,30 | 31.12.2025 |
| 91 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.58 | 1969 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 831,10 | 4 423,00 | 30,80 | 4 392,20 | 176 | 9 999,420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,420 | 2 260,78 |  | 2 260,78 | 31.12.2025 |
| 92 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.60 | 1967 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 720,30 | 6 143,80 | 0,00 | 5 960,30 | 236 | 13 424,318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 424,318 | 2 185,02 |  | 2 185,02 | 31.12.2025 |
| 93 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.69 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 371,80 | 2 202,10 | 41,70 | 1 445,30 | 60 | 5 521,086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521,086 | 2 507,19 |  | 2 507,19 | 31.12.2025 |
| 94 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.69а | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 117,60 | 1 956,80 | 41,00 | 1 844,20 | 72 | 1 689,271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689,271 | 863,28 |  | 863,28 | 31.12.2025 |
| 95 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.71 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 553,60 | 2 377,40 | 85,20 | 1 408,80 | 59 | 5 539,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 539,919 | 2 330,24 |  | 2 330,24 | 31.12.2025 |
| 96 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.71а | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 134,20 | 1 975,80 | 0,00 | 1 975,80 | 82 | 5 473,974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473,974 | 2 770,51 |  | 2 770,51 | 31.12.2025 |
| 97 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.75а | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 3 015,60 | 2 708,70 | 0,00 | 2 708,70 | 108 | 5 572,874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572,874 | 2 057,40 |  | 2 057,40 | 31.12.2025 |
| 98 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.79 | 1964 |  | кирпич | 5 | 6 | 6 447,90 | 6 041,90 | 85,00 | 4 109,50 | 150 | 25 643,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 643,015 | 4 244,20 |  | 4 244,20 | 31.12.2025 |
| 99 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.79а | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 846,60 | 3 526,50 | 56,10 | 3 428,70 | 126 | 7 037,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037,670 | 1 995,65 |  | 1 995,65 | 31.12.2025 |
| 100 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.81 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 783,80 | 3 481,80 | 0,00 | 3 251,70 | 121 | 15 048,006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 048,006 | 4 321,90 |  | 4 321,90 | 31.12.2025 |
| 101 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.87 | 1970 |  | панель | 5 | 8 | 6 341,50 | 5 742,40 | 133,60 | 5 133,50 | 182 | 25 219,867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 219,867 | 4 391,87 |  | 4 391,87 | 31.12.2025 |
| 102 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.87а | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 621,60 | 3 326,70 | 60,40 | 3 266,30 | 145 | 7 427,731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427,731 | 2 232,76 |  | 2 232,76 | 31.12.2025 |
| 103 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.88 | 1962 |  | кирпич | 5 | 5 | 5 425,60 | 4 951,60 | 49,50 | 4 720,10 | 153 | 10 829,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 829,003 | 2 186,97 |  | 2 186,97 | 31.12.2025 |
| 104 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.88а | 1975 |  | панель | 5 | 6 | 4 842,20 | 4 426,20 | 91,10 | 4 335,10 | 152 | 3 862,763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862,763 | 872,70 |  | 872,70 | 31.12.2025 |
| 105 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.89 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 665,80 | 3 375,80 | 0,00 | 2 677,10 | 111 | 7 507,329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 507,329 | 2 223,87 |  | 2 223,87 | 31.12.2025 |
| 106 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.90 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 514,30 | 2 396,90 | 42,10 | 1 375,80 | 59 | 9 999,260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,260 | 4 171,75 |  | 4 171,75 | 31.12.2025 |
| 107 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.90а | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 127,40 | 1 973,40 | 43,70 | 1 929,70 | 79 | 1 697,089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697,089 | 859,98 |  | 859,98 | 31.12.2025 |
| 108 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.91 | 1974 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 002,90 | 1 849,30 | 0,00 | 1 810,90 | 83 | 1 597,772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597,772 | 863,99 |  | 863,99 | 31.12.2025 |
| 109 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.92 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 162,40 | 2 002,50 | 43,60 | 1 806,10 | 69 | 5 476,676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 476,676 | 2 734,92 |  | 2 734,92 | 31.12.2025 |
| 110 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.93а | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 595,80 | 3 283,70 | 50,40 | 3 233,30 | 135 | 14 300,338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,338 | 4 354,95 |  | 4 354,95 | 31.12.2025 |
| 111 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.95 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 048,50 | 940,20 | 0,00 | 940,20 | 32 | 4 169,839 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169,839 | 4 435,06 |  | 4 435,06 | 31.12.2025 |
| 112 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.96 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 141,50 | 1 983,10 | 0,00 | 1 983,10 | 79 | 5 453,440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453,440 | 2 749,96 |  | 2 749,96 | 31.12.2025 |
| 113 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.96а | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 331,70 | 1 226,40 | 112,20 | 1 114,20 | 52 | 3 489,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489,765 | 2 845,54 |  | 2 845,54 | 31.12.2025 |
| 114 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.98 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 3 790,40 | 3 489,20 | 0,00 | 3 259,90 | 119 | 6 953,453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 953,453 | 1 992,85 |  | 1 992,85 | 31.12.2025 |
| 115 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кольчугинский, д.3 | 1987 |  | панель | 9 | 7 | 14 515,60 | 12799,50 | 194,80 | 11165,70 | 410 | 57 727,906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 727,906 | 4 510,17 |  | 4 510,17 | 31.12.2025 |
| 116 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кольчугинский, д.5/3 | 1991 |  | панель | 5 | 6 | 5 535,00 | 4 973,30 | 64,50 | 4 908,80 | 177 | 22 012,453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 012,453 | 4 426,13 |  | 4 426,13 | 31.12.2025 |
| 117 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.1 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 941,40 | 1 777,80 | 0,00 | 1 411,20 | 61 | 7 720,862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720,862 | 4 342,93 |  | 4 342,93 | 31.12.2025 |
| 118 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.13а | 1972 |  | панель | 5 | 4 | 2 932,10 | 2 708,10 | 47,20 | 2 660,90 | 106 | 11 660,834 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660,834 | 4 305,91 |  | 4 305,91 | 31.12.2025 |
| 119 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.17 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 140,30 | 1 028,30 | 29,40 | 728,30 | 29 | 3 159,723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159,723 | 3 072,76 |  | 3 072,76 | 31.12.2025 |
| 120 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.19 | 1949 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 368,40 | 1 255,80 | 0,00 | 950,50 | 25 | 5 442,066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442,066 | 4 333,55 |  | 4 333,55 | 31.12.2025 |
| 121 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.21 | 1952 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 156,90 | 1 033,70 | 28,00 | 733,50 | 41 | 3 064,811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,811 | 2 964,89 |  | 2 964,89 | 31.12.2025 |
| 122 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.24 | 1950 |  | блок | 2 | 3 | 802,00 | 713,00 | 0,00 | 363,00 | 17 | 639,779 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,779 | 897,31 |  | 897,31 | 31.12.2025 |
| 123 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.25 | 1949 |  | кирпич | 2 | 2 | 1 081,60 | 993,80 | 0,00 | 585,50 | 15 | 4 301,476 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301,476 | 4 328,31 |  | 4 328,31 | 31.12.2025 |
| 124 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.26 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 281,10 | 2 068,40 | 0,00 | 1 177,80 | 32 | 5 187,356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187,356 | 2 507,91 |  | 2 507,91 | 31.12.2025 |
| 125 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.29 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 4 349,40 | 4 032,60 | 92,20 | 2 571,80 | 102 | 17 297,373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 297,373 | 4 289,38 |  | 4 289,38 | 31.12.2025 |
| 126 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.3 | 1956 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 828,70 | 1 678,50 | 0,00 | 1 037,30 | 32 | 7 272,660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 272,660 | 4 332,83 |  | 4 332,83 | 31.12.2025 |
| 127 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.33 | 1963 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 592,40 | 1 472,60 | 0,00 | 957,90 | 37 | 4 299,791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299,791 | 2 919,86 |  | 2 919,86 | 31.12.2025 |
| 128 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.35 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 573,60 | 1 469,20 | 30,90 | 948,50 | 30 | 4 313,166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313,166 | 2 935,72 |  | 2 935,72 | 31.12.2025 |
| 129 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.37 | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 012,60 | 933,10 | 38,70 | 572,20 | 22 | 2 748,021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,021 | 2 945,04 |  | 2 945,04 | 31.12.2025 |
| 130 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.39 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 641,40 | 1 486,00 | 40,80 | 932,90 | 37 | 4 326,467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326,467 | 2 911,49 |  | 2 911,49 | 31.12.2025 |
| 131 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.4 | 1972 |  | панель | 5 | 6 | 4 729,10 | 4 372,90 | 91,10 | 4 130,30 | 158 | 18 807,423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 807,423 | 4 300,90 |  | 4 300,90 | 31.12.2025 |
| 132 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.41 | 1963 |  | панель | 3 | 3 | 1 639,90 | 1 513,50 | 0,00 | 1 176,10 | 32 | 3 997,495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997,495 | 2 641,23 |  | 2 641,23 | 31.12.2025 |
| 133 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.43 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 018,70 | 944,70 | 80,50 | 551,50 | 32 | 2 771,580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,580 | 2 933,82 |  | 2 933,82 | 31.12.2025 |
| 134 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.45 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 580,50 | 1 465,70 | 43,80 | 934,50 | 30 | 4 313,497 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313,497 | 2 942,96 |  | 2 942,96 | 31.12.2025 |
| 135 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.47 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 590,20 | 1 474,40 | 40,40 | 933,00 | 38 | 4 352,564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352,564 | 2 952,09 |  | 2 952,09 | 31.12.2025 |
| 136 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.48 | 1960 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 180,00 | 1 949,30 | 0,00 | 1 616,10 | 59 | 5 844,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844,005 | 2 998,00 |  | 2 998,00 | 31.12.2025 |
| 137 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.48а | 1959 |  | кирпич | 3 | 4 | 1 714,70 | 1 533,80 | 54,00 | 1 479,80 | 55 | 5 424,578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424,578 | 3 536,69 |  | 3 536,69 | 31.12.2025 |
| 138 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.49 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 591,50 | 1 482,90 | 53,20 | 1 203,30 | 49 | 4 328,302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328,302 | 2 918,81 |  | 2 918,81 | 31.12.2025 |
| 139 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.49а | 1963 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 604,20 | 1 477,00 | 83,20 | 1 393,80 | 57 | 4 264,401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264,401 | 2 887,20 |  | 2 887,20 | 31.12.2025 |
| 140 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.5 | 1954 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 168,60 | 1 946,00 | 114,00 | 1 155,30 | 34 | 6 464,640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 464,640 | 3 322,01 |  | 3 322,01 | 31.12.2025 |
| 141 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.50 | 1959 |  | блок | 3 | 4 | 1 721,20 | 1 527,80 | 0,00 | 1 036,10 | 33 | 4 701,501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,501 | 3 077,30 |  | 3 077,30 | 31.12.2025 |
| 142 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.50а | 1959 |  | кирпич | 3 | 4 | 1 758,70 | 1 551,70 | 75,20 | 1 476,50 | 52 | 4 661,527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 661,527 | 3 004,14 |  | 3 004,14 | 31.12.2025 |
| 143 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.51 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 602,40 | 1 498,00 | 0,00 | 1 498,00 | 60 | 4 316,664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 316,664 | 2 881,62 |  | 2 881,62 | 31.12.2025 |
| 144 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.52 | 1959 |  | блок | 3 | 4 | 1 734,30 | 1 549,30 | 0,00 | 1 313,40 | 27 | 4 660,884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,884 | 3 008,38 |  | 3 008,38 | 31.12.2025 |
| 145 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.53а | 1971 |  | панель | 5 | 8 | 6 306,90 | 5 699,20 | 13,40 | 5 578,00 | 222 | 25 082,265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 082,265 | 4 401,02 |  | 4 401,02 | 31.12.2025 |
| 146 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.54 | 1960 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 211,90 | 1 971,00 | 0,00 | 1 443,10 | 40 | 5 924,324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924,324 | 3 005,75 |  | 3 005,75 | 31.12.2025 |
| 147 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.56 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 248,40 | 1 175,50 | 319,46 | 571,04 | 33 | 4 964,832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,832 | 4 223,59 |  | 4 223,59 | 31.12.2025 |
| 148 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.57/3 | 1974 |  | панель | 5 | 4 | 2 994,80 | 2 687,00 | 43,80 | 2 643,20 | 113 | 11 910,188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 910,188 | 4 432,52 |  | 4 432,52 | 31.12.2025 |
| 149 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.58 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 661,50 | 610,30 | 0,00 | 399,50 | 14 | 2 630,756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,756 | 4 310,60 |  | 4 310,60 | 31.12.2025 |
| 150 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.58а | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 662,90 | 607,90 | 105,30 | 502,60 | 26 | 2 149,320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149,320 | 3 535,65 |  | 3 535,65 | 31.12.2025 |
| 151 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.58б | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 663,90 | 613,90 | 0,00 | 613,90 | 24 | 2 170,323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170,323 | 3 535,30 |  | 3 535,30 | 31.12.2025 |
| 152 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.59/2 | 1973 |  | панель | 5 | 8 | 6 293,40 | 5 729,30 | 77,20 | 5 542,00 | 233 | 25 028,576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 028,576 | 4 368,52 |  | 4 368,52 | 31.12.2025 |
| 153 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.59/3 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 3 012,00 | 2 704,90 | 0,00 | 2 704,90 | 114 | 11 978,592 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 978,592 | 4 428,48 |  | 4 428,48 | 31.12.2025 |
| 154 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.6 | 1972 |  | дерево | 5 | 6 | 4 791,70 | 4 389,10 | 0,00 | 3 942,70 | 140 | 3 822,479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822,479 | 870,90 |  | 870,90 | 31.12.2025 |
| 155 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.60 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 657,10 | 606,80 | 0,00 | 354,00 | 14 | 524,188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,188 | 863,86 |  | 863,86 | 31.12.2025 |
| 156 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.60а | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 664,30 | 608,00 | 90,70 | 517,30 | 23 | 2 149,722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149,722 | 3 535,73 |  | 3 535,73 | 31.12.2025 |
| 157 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.63/3 | 1973 |  | панель | 5 | 4 | 2 985,40 | 2 706,40 | 108,60 | 2 597,80 | 102 | 11 872,805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 872,805 | 4 386,94 |  | 4 386,94 | 31.12.2025 |
| 158 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.63/4 | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 4 780,20 | 4 410,20 | 47,60 | 4 362,60 | 176 | 19 010,647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 010,647 | 4 310,61 |  | 4 310,61 | 31.12.2025 |
| 159 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.67/2 | 1979 |  | панель | 5 | 4 | 3 566,80 | 3 210,40 | 114,70 | 3 095,70 | 115 | 14 185,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 185,007 | 4 418,45 |  | 4 418,45 | 31.12.2025 |
| 160 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.67/3 | 1979 |  | панель | 5 | 8 | 6 406,90 | 5 727,90 | 197,50 | 5 530,40 | 244 | 25 479,961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 479,961 | 4 448,39 |  | 4 448,39 | 31.12.2025 |
| 161 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.69 | 1982 |  | панель | 5 | 8 | 7 269,50 | 6 556,50 | 52,80 | 6 503,70 | 260 | 28 910,484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 910,484 | 4 409,44 |  | 4 409,44 | 31.12.2025 |
| 162 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.71 | 1984 |  | панель | 9 | 5 | 10 886,20 | 9 775,20 | 234,20 | 9 435,40 | 364 | 43 293,941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 293,941 | 4 428,96 |  | 4 428,96 | 31.12.2025 |
| 163 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.72 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 677,10 | 615,50 | 0,00 | 496,80 | 17 | 2 692,797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692,797 | 4 374,97 |  | 4 374,97 | 31.12.2025 |
| 164 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.72а | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 661,70 | 611,90 | 0,00 | 611,90 | 18 | 2 163,252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163,252 | 3 535,30 |  | 3 535,30 | 31.12.2025 |
| 165 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.72б | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 672,80 | 617,80 | 0,00 | 617,80 | 18 | 2 543,746 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543,746 | 4 117,43 |  | 4 117,43 | 31.12.2025 |
| 166 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.74 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 675,70 | 621,10 | 0,00 | 420,60 | 14 | 2 687,230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,230 | 4 326,57 |  | 4 326,57 | 31.12.2025 |
| 167 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.75/2 | 1981 |  | панель | 5 | 4 | 3 589,10 | 3 240,00 | 52,10 | 3 187,90 | 124 | 14 273,694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 273,694 | 4 405,46 |  | 4 405,46 | 31.12.2025 |
| 168 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.76 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 190,30 | 1 083,60 | 36,10 | 686,30 | 34 | 4 733,771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,771 | 4 368,56 |  | 4 368,56 | 31.12.2025 |
| 169 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.76а | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2 937,80 | 2 660,00 | 29,90 | 2 530,40 | 99 | 11 683,501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 683,501 | 4 392,29 |  | 4 392,29 | 31.12.2025 |
| 170 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.1/1 | 1989 |  | панель | 5 | 9 | 8 891,50 | 7 967,50 | 118,00 | 7 849,50 | 278 | 35 361,106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 361,106 | 4 438,17 |  | 4 438,17 | 31.12.2025 |
| 171 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.11/1 | 1988 |  | панель | 9 | 2 | 3 870,90 | 3 489,30 | 76,40 | 3 336,90 | 134 | 15 394,399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 394,399 | 4 411,89 |  | 4 411,89 | 31.12.2025 |
| 172 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.11/2 | 1981 |  | панель | 5 | 4 | 3 597,30 | 3 249,70 | 52,30 | 3 197,40 | 116 | 14 306,304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 306,304 | 4 402,35 |  | 4 402,35 | 31.12.2025 |
| 173 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.2/1 | 1975 |  | панель | 5 | 8 | 6 567,20 | 5 971,80 | 43,80 | 5 460,50 | 208 | 11 658,573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,573 | 1 952,27 |  | 1 952,27 | 31.12.2025 |
| 174 | г .Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.3/2 | 1979 |  | панель | 5 | 4 | 3 635,50 | 3 262,40 | 0,00 | 3 262,40 | 120 | 14 458,224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458,224 | 4 431,78 |  | 4 431,78 | 31.12.2025 |
| 175 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.4/2 | 1975 |  | панель | 5 | 4 | 2 951,20 | 2 696,00 | 43,30 | 2 652,70 | 105 | 5 519,254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519,254 | 2 047,20 |  | 2 047,20 | 31.12.2025 |
| 176 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.4/4 | 1977 |  | панель | 5 | 1 | 4 927,80 | 4 126,30 | 607,45 | 2 663,15 | 157 | 19 597,644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 597,644 | 4 749,45 |  | 4 749,45 | 31.12.2025 |
| 177 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.5/1 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 5 389,70 | 4 871,70 | 157,00 | 4 714,70 | 205 | 9 350,434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,434 | 1 919,34 |  | 1 919,34 | 31.12.2025 |
| 178 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.6/1 | 1974 |  | панель | 5 | 8 | 6 573,60 | 5 962,60 | 78,30 | 5 619,20 | 254 | 26 142,920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 142,920 | 4 384,48 |  | 4 384,48 | 31.12.2025 |
| 179 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/1 | 1987 |  | панель | 9 | 2 | 3 902,70 | 3 456,70 | 53,00 | 3 326,60 | 121 | 15 520,867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520,867 | 4 490,08 |  | 4 490,08 | 31.12.2025 |
| 180 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/2 | 1977 |  | панель | 5 | 4 | 3 003,10 | 2 705,00 | 109,10 | 2 595,90 | 104 | 5 525,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525,114 | 2 042,56 |  | 2 042,56 | 31.12.2025 |
| 181 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/3 | 1977 |  | панель | 5 | 4 | 2 944,50 | 2 708,70 | 44,30 | 2 664,40 | 105 | 11 710,147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 710,147 | 4 323,16 |  | 4 323,16 | 31.12.2025 |
| 182 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/4 | 1978 |  | панель | 5 | 4 | 2 968,80 | 2 710,50 | 24,92 | 2 685,58 | 112 | 5 538,963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 538,963 | 2 043,52 |  | 2 043,52 | 31.12.2025 |
| 183 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.8/1 | 1984 |  | панель | 9 | 9 | 18 918,10 | 16 763,30 | 225,80 | 15 684,50 | 620 | 75 236,455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 236,455 | 4 488,16 |  | 4 488,16 | 31.12.2025 |
| 184 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/2 | 1978 |  | панель | 5 | 8 | 7 180,00 | 6 467,00 | 51,80 | 6 415,20 | 254 | 28 554,545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 554,545 | 4 415,42 |  | 4 415,42 | 31.12.2025 |
| 185 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/3 | 1977 |  | панель | 5 | 8 | 6 393,30 | 5 761,40 | 165,30 | 5 596,10 | 216 | 25 425,874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 425,874 | 4 413,14 |  | 4 413,14 | 31.12.2025 |
| 186 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/4 | 1979 |  | панель | 5 | 8 | 7 033,20 | 6 393,20 | 165,60 | 6 227,60 | 237 | 22 606,441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 606,441 | 3 536,01 |  | 3 536,01 | 31.12.2025 |
| 187 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.48 | 1980 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 088,40 | 1 946,40 | 81,10 | 1 865,30 | 68 | 8 305,475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 305,475 | 4 267,10 |  | 4 267,10 | 31.12.2025 |
| 188 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.50 | 1980 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 101,70 | 1 957,10 | 155,20 | 1 801,90 | 85 | 8 358,369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 358,369 | 4 270,79 |  | 4 270,79 | 31.12.2025 |
| 189 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 8 Марта, д.32 | 1986 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 629,20 | 3 367,80 | 151,10 | 3 216,70 | 129 | 7 715,772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 715,772 | 2 291,04 |  | 2 291,04 | 31.12.2025 |
| 190 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 8 Марта, д.35 | 1934 |  | кирпич | 2 | 3 | 691,10 | 596,00 | 60,00 | 536,00 | 32 | 2 748,474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,474 | 4 611,54 |  | 4 611,54 | 31.12.2025 |
| 191 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д.7 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 712,60 | 664,00 | 50,50 | 613,50 | 28 | 568,461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,461 | 856,12 |  | 856,12 | 31.12.2025 |
| 192 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д.9 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 664,10 | 610,90 | 25,80 | 585,10 | 32 | 529,772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,772 | 867,20 |  | 867,20 | 31.12.2025 |
| 193 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Белинского, д.21 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 912,60 | 1 762,30 | 69,90 | 1 692,40 | 78 | 7 606,327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606,327 | 4 316,14 |  | 4 316,14 | 31.12.2025 |
| 194 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Белинского, д.5 | 1990 |  | кирпич | 4 | 1 | 2 470,30 | 2 225,90 | 352,30 | 1 391,70 | 73 | 9 824,274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 824,274 | 4 413,62 |  | 4 413,62 | 31.12.2025 |
| 195 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.13 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 641,70 | 594,90 | 0,00 | 594,90 | 34 | 2 317,828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317,828 | 3 896,16 |  | 3 896,16 | 31.12.2025 |
| 196 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.14 | 1989 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 992,70 | 2 656,50 | 66,70 | 2 589,80 | 89 | 11 901,837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 901,837 | 4 480,27 |  | 4 480,27 | 31.12.2025 |
| 197 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.3 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 326,00 | 1 209,00 | 67,80 | 1 012,50 | 38 | 5 273,444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 273,444 | 4 361,82 |  | 4 361,82 | 31.12.2025 |
| 198 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.5 | 1954 |  | блок | 2 | 3 | 831,30 | 745,90 | 0,00 | 673,80 | 30 | 663,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,152 | 889,06 |  | 889,06 | 31.12.2025 |
| 199 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.7 | 1949 |  | блок | 2 | 2 | 799,90 | 715,40 | 0,00 | 715,40 | 35 | 2 856,931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856,931 | 3 993,47 |  | 3 993,47 | 31.12.2025 |
| 200 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.9 | 1954 |  | блок | 2 | 3 | 858,90 | 770,30 | 0,00 | 770,30 | 23 | 685,169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,169 | 889,48 |  | 889,48 | 31.12.2025 |
| 201 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Вокзальная, д.5а | 1950 |  | блок | 2 | 1 | 408,90 | 376,80 | 0,00 | 376,80 | 24 | 326,192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,192 | 865,69 |  | 865,69 | 31.12.2025 |
| 202 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, д.11 | 1958 |  | дерево | 2 | 2 | 649,60 | 586,80 | 35,10 | 551,70 | 25 | 1 623,824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623,824 | 2 767,25 |  | 2 767,25 | 31.12.2025 |
| 203 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.10 | 1960 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 221,00 | 1 945,00 | 44,80 | 1 395,40 | 59 | 6 880,635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880,635 | 3 537,60 |  | 3 537,60 | 31.12.2025 |
| 204 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.12 | 1990 |  | кирпич | 4 | 1 | 1 910,30 | 1 674,90 | 120,60 | 1 554,30 | 56 | 4 925,602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925,602 | 2 940,83 |  | 2 940,83 | 31.12.2025 |
| 205 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.26 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 342,40 | 1 248,00 | 40,40 | 1 061,50 | 42 | 5 338,666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 338,666 | 4 277,78 |  | 4 277,78 | 31.12.2025 |
| 206 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.28 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 189,60 | 2 029,60 | 44,40 | 1 470,10 | 64 | 8 707,944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 707,944 | 4 290,47 |  | 4 290,47 | 31.12.2025 |
| 207 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.28а | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3 033,10 | 2 736,50 | 61,70 | 2 674,80 | 106 | 5 546,092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 546,092 | 2 026,71 |  | 2 026,71 | 31.12.2025 |
| 208 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.40 | 1992 |  | панель | 5 | 6 | 5 575,40 | 5 014,40 | 53,20 | 4 961,20 | 210 | 9 454,984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 454,984 | 1 885,57 |  | 1 885,57 | 31.12.2025 |
| 209 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.47 | 1934 |  | кирпич | 2 | 3 | 680,20 | 589,50 | 0,00 | 589,50 | 23 | 1 937,472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,472 | 3 286,64 |  | 3 286,64 | 31.12.2025 |
| 210 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.49 | 1934 |  | кирпич | 2 | 2 | 490,00 | 421,80 | 0,00 | 421,80 | 12 | 1 985,818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,818 | 4 707,96 |  | 4 707,96 | 31.12.2025 |
| 211 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.1 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 717,00 | 3 419,90 | 0,00 | 3 419,90 | 149 | 7 454,543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 454,543 | 2 179,75 |  | 2 179,75 | 31.12.2025 |
| 212 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.3 | 1978 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 672,00 | 3 396,20 | 47,50 | 3 348,70 | 127 | 7 452,383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452,383 | 2 194,33 |  | 2 194,33 | 31.12.2025 |
| 213 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.31 | 1972 |  | панель | 5 | 6 | 4 775,70 | 4 381,30 | 0,00 | 4 381,30 | 163 | 18 992,751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 992,751 | 4 334,96 |  | 4 334,96 | 31.12.2025 |
| 214 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.31а | 1972 |  | панель | 5 | 6 | 4 834,10 | 4 385,30 | 0,00 | 4 282,50 | 184 | 19 225,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 225,004 | 4 383,97 |  | 4 383,97 | 31.12.2025 |
| 215 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.33 | 1962 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 229,60 | 1 954,70 | 0,00 | 1 954,70 | 67 | 5 930,991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930,991 | 3 034,22 |  | 3 034,22 | 31.12.2025 |
| 216 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.35 | 1959 |  | кирпич | 3 | 4 | 1 740,20 | 1 548,20 | 0,00 | 1 548,20 | 49 | 4 684,434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684,434 | 3 025,73 |  | 3 025,73 | 31.12.2025 |
| 217 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.37 | 1959 |  | кирпич | 3 | 4 | 1 744,00 | 1 555,60 | 55,70 | 1 499,90 | 58 | 4 736,436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736,436 | 3 044,76 |  | 3 044,76 | 31.12.2025 |
| 218 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.37а | 1959 |  | кирпич | 3 | 4 | 1 738,90 | 1 531,70 | 53,40 | 1 478,30 | 48 | 5 418,159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 418,159 | 3 537,35 |  | 3 537,35 | 31.12.2025 |
| 219 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.39 | 1961 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 183,50 | 1 912,90 | 71,50 | 1 841,40 | 54 | 5 836,770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836,770 | 3 051,27 |  | 3 051,27 | 31.12.2025 |
| 220 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.43 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 621,50 | 1 501,70 | 199,60 | 1 302,10 | 62 | 4 289,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289,026 | 2 856,11 |  | 2 856,11 | 31.12.2025 |
| 221 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гризодубовой, д.1 | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 297,20 | 282,80 | 74,90 | 207,90 | 7 | 237,085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,085 | 838,35 |  | 838,35 | 31.12.2025 |
| 222 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гризодубовой, д.4 | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 307,70 | 292,20 | 41,20 | 251,00 | 11 | 245,461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,461 | 840,05 |  | 840,05 | 31.12.2025 |
| 223 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Дальневосточная, д.25 | 1980 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 347,40 | 1 241,80 | 43,60 | 1 198,20 | 46 | 5 358,550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 358,550 | 4 315,15 |  | 4 315,15 | 31.12.2025 |
| 224 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Дальневосточная, д.27 | 1968 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 386,60 | 1 288,30 | 0,00 | 1 288,30 | 66 | 5 514,448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514,448 | 4 280,41 |  | 4 280,41 | 31.12.2025 |
| 225 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.10 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 3 794,10 | 3 498,30 | 139,70 | 3 358,60 | 145 | 6 969,126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969,126 | 1 992,15 |  | 1 992,15 | 31.12.2025 |
| 226 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.10а | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 801,10 | 3 497,40 | 45,40 | 3 452,00 | 117 | 15 116,808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116,808 | 4 322,30 |  | 4 322,30 | 31.12.2025 |
| 227 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.12 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 3 847,50 | 3 539,50 | 134,20 | 3 405,30 | 131 | 15 301,339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 301,339 | 4 323,02 |  | 4 323,02 | 31.12.2025 |
| 228 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.14 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 836,10 | 3 528,90 | 0,00 | 3 528,90 | 140 | 15 256,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 256,001 | 4 323,16 |  | 4 323,16 | 31.12.2025 |
| 229 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.15 | 1979 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 916,60 | 4 507,20 | 61,90 | 4 445,30 | 190 | 19 553,103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 553,103 | 4 338,19 |  | 4 338,19 | 31.12.2025 |
| 230 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.16 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 3 836,30 | 3 528,30 | 45,70 | 3 483,60 | 149 | 15 256,797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 256,797 | 4 324,12 |  | 4 324,12 | 31.12.2025 |
| 231 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.18 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3 031,90 | 2 735,10 | 47,90 | 2 687,20 | 115 | 12 057,733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 057,733 | 4 408,52 |  | 4 408,52 | 31.12.2025 |
| 232 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.2 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 120,90 | 1 951,00 | 520,20 | 1 430,80 | 84 | 5 534,644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 534,644 | 2 836,82 |  | 2 836,82 | 31.12.2025 |
| 233 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.22 | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 5 324,30 | 4 817,20 | 103,00 | 4 714,20 | 182 | 21 174,508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 174,508 | 4 395,60 |  | 4 395,60 | 31.12.2025 |
| 234 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.4 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 134,90 | 1 976,50 | 0,00 | 1 976,50 | 90 | 8 490,404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490,404 | 4 295,68 |  | 4 295,68 | 31.12.2025 |
| 235 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.5 | 1988 |  | панель | 5 | 9 | 8 760,90 | 7 758,30 | 214,00 | 7 048,40 | 264 | 34 841,715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 841,715 | 4 490,90 |  | 4 490,90 | 31.12.2025 |
| 236 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.8 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2 998,30 | 2 691,60 | 61,20 | 2 630,40 | 105 | 5 499,282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499,282 | 2 043,13 |  | 2 043,13 | 31.12.2025 |
| 237 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.8а | 1989 |  | панель | 5 | 4 | 3 611,20 | 3 246,90 | 0,00 | 3 246,90 | 113 | 14 361,585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 361,585 | 4 423,17 |  | 4 423,17 | 31.12.2025 |
| 238 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.10 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 560,70 | 514,70 | 0,00 | 514,70 | 31 | 1 819,777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819,777 | 3 535,61 |  | 3 535,61 | 31.12.2025 |
| 239 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.12 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 570,90 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 18 | 1 855,455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855,455 | 3 535,55 |  | 3 535,55 | 31.12.2025 |
| 240 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.2а | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 297,90 | 272,60 | 0,00 | 272,60 | 10 | 1 147,961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147,961 | 4 211,15 |  | 4 211,15 | 31.12.2025 |
| 241 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.3 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 301,20 | 276,30 | 0,00 | 276,30 | 8 | 1 152,925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,925 | 4 172,73 |  | 4 172,73 | 31.12.2025 |
| 242 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.3а | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 589,40 | 534,20 | 0,00 | 534,20 | 19 | 2 266,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266,780 | 4 243,32 |  | 4 243,32 | 31.12.2025 |
| 243 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.8 | 1958 |  | кирпич | 2 | 4 | 1 366,60 | 1 226,50 | 0,00 | 1 226,50 | 50 | 4 337,578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,578 | 3 536,55 |  | 3 536,55 | 31.12.2025 |
| 244 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.8а | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 672,60 | 624,40 | 0,00 | 624,40 | 25 | 2 464,443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,443 | 3 946,90 |  | 3 946,90 | 31.12.2025 |
| 245 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, д.1 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 4 218,50 | 3 953,10 | 38,70 | 2 972,40 | 104 | 8 543,085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 543,085 | 2 161,11 |  | 2 161,11 | 31.12.2025 |
| 246 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. им.Мациенко, д.3 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 909,90 | 839,30 | 0,00 | 698,90 | 16 | 3 466,285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466,285 | 4 129,97 |  | 4 129,97 | 31.12.2025 |
| 247 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Иртышская, д.11 | 1977 |  | кирпич | 2 | 2 | 816,70 | 755,20 | 0,00 | 755,20 | 30 | 2 979,801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979,801 | 3 945,71 |  | 3 945,71 | 31.12.2025 |
| 248 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Иртышская, д.13 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 782,60 | 725,40 | 42,10 | 683,30 | 28 | 2 863,789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863,789 | 3 947,88 |  | 3 947,88 | 31.12.2025 |
| 249 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, д.13 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 844,40 | 765,60 | 56,90 | 406,50 | 29 | 2 617,341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617,341 | 3 418,68 |  | 3 418,68 | 31.12.2025 |
| 250 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зои Космодемьянской, д.19 | 1957 |  | дерево | 2 | 2 | 938,00 | 863,00 | 153,30 | 708,70 | 40 | 2 314,827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314,827 | 2 682,30 |  | 2 682,30 | 31.12.2025 |
| 251 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Красноармейская, д.1 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 372,40 | 1 274,60 | 277,50 | 997,10 | 55 | 4 505,871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505,871 | 3 535,13 |  | 3 535,13 | 31.12.2025 |
| 252 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Левитана, д.34 | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 742,80 | 4 312,60 | 43,00 | 4 176,40 | 153 | 18 861,907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 861,907 | 4 373,67 |  | 4 373,67 | 31.12.2025 |
| 253 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленская, д.7 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 346,10 | 1 239,70 | 0,00 | 1 239,70 | 48 | 5 353,381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353,381 | 4 318,29 |  | 4 318,29 | 31.12.2025 |
| 254 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленская, д.9 | 1967 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 349,20 | 1 245,40 | 82,30 | 1 163,10 | 48 | 5 365,710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 365,710 | 4 308,42 |  | 4 308,42 | 31.12.2025 |
| 255 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.13 | 1991 |  | панель | 2 | 4 | 1 320,20 | 1 137,20 | 0,00 | 1 137,20 | 39 | 4 035,270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035,270 | 3 548,43 |  | 3 548,43 | 31.12.2025 |
| 256 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.14 | 1993 |  | панель | 2 | 4 | 1 297,90 | 1 125,70 | 0,00 | 1 125,70 | 42 | 4 034,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,200 | 3 583,73 |  | 3 583,73 | 31.12.2025 |
| 257 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.15 | 1992 |  | панель | 2 | 4 | 1 307,50 | 1 130,30 | 0,00 | 1 130,30 | 33 | 4 059,169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,169 | 3 591,23 |  | 3 591,23 | 31.12.2025 |
| 258 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.16 | 1992 |  | панель | 2 | 4 | 1 311,80 | 1 129,30 | 183,20 | 946,10 | 49 | 4 059,376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,376 | 3 594,59 |  | 3 594,59 | 31.12.2025 |
| 259 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.17 | 1992 |  | панель | 2 | 4 | 1 316,90 | 1 131,80 | 0,00 | 1 131,80 | 53 | 4 035,111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035,111 | 3 565,22 |  | 3 565,22 | 31.12.2025 |
| 260 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.18 | 1995 |  | панель | 2 | 4 | 1 265,90 | 1 119,80 | 0,00 | 1 119,80 | 42 | 4 042,755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042,755 | 3 610,25 |  | 3 610,25 | 31.12.2025 |
| 261 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.19 | 1993 |  | панель | 2 | 4 | 1 239,30 | 1 093,20 | 0,00 | 1 093,20 | 36 | 4 031,387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031,387 | 3 687,69 |  | 3 687,69 | 31.12.2025 |
| 262 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.2 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 307,40 | 1 138,10 | 51,40 | 1 086,70 | 44 | 4 028,408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028,408 | 3 539,59 |  | 3 539,59 | 31.12.2025 |
| 263 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.20 | 1993 |  | панель | 2 | 4 | 1 241,90 | 1 093,20 | 0,00 | 1 093,20 | 45 | 4 031,511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031,511 | 3 687,81 |  | 3 687,81 | 31.12.2025 |
| 264 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.22 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 311,00 | 1 138,80 | 64,40 | 1 074,40 | 44 | 4 028,581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028,581 | 3 537,57 |  | 3 537,57 | 31.12.2025 |
| 265 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.23 | 1991 |  | панель | 2 | 4 | 1 303,40 | 1 131,20 | 52,00 | 1 079,20 | 51 | 4 028,216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028,216 | 3 561,01 |  | 3 561,01 | 31.12.2025 |
| 266 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.25 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 289,80 | 1 134,00 | 0,00 | 1 134,00 | 43 | 4 093,401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,401 | 3 609,70 |  | 3 609,70 | 31.12.2025 |
| 267 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.26 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 306,10 | 1 133,90 | 117,00 | 1 016,90 | 45 | 4 034,593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034,593 | 3 558,16 |  | 3 558,16 | 31.12.2025 |
| 268 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.3 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 316,00 | 1 143,80 | 52,40 | 1 091,40 | 40 | 4 050,447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,447 | 3 541,22 |  | 3 541,22 | 31.12.2025 |
| 269 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.4 | 1990 |  | панель | 2 | 4 | 1 308,90 | 1 138,60 | 0,00 | 1 138,60 | 39 | 4 038,572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,572 | 3 546,96 |  | 3 546,96 | 31.12.2025 |
| 270 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, д.1 | 1959 |  | кирпич | 5 | 5 | 4 932,90 | 4 433,10 | 15,20 | 3 662,80 | 98 | 11 491,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 491,195 | 2 592,14 |  | 2 592,14 | 31.12.2025 |
| 271 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, д.2 | 1957 |  | кирпич | 5 | 5 | 5 250,60 | 4 775,00 | 103,70 | 2 946,70 | 84 | 11 102,890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 102,890 | 2 325,21 |  | 2 325,21 | 31.12.2025 |
| 272 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.1 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 931,20 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 30 | 3 033,418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033,418 | 3 535,45 |  | 3 535,45 | 31.12.2025 |
| 273 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.12 | 1951 |  | кирпич | 2 | 2 | 840,40 | 765,80 | 58,30 | 707,50 | 31 | 3 136,163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136,163 | 4 095,28 |  | 4 095,28 | 31.12.2025 |
| 274 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.14 | 1994 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 976,20 | 4 407,60 | 121,70 | 4 285,90 | 141 | 19 790,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 790,130 | 4 490,00 |  | 4 490,00 | 31.12.2025 |
| 275 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.18 | 1960 |  | блок | 2 | 2 | 640,80 | 594,20 | 39,20 | 555,00 | 29 | 2 443,694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443,694 | 4 112,58 |  | 4 112,58 | 31.12.2025 |
| 276 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.19 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 310,20 | 1 211,00 | 112,00 | 1 099,00 | 51 | 3 428,773 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428,773 | 2 831,36 |  | 2 831,36 | 31.12.2025 |
| 277 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.20 | 1961 |  | блок | 3 | 2 | 988,30 | 917,10 | 0,00 | 917,10 | 33 | 3 930,426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930,426 | 4 285,71 |  | 4 285,71 | 31.12.2025 |
| 278 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.21 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 539,10 | 3 265,60 | 0,00 | 3 265,60 | 133 | 14 074,846 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 074,846 | 4 310,03 |  | 4 310,03 | 31.12.2025 |
| 279 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.22 | 1961 |  | блок | 3 | 2 | 992,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 54 | 3 456,616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456,616 | 3 757,19 |  | 3 757,19 | 31.12.2025 |
| 280 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.25 | 1989 |  | панель | 5 | 7 | 6 764,80 | 6 106,70 | 51,00 | 6 055,70 | 228 | 26 903,312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 903,312 | 4 405,54 |  | 4 405,54 | 31.12.2025 |
| 281 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.3 | 1956 |  | кирпич | 2 | 1 | 562,90 | 512,10 | 0,00 | 512,10 | 19 | 2 060,786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,786 | 4 024,19 |  | 4 024,19 | 31.12.2025 |
| 282 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.5 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 904,90 | 840,10 | 0,00 | 840,10 | 32 | 2 969,871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969,871 | 3 535,14 |  | 3 535,14 | 31.12.2025 |
| 283 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.6 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 914,50 | 842,80 | 72,40 | 770,40 | 32 | 3 434,789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,789 | 4 075,45 |  | 4 075,45 | 31.12.2025 |
| 284 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.7 | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 657,00 | 1 541,20 | 0,00 | 840,30 | 28 | 5 373,481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373,481 | 3 486,56 |  | 3 486,56 | 31.12.2025 |
| 285 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.9 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 919,90 | 853,50 | 0,00 | 853,50 | 19 | 3 393,238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393,238 | 3 975,67 |  | 3 975,67 | 31.12.2025 |
| 286 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.10 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 658,70 | 611,00 | 28,90 | 582,10 | 25 | 2 441,189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441,189 | 3 995,40 |  | 3 995,40 | 31.12.2025 |
| 287 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.10а | 1973 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 887,70 | 1 703,80 | 117,40 | 1 586,40 | 75 | 2 867,816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867,816 | 1 683,19 |  | 1 683,19 | 31.12.2025 |
| 288 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.11 | 1954 |  | блок | 2 | 3 | 1 434,00 | 1 300,30 | 56,10 | 1 244,20 | 41 | 5 327,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327,695 | 4 097,28 |  | 4 097,28 | 31.12.2025 |
| 289 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.12 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 666,20 | 614,50 | 46,50 | 517,80 | 24 | 2 495,853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,853 | 4 061,60 |  | 4 061,60 | 31.12.2025 |
| 290 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.13 | 1954 |  | блок | 2 | 3 | 1 428,50 | 1 305,20 | 0,00 | 1 305,20 | 55 | 5 260,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260,152 | 4 030,15 |  | 4 030,15 | 31.12.2025 |
| 291 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.14 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 673,40 | 618,70 | 0,00 | 618,70 | 30 | 2 506,771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506,771 | 4 051,68 |  | 4 051,68 | 31.12.2025 |
| 292 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.16 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 662,40 | 607,60 | 0,00 | 607,60 | 23 | 2 496,151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496,151 | 4 108,22 |  | 4 108,22 | 31.12.2025 |
| 293 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.17 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 178,60 | 1 072,10 | 35,40 | 1 036,70 | 62 | 4 174,996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174,996 | 3 894,22 |  | 3 894,22 | 31.12.2025 |
| 294 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.18 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 671,90 | 617,10 | 46,20 | 570,90 | 15 | 2 501,413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,413 | 4 053,50 |  | 4 053,50 | 31.12.2025 |
| 295 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.19 | 1960 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 097,10 | 1 884,70 | 68,70 | 1 816,00 | 51 | 7 011,634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011,634 | 3 720,29 |  | 3 720,29 | 31.12.2025 |
| 296 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.2 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 694,50 | 646,30 | 126,80 | 519,50 | 24 | 2 490, 484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490, 484 | 3 853,45 |  | 3 853,45 | 31.12.2025 |
| 297 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.20 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 665,20 | 610,40 | 0,00 | 610,40 | 25 | 2 484,272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484,272 | 4 069,91 |  | 4 069,91 | 31.12.2025 |
| 298 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.3 | 1950 |  | блок | 2 | 2 | 807,90 | 725,60 | 0,00 | 725,60 | 36 | 2 566,099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566,099 | 3 536,52 |  | 3 536,52 | 31.12.2025 |
| 299 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.3б | 1990 |  | кирпич | 3 | 2 | 812,90 | 739,40 | 58,70 | 680,70 | 25 | 3 232,868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232,868 | 4 372,29 |  | 4 372,29 | 31.12.2025 |
| 300 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.4 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 662,30 | 607,20 | 0,00 | 607,20 | 33 | 2 146,851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146,851 | 3 535,66 |  | 3 535,66 | 31.12.2025 |
| 301 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.7а | 1950 |  | блок | 2 | 2 | 942,60 | 871,20 | 74,30 | 796,90 | 30 | 3 079,974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079,974 | 3 535,32 |  | 3 535,32 | 31.12.2025 |
| 302 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.8 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 676,80 | 628,60 | 0,00 | 628,60 | 23 | 2 222,178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222,178 | 3 535,12 |  | 3 535,12 | 31.12.2025 |
| 303 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.9 | 1950 |  | блок | 2 | 2 | 910,00 | 832,70 | 0,00 | 832,70 | 24 | 2 944,208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944,208 | 3 535,74 |  | 3 535,74 | 31.12.2025 |
| 304 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.9а | 1950 |  | блок | 2 | 2 | 404,90 | 361,10 | 50,60 | 310,50 | 18 | 1 277,145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277,145 | 3 536,82 |  | 3 536,82 | 31.12.2025 |
| 305 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пирогова, д.1 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 663,00 | 607,20 | 0,00 | 607,20 | 30 | 2 482,724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,724 | 4 088,81 |  | 4 088,81 | 31.12.2025 |
| 306 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пирогова, д.11/2 | 1995 |  | панель | 5 | 6 | 5 439,70 | 4 898,90 | 328,90 | 4 570,00 | 194 | 21 633,449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 633,449 | 4 415,98 |  | 4 415,98 | 31.12.2025 |
| 307 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.1 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 168,60 | 2 008,60 | 45,70 | 1 455,70 | 49 | 8 624,428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624,428 | 4 293,75 |  | 4 293,75 | 31.12.2025 |
| 308 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.11 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3 899,00 | 3 488,50 | 0,00 | 3 391,30 | 148 | 6 988,309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988,309 | 2 003,24 |  | 2 003,24 | 31.12.2025 |
| 309 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.11а | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3 732,40 | 3 470,40 | 88,20 | 3 382,20 | 137 | 6 966,164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 966,164 | 2 007,31 |  | 2 007,31 | 31.12.2025 |
| 310 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.13 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 769,90 | 3 490,70 | 96,70 | 3 394,00 | 145 | 14 992,728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 992,728 | 4 295,05 |  | 4 295,05 | 31.12.2025 |
| 311 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.15 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 3 846,70 | 3 539,60 | 0,00 | 3 468,20 | 118 | 6 956,829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956,829 | 1 965,43 |  | 1 965,43 | 31.12.2025 |
| 312 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.19 | 1969 |  | панель | 5 | 8 | 6 370,90 | 5 742,40 | 134,70 | 5 489,90 | 236 | 25 336,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 336,790 | 4 412,23 |  | 4 412,23 | 31.12.2025 |
| 313 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.19а | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 4 813,80 | 4 366,00 | 182,70 | 4 074,30 | 172 | 3 840,108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,108 | 879,55 |  | 879,55 | 31.12.2025 |
| 314 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.1а | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 130,70 | 1 973,60 | 30,60 | 1 788,30 | 69 | 5 503,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503,450 | 2 788,53 |  | 2 788,53 | 31.12.2025 |
| 315 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.2 | 1978 |  | панель | 5 | 4 | 2 941,60 | 2 664,40 | 73,10 | 2 353,30 | 82 | 5 617,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617,156 | 2 108,23 |  | 2 108,23 | 31.12.2025 |
| 316 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.3а | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 102,30 | 1 983,50 | 136,30 | 1 847,20 | 80 | 8 360,755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360,755 | 4 215,15 |  | 4 215,15 | 31.12.2025 |
| 317 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.4 | 1977 |  | панель | 5 | 4 | 2 958,50 | 2 658,00 | 0,00 | 2 658,00 | 103 | 5 465,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465,034 | 2 056,07 |  | 2 056,07 | 31.12.2025 |
| 318 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.50 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 560,00 | 512,60 | 267,40 | 245,20 | 16 | 2 227,095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,095 | 4 344,70 |  | 4 344,70 | 31.12.2025 |
| 319 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.52 | 1930 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 256,70 | 1 104,00 | 92,50 | 1 011,50 | 46 | 3 520,326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520,326 | 3 188,70 |  | 3 188,70 | 31.12.2025 |
| 320 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.70 | 1973 |  | панель | 5 | 6 | 4 818,80 | 4 367,10 | 103,70 | 4 111,90 | 159 | 15 442,676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442,676 | 3 536,14 |  | 3 536,14 | 31.12.2025 |
| 321 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.76 | 1928 |  | кирпич | 2 | 2 | 718,90 | 659,10 | 0,00 | 659,10 | 18 | 2 899,959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899,959 | 4 399,88 |  | 4 399,88 | 31.12.2025 |
| 322 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.8 | 1977 |  | панель | 5 | 4 | 3 423,20 | 3 190,90 | 42,80 | 2 509,40 | 110 | 5 491,382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491,382 | 1 720,95 |  | 1 720,95 | 31.12.2025 |
| 323 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.80 | 1972 |  | панель | 5 | 6 | 4 805,70 | 4 364,90 | 30,40 | 3 992,30 | 160 | 15 434,492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434,492 | 3 536,05 |  | 3 536,05 | 31.12.2025 |
| 324 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.84 | 1928 |  | кирпич | 2 | 3 | 909,00 | 809,30 | 0,00 | 809,30 | 22 | 2 690,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,903 | 3 324,98 |  | 3 324,98 | 31.12.2025 |
| 325 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.88 | 1972 |  | кирпич | 5 | 1 | 4 861,40 | 3 564,20 | 1 064,60 | 1 648,70 | 175 | 3 878,080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878,080 | 1 088,06 |  | 1 088,06 | 31.12.2025 |
| 326 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.25 | 1930 |  | кирпич | 2 | 2 | 610,00 | 566,10 | 72,40 | 493,70 | 19 | 2 227,882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,882 | 3 935,49 |  | 3 935,49 | 31.12.2025 |
| 327 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.29 | 1930 |  | кирпич | 2 | 2 | 619,80 | 575,80 | 0,00 | 575,80 | 24 | 2 295,632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,632 | 3 986,86 |  | 3 986,86 | 31.12.2025 |
| 328 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.37 | 1959 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 841,00 | 2 569,80 | 58,50 | 1 927,60 | 54 | 6 930,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930,114 | 2 696,75 |  | 2 696,75 | 31.12.2025 |
| 329 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Розы Люксембург, д.39 | 1980 |  | панель | 5 | 4 | 3 058,20 | 2 727,10 | 30,00 | 2 697,10 | 89 | 5 607,258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607,258 | 2 056,12 |  | 2 056,12 | 31.12.2025 |
| 330 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.41 | 1980 |  | панель | 5 | 4 | 3 014,70 | 2 733,90 | 0,00 | 2 733,90 | 105 | 5 665,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 665,130 | 2 072,18 |  | 2 072,18 | 31.12.2025 |
| 331 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.43 | 1980 |  | панель | 5 | 4 | 3 056,10 | 2 746,40 | 0,00 | 2 746,40 | 110 | 12 153,976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 153,976 | 4 425,42 |  | 4 425,42 | 31.12.2025 |
| 332 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.47 | 1985 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 604,30 | 2 299,00 | 0,00 | 1 924,10 | 74 | 2 546,339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546,339 | 1 107,59 |  | 1 107,59 | 31.12.2025 |
| 333 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д.9 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 236,10 | 1 137,30 | 99,00 | 971,20 | 42 | 3 223,774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,774 | 2 834,59 |  | 2 834,59 | 31.12.2025 |
| 334 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.39 | 1980 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 347,00 | 1 237,90 | 39,60 | 884,30 | 47 | 3 485,783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485,783 | 2 815,88 |  | 2 815,88 | 31.12.2025 |
| 335 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.41 | 1983 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 815,50 | 2 525,00 | 187,90 | 2 337,10 | 94 | 5 735,741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735,741 | 2 271,58 |  | 2 271,58 | 31.12.2025 |
| 336 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.41а | 1981 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 335,30 | 1 238,70 | 0,00 | 1 238,70 | 43 | 3 551,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,919 | 2 867,46 |  | 2 867,46 | 31.12.2025 |
| 337 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.43а | 1980 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 351,50 | 1 251,00 | 0,00 | 1 251,00 | 47 | 5 374,856 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,856 | 4 296,45 |  | 4 296,45 | 31.12.2025 |
| 338 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.14 | 1934 |  | кирпич | 3 | 4 | 2 139,90 | 1 968,80 | 0,00 | 1 598,10 | 58 | 5 894,646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 894,646 | 2 994,03 |  | 2 994,03 | 31.12.2025 |
| 339 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.16 | 1934 |  | кирпич | 2 | 4 | 1 002,50 | 881,10 | 64,20 | 816,90 | 38 | 3 116,843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116,843 | 3 537,45 |  | 3 537,45 | 31.12.2025 |
| 340 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.18 | 1953 |  | кирпич | 2 | 1 | 425,70 | 386,10 | 0,00 | 386,10 | 23 | 1 692,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692,990 | 4 384,85 |  | 4 384,85 | 31.12.2025 |
| 341 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.24 | 1934 |  | кирпич | 2 | 4 | 976,10 | 868,40 | 66,00 | 802,40 | 43 | 3 881,907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 881,907 | 4 470,18 |  | 4 470,18 | 31.12.2025 |
| 342 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.26 | 1953 |  | кирпич | 2 | 1 | 427,40 | 390,50 | 0,00 | 390,50 | 18 | 1 699,751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,751 | 4 352,76 |  | 4 352,76 | 31.12.2025 |
| 343 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.28 | 1937 |  | кирпич | 2 | 4 | 982,80 | 874,80 | 0,00 | 874,80 | 36 | 3 908,552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908,552 | 4 467,94 |  | 4 467,94 | 31.12.2025 |
| 344 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.2а | 1994 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 426,30 | 3 001,50 | 0,00 | 3 001,50 | 92 | 5 878,531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 878,531 | 1 958,53 |  | 1 958,53 | 31.12.2025 |
| 345 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.4 | 1989 |  | кирпич | 2 | 1 | 579,50 | 547,30 | 0,00 | 547,30 | 15 | 1 575,863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,863 | 2 879,34 |  | 2 879,34 | 31.12.2025 |
| 346 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.4а | 1990 |  | кирпич | 3 | 1 | 917,60 | 867,30 | 0,00 | 867,30 | 31 | 3 649,255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,255 | 4 207,60 |  | 4 207,60 | 31.12.2025 |
| 347 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.8 | 1934 |  | кирпич | 2 | 2 | 503,20 | 444,40 | 64,70 | 379,70 | 16 | 401,417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,417 | 903,28 |  | 903,28 | 31.12.2025 |
| 348 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.10 | 1981 |  | панель | 5 | 4 | 4 572,40 | 4 052,10 | 166,20 | 3 782,30 | 10 | 18 184,234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 184,234 | 4 487,61 |  | 4 487,61 | 31.12.2025 |
| 349 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.12/1 | 1987 |  | панель | 9 | 2 | 3 898,40 | 3 461,30 | 0,00 | 3 287,80 | 123 | 15 503,766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 503,766 | 4 479,17 |  | 4 479,17 | 31.12.2025 |
| 350 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.12/2 | 1987 |  | панель | 9 | 2 | 3 878,30 | 3 445,70 | 0,00 | 3 222,80 | 118 | 15 423,829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 423,829 | 4 476,25 |  | 4 476,25 | 31.12.2025 |
| 351 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.12а | 1981 |  | панель | 5 | 6 | 5 415,50 | 4 908,50 | 104,20 | 4 804,30 | 171 | 21 537,207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 537,207 | 4 387,74 |  | 4 387,74 | 31.12.2025 |
| 352 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.14 | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 4 662,20 | 4 095,80 | 0,00 | 4 095,80 | 131 | 18 541,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 541,366 | 4 526,92 |  | 4 526,92 | 31.12.2025 |
| 353 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.16 | 1987 |  | панель | 5 | 5 | 5 044,60 | 4 493,50 | 158,80 | 4 334,70 | 143 | 20 062,154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 062,154 | 4 464,71 |  | 4 464,71 | 31.12.2025 |
| 354 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.215 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 409,70 | 387,10 | 43,80 | 343,30 | 19 | 1 687,720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687,720 | 4 359,91 |  | 4 359,91 | 31.12.2025 |
| 355 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.234 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 428,00 | 384,70 | 57,10 | 327,60 | 17 | 1 671,778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,778 | 4 345,67 |  | 4 345,67 | 31.12.2025 |
| 356 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.236 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 433,70 | 388,10 | 53,50 | 334,60 | 22 | 1 690,313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,313 | 4 355,35 |  | 4 355,35 | 31.12.2025 |
| 357 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.236а | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 1 012,10 | 922,60 | 122,44 | 654,46 | 32 | 3 744,154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744,154 | 4 058,26 |  | 4 058,26 | 31.12.2025 |
| 358 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.270 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 627,20 | 3 316,70 | 127,60 | 3 071,90 | 130 | 14 425,216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 425,216 | 4 349,27 |  | 4 349,27 | 31.12.2025 |
| 359 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.5 | 1973 |  | панель | 5 | 4 | 3 191,40 | 2 895,20 | 0,00 | 2 584,70 | 78 | 12 692,058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 692,058 | 4 383,83 |  | 4 383,83 | 31.12.2025 |
| 360 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.6 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 730,60 | 3 468,50 | 0,00 | 2 675,70 | 101 | 7 344,033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 344,033 | 2 117,35 |  | 2 117,35 | 31.12.2025 |
| 361 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.7 | 1973 |  | панель | 5 | 4 | 2 973,80 | 2 701,50 | 0,00 | 2 463,10 | 92 | 11 826,672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 826,672 | 4 377,82 |  | 4 377,82 | 31.12.2025 |
| 362 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, д.15в | 1979 |  | панель | 3 | 2 | 927,70 | 816,30 | 139,00 | 405,80 | 20 | 2 192,958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192,958 | 2 686,46 |  | 2 686,46 | 31.12.2025 |
| 363 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.28 | 1962 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 772,40 | 1 655,20 | 0,00 | 803,00 | 28 | 7 048,757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 048,757 | 4 258,55 |  | 4 258,55 | 31.12.2025 |
| 364 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.28а | 1956 |  | кирпич | 2 | 1 | 562,30 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | 16 | 1 797,473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797,473 | 3 536,25 |  | 3 536,25 | 31.12.2025 |
| 365 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.32 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,50 | 629,90 | 0,00 | 629,90 | 28 | 2 437,141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,141 | 3 869,09 |  | 3 869,09 | 31.12.2025 |
| 366 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.43а | 1967 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 895,40 | 1 736,90 | 0,00 | 1 382,10 | 71 | 3 993,813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993,813 | 2 299,39 |  | 2 299,39 | 31.12.2025 |
| 367 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.10/1 | 1974 |  | панель | 5 | 1 | 4 845,50 | 3 935,10 | 565,75 | 3 256,15 | 187 | 8 919,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 919,470 | 2 266,64 |  | 2 266,64 | 31.12.2025 |
| 368 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.10/2 | 1975 |  | панель | 5 | 1 | 4 964,10 | 4 201,30 | 519,19 | 3 117,61 | 158 | 19 742,009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 742,009 | 4 699,02 |  | 4 699,02 | 31.12.2025 |
| 369 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.153 | 1987 |  | блок | 2 | 3 | 915,40 | 822,70 | 42,70 | 780,00 | 29 | 3 410,803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,803 | 4 145,87 |  | 4 145,87 | 31.12.2025 |
| 370 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.155 | 1986 |  | кирпич | 2 | 3 | 931,10 | 849,30 | 133,10 | 716,20 | 31,0 | 3 410,596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,596 | 4 015,77 |  | 4 015,77 | 31.12.2025 |
| 371 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.16 | 1981 |  | панель | 5 | 1 | 4 700,90 | 3 949,80 | 476,80 | 3 327,00 | 227 | 18 695,274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 695,274 | 4 733,22 |  | 4 733,22 | 31.12.2025 |
| 372 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.6/1 | 1975 |  | панель | 5 | 1 | 4 892,40 | 4 061,40 | 846,87 | 2 739,23 | 159 | 19 456,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 456,860 | 4 790,68 |  | 4 790,68 | 31.12.2025 |
| 373 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.6/2 | 1975 |  | панель | 5 | 1 | 4 966,50 | 4 109,70 | 419,55 | 3 336,25 | 189 | 19 751,553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 751,553 | 4 806,08 |  | 4 806,08 | 31.12.2025 |
| 374 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.6/3 | 1975 |  | панель | 5 | 1 | 5 089,20 | 4 174,10 | 663,88 | 3 206,32 | 203 | 20 239,526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 239,526 | 4 848,84 |  | 4 848,84 | 31.12.2025 |
| 375 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Туснолобовой, д.29 | 1990 |  | панель | 5 | 6 | 6 451,20 | 5 722,10 | 104,40 | 5 617,70 | 189 | 25 656,141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 656,141 | 4 483,69 |  | 4 483,69 | 31.12.2025 |
| 376 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Туснолобовой, д.31 | 1988 |  | панель | 5 | 7 | 6 736,60 | 6 048,30 | 50,70 | 5 997,60 | 228 | 26 791,164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 791,164 | 4 429,54 |  | 4 429,54 | 31.12.2025 |
| 377 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Узловая, д.1 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 785,80 | 726,70 | 0,00 | 726,70 | 30 | 3 125,091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125,091 | 4 300,39 |  | 4 300,39 | 31.12.2025 |
| 378 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Узловая, д.3 | 1990 |  | кирпич | 2 | 2 | 866,80 | 804,60 | 0,00 | 804,60 | 22 | 3 447,225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447,225 | 4 284,40 |  | 4 284,40 | 31.12.2025 |
| 379 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ульяновская, д.3 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 649,70 | 3 296,40 | 45,00 | 3 187,60 | 116 | 2 911,472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,472 | 883,23 |  | 883,23 | 31.12.2025 |
| 380 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ульяновская, д.4 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 590,20 | 3 315,30 | 0,00 | 2 492,40 | 91 | 14 278,069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 278,069 | 4 306,72 |  | 4 306,72 | 31.12.2025 |
| 381 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.17 | 1956 |  | дерево | 2 | 2 | 991,50 | 916,90 | 79,70 | 837,20 | 23 | 2 352,359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352,359 | 2 565,56 |  | 2 565,56 | 31.12.2025 |
| 382 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.19 | 1956 |  | дерево | 2 | 2 | 965,10 | 892,50 | 60,70 | 831,80 | 31 | 2 298,289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298,289 | 2 575,11 |  | 2 575,11 | 31.12.2025 |
| 383 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.21 | 1956 |  | дерево | 2 | 2 | 972,80 | 890,50 | 58,60 | 831,90 | 29 | 2 317,924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317,924 | 2 602,95 |  | 2 602,95 | 31.12.2025 |
| 384 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.23 | 1956 |  | дерево | 2 | 2 | 967,80 | 886,80 | 0,00 | 886,80 | 25 | 2 316,970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,970 | 2 612,73 |  | 2 612,73 | 31.12.2025 |
| 385 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.28 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 362,90 | 1 230,80 | 42,60 | 1 188,20 | 60 | 3 563,349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563,349 | 2 895,15 |  | 2 895,15 | 31.12.2025 |
| 386 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.28а | 1967 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 942,50 | 1 775,30 | 0,00 | 1 416,90 | 54 | 7 725,237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725,237 | 4 351,51 |  | 4 351,51 | 31.12.2025 |
| 387 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.30 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 657,60 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 23 | 2 555,992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,992 |  | 4 197,03 | 4 197,03 | 31.12.2025 |
| 388 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.32 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 669,90 | 622,30 | 0,00 | 622,30 | 22 | 2 533,035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533,035 |  | 4 070,44 | 4 070,44 | 31.12.2025 |
| 389 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.1 | 1972 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 334,70 | 2 166,00 | 156,60 | 1 660,40 | 72 | 4 138,863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138,863 |  | 1 910,83 | 1 910,83 | 31.12.2025 |
| 390 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.10 | 1970 |  | панель | 5 | 6 | 4 841,00 | 4 388,90 | 47,80 | 4 229,90 | 185 | 19 252,445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252,445 |  | 4 386,62 | 4 386,62 | 31.12.2025 |
| 391 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.3 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 609,00 | 3 317,30 | 42,10 | 3 214,00 | 123 | 2 879,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879,004 |  | 867,88 | 867,88 | 31.12.2025 |
| 392 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.8 | 1970 |  | панель | 5 | 6 | 4 698,90 | 4 256,70 | 100,80 | 4 037,60 | 176 | 18 687,320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 687,320 |  | 4 390,10 | 4 390,10 | 31.12.2025 |
| 393 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.9 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 327,10 | 2 165,50 | 0,00 | 1 535,30 | 47 | 3 999,713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,713 |  | 1 847,02 | 1 847,02 | 31.12.2025 |
| 394 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шилина, д.2 | 1953 |  | блок | 2 | 2 | 1 451,40 | 1 271,10 | 27,40 | 1 243,70 | 46 | 4 467,276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,276 |  | 3 514,50 | 3 514,50 | 31.12.2025 |
| 395 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.1 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 681,30 | 627,20 | 0,00 | 627,20 | 24 | 543,493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,493 | 866,54 |  | 866,54 | 31.12.2025 |
| 396 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д,10 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 352,70 | 1 253,30 | 41,80 | 1 211,50 | 51 | 1 079,089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,089 | 861,00 |  | 861,00 | 31.12.2025 |
| 397 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.12 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 341,10 | 1 233,10 | 0,00 | 1 085,00 | 45 | 1 069,835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,835 | 867,60 |  | 867,60 | 31.12.2025 |
| 398 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.14 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 163,00 | 2 010,00 | 0,00 | 1 425,70 | 56 | 8 602,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602,156 | 4 279,68 |  | 4 279,68 | 31.12.2025 |
| 399 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.9 | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 535,50 | 487,40 | 0,00 | 487,40 | 15 | 2 043,131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,131 | 4 191,90 |  | 4 191,90 | 31.12.2025 |
| 400 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, д.1 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 659,40 | 613,80 | 0,00 | 613,80 | 25 | 2 467,173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467,173 | 4 019,51 |  | 4 019,51 | 31.12.2025 |
| 401 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, д.10 | 1947 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 038,90 | 923,90 | 0,00 | 859,70 | 33 | 3 516,133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,133 | 3 805,75 |  | 3 805,75 | 31.12.2025 |
| 402 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, д.8 | 1935 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 703,70 | 2 395,50 | 0,00 | 2 151,50 | 61 | 6 187,827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,827 | 2 583,10 |  | 2 583,10 | 31.12.2025 |
| 403 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.10 | 1983 |  | кирпич | 5 | 7 | 5 274,40 | 4 773,80 | 92,10 | 4 523,60 | 178 | 20 976,057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 976,057 | 4 394,00 |  | 4 394,00 | 31.12.2025 |
| 404 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.4/1 | 1995 |  | панель | 5 | 4 | 3 628,60 | 3 281,10 | 183,50 | 3 097,60 | 114 | 11 602,737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 602,737 | 3 536,23 |  | 3 536,23 | 31.12.2025 |
| 405 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.6 | 1983 |  | панель | 5 | 1 | 4 982,30 | 4 028,40 | 567,95 | 3 392,35 | 183 | 19 814,389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814,389 | 4 918,67 |  | 4 918,67 | 31.12.2025 |
| 406 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.8 | 1999 |  | кирпич | 10 | 2 | 5 548,8 | 4 851,6 | 128,8 | 4 722,8 | 186 | 4 422,315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,315 | 911,52 |  | 911,52 | 31.12.2025 |
| 407 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шилина, д.6 | 1981 |  | кирпич | 3 | 1 | 1 867,0 | 1 594,0 | 542,8 | 649,1 | 55 | 6 033,811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 033,811 | 3 785,33 |  | 3 785,33 | 31.12.2025 |
| 408 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д. 61/1 | 1980 |  | панель | 5 | 8 | 7 769,10 | 7 153,10 | 0,00 | 4 635,10 | 191 | 30 897,370 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 30 897,370 | 4 319,44 |  | 4 319,44 | 31.12.2025 |
| 409 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.83 | 1965 |  | кирпич | 5 | 6 | 5 548,40 | 5 202,80 | 41,80 | 4 131,30 | 165 | 22 065,744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 065,744 | 4 241,13 |  | 4 241,13 | 31.12.2025 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству	  	                                                                                                                                                          О.А.Михайлова

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 16.08.2022 | № | 1478 |

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса  на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу

на 2023-2025 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее- МКД) | Общая площадь МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт фасада |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  | работы по строительному контролю |  |
|  |  | кв.м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | кв.м | тыс.руб. | кв.м | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого на 2023-2025 годы |  | 1 043 208,33 | 3 303 293,371 | 44 617,220 | 1 480 708,161 | 469 325,172 | 125 037,578 | 5 | 10 824,150 | 155 487,80 | 862 384,122 | 46 301,90 | 158 398,800 | 691 | 84 560,451 | 693 | 67 437,717 |
| Итого на 2023 год |  | 27 509,60 | 70 345,172 | 0,00 | 15 803,100 | 5 004,315 | 1 334,484 | 0 | 0,00 | 8 546,70 | 41 940, 243 | 916,0 | 3 133,636 | 17 | 1 690,977 | 17 | 1 438,418 |
| 1 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.3/1 | 3 892,30 | 3 853,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 544,40 | 3 589,774 | 0,0 | 0,00 | 1 | 186,830 | 1 | 76,821 |
| 2 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Байкаимский разъезд, д.1 | 537,20 | 1 559,561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429,90 | 1 501,640 | 0,0 | 0,00 | 1 | 25,786 | 1 | 32,135 |
| 3 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.1 | 1 306,70 | 4 060,573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,90 | 3 914,089 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,722 | 1 | 83,762 |
| 4 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.12 | 1 297,30 | 4 058,680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,60 | 3 912,679 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,270 | 1 | 83,731 |
| 5 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.5 | 1 311,30 | 4 028,595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,20 | 3 882,566 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,942 | 1 | 83,087 |
| 6 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.6 | 1 304,40 | 4 077,763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,50 | 3 931,028 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,611 | 1 | 84,124 |
| 7 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.7 | 1 310,50 | 4 078,056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,50 | 3 931,028 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,904 | 1 | 84,124 |
| 8 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.8 | 1 311,10 | 4 034,833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,682 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,933 | 1 | 83,218 |
| 9 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.3а | 389,30 | 1 548,229 | 0,00 | 1 051,110 | 332,852 | 88,760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 43,991 | 3 | 31,516 |
| 10 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.21 | 5 463,70 | 21 728,896 | 0,00 | 14 751,990 | 4 671,464 | 1 245,724 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 617,398 | 3 | 442,320 |
| 11 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.43 | 2 832,80 | 4 547,046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 834,20 | 4 318,653 | 0,0 | 0,00 | 1 | 135,974 | 1 | 92,419 |
| 12 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.3 | 992,90 | 3 238,426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,0 | 3 133,636 | 1 | 37,730 | 1 | 67,060 |
| 13 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, д.9 | 5 560,10 | 9 531,089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 752,00 | 9 070,104 | 0,0 | 0,00 | 1 | 266,885 | 1 | 194,100 |
| Итого на 2024 год |  | 17 950,00 | 44 063,140 | 0,00 | 0,00 | 434,254 | 0,00 | 3 | 6494,490 | 8 495,50 | 35 684,847 | 0,0 | 0,00 | 13 | 537,618 | 14 | 911,931 |
| 14 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Черняховского, д.7 | 507,90 | 457,769 | 0,000 | 0,00 | 434,254 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 14,221 | 1 | 9,293 |
| 15 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Вокзальная, д.23 | 115,00 | 727,633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 202,40 | 706,984 | 0,0 | 0,00 | 1 | 5,520 | 1 | 15,129 |
| 16 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Выборная, д.27 | 506,50 | 2 585,243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 717,80 | 2 507,275 | 0,0 | 0,00 | 1 | 24,312 | 1 | 53,656 |
| 17 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Космическая, д.7 | 448,30 | 2 456,865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 682,60 | 2 384,322 | 0,0 | 0,00 | 1 | 21,518 | 1 | 51,025 |
| 18 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.10 | 1 308,10 | 4 034,689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,682 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,789 | 1 | 83,218 |
| 19 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.11 | 1 297,10 | 4 034,161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,682 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,261 | 1 | 83,218 |
| 20 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.21 | 1 275,20 | 4 030,226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,90 | 3 885,860 | 0,0 | 0,00 | 1 | 61,209 | 1 | 83,157 |
| 21 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.24 | 1 297,50 | 4 034,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,683 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,280 | 1 | 83,217 |
| 22 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.29 | 1 260,00 | 4 034,302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,90 | 3 890,564 | 0,0 | 0,00 | 1 | 60,480 | 1 | 83,258 |
| 23 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.9 | 1 309,80 | 4 034,771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,683 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,870 | 1 | 83,218 |
| 24 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лунная, д.63 | 476,70 | 2 571,683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 714,40 | 2 495,399 | 0,0 | 0,00 | 1 | 22,882 | 1 | 53,402 |
| 25 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.160а | 943,70 | 3 408,798 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 699,90 | 2 444,751 | 0,0 | 0,00 | 1 | 45,298 | 1 | 52,317 |
| 26 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.34 | 666,20 | 2 529,013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 519,60 | 1 814,963 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,978 | 1 | 38,840 |
| 27 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Микрорайон №7, д.4 | 6 538,00 | 6 633,472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6494,490 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 138,982 |
| Итого на 2025 год |  | 997 748,73 | 3 188 885,058 | 44 617,220 | 1 464 905,061 | 463 886,603 | 123 703,094 | 2 | 4 329,66 | 138 445,60 | 784 759,032 | 45 385,90 | 155 265,164 | 661 | 82 331,856 | 662 | 65 087,369 |
| 28 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.10/1 | 4 147,70 | 16 495,221 | 0,000 | 11 198,790 | 3 546,283 | 945,676 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0,00 | 3 | 468,690 | 3 | 335,782 |
| 29 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.10/3 | 5 607,90 | 22 302,372 | 0,000 | 15 141,330 | 4 794,754 | 1 278,601 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0,00 | 3 | 633,693 | 3 | 453,994 |
| 30 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.12 | 6 973,10 | 27 731,713 | 0,000 | 18 827,370 | 5 962,000 | 1 589,867 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0,00 | 3 | 787,960 | 3 | 564,516 |
| 31 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.3 | 5 143,40 | 9 003,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00 | 1 299,70 | 8 572,821 | 0,0 | 0,00 | 1 | 246,883 | 1 | 183,458 |
| 32 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.4 | 5 611,00 | 22 314,701 | 0,000 | 15 149,700 | 4 797,405 | 1 279,308 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0,00 | 3 | 634,043 | 3 | 454,245 |
| 33 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.5 | 4 983,30 | 19 818,366 | 0,000 | 13 454,910 | 4 260,721 | 1 136,193 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0,00 | 3 | 563,113 | 3 | 403,429 |
| 34 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.8/1 | 7 201,20 | 28 638,858 | 0,00 | 19 443,240 | 6 157,026 | 1 641,874 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 813,736 | 3 | 582,982 |
| 35 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д.9/3 | 8 646,03 | 34 384,883 | 0,00 | 23 344,281 | 7 392,356 | 1 971,295 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 977,001 | 3 | 699,950 |
| 36 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Водопьянова, д.14 | 5 455,00 | 4 351,612 | 4 009,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 256,385 | 1 | 85,802 |
| 37 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, д.3 | 658,50 | 2 428,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,80 | 2 346,854 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,608 | 1 | 50,223 |
| 38 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, д.3а | 770,40 | 3 063,847 | 0,00 | 2 080,080 | 658,692 | 175,651 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 87,055 | 3 | 62,369 |
| 39 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.20 | 666,00 | 2 169,705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,7 | 2 099,468 | 1 | 25,308 | 1 | 44,929 |
| 40 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.21 | 1 730,70 | 6 882,918 | 0,00 | 4 672,890 | 1 479,748 | 394,600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 195,569 | 3 | 140,111 |
| 41 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.22 | 664,80 | 2 165,814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,6 | 2 095,704 | 1 | 25,262 | 1 | 44,848 |
| 42 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.23 | 1 736,40 | 6 905,586 | 0,00 | 4 688,280 | 1 484,622 | 395,899 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 196,213 | 3 | 140,572 |
| 43 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.29 | 4 842,60 | 19 258,808 | 0,00 | 13 075,020 | 4 140,423 | 1 104,113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 547,214 | 3 | 392,038 |
| 44 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.29а | 3 595,90 | 14 300,736 | 0,00 | 9 708,930 | 3 074,494 | 819,865 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 406,337 | 3 | 291,110 |
| 45 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.30 | 1 550,10 | 5 455,370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 798,70 | 5 268,225 | 0,0 | 0,00 | 1 | 74,405 | 1 | 112,740 |
| 46 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Крупина, д.32 | 1 532,00 | 5 477,408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 802,10 | 5 290,652 | 0,0 | 0,00 | 1 | 73,536 | 1 | 113,220 |
| 47 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.1 | 665,50 | 2 401,628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 493,10 | 2 320,035 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,944 | 1 | 49,649 |
| 48 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.3 | 1 239,50 | 2 395,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 486,10 | 2 287,100 | 0,0 | 0,00 | 1 | 59,496 | 1 | 48,944 |
| 49 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.4 | 655,90 | 2 608,485 | 0,000 | 1 770,930 | 560,794 | 149,545 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 74,117 | 3 | 53,099 |
| 50 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Плеханова, д.2 | 904,30 | 721,386 | 664,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 42,502 | 1 | 14,224 |
| 51 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Саянский, д.26 | 412,00 | 1 514,345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,00 | 1 463,255 | 0,0 | 0,00 | 1 | 19,776 | 1 | 31,314 |
| 52 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.7 | 1 000,30 | 3 518,996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 515,20 | 3 398,259 | 0,0 | 0,00 | 1 | 48,014 | 1 | 72,723 |
| 53 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.9 | 996,50 | 3 525,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 516,20 | 3 404,855 | 0,0 | 0,00 | 1 | 47,832 | 1 | 72,864 |
| 54 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.100 | 3 763,70 | 6 967,666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 007,40 | 6 644,810 | 0,0 | 0,00 | 1 | 180,657 | 1 | 142,199 |
| 55 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.100а | 3 783,40 | 6 968,612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 007,40 | 6 644,810 | 0,0 | 0,00 | 1 | 181,603 | 1 | 142,199 |
| 56 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.100б | 3 838,90 | 15 267,137 | 0,00 | 10 365,030 | 3 282,259 | 875,269 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 433,796 | 3 | 310,783 |
| 57 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.102 | 3 785,30 | 15 053,972 | 0,00 | 10 220,310 | 3 236,431 | 863,049 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 427,739 | 3 | 306,443 |
| 58 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.108 | 3 437,10 | 7 008,583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 015,80 | 6 700,217 | 0,0 | 0,00 | 1 | 164,981 | 1 | 143,385 |
| 59 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.108а | 6 381,10 | 25 377,355 | 0,00 | 17 228,970 | 5 455,840 | 1 454,891 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 721,064 | 3 | 516,590 |
| 60 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.108б | 6 318,70 | 25 129,193 | 0,00 | 17 060,490 | 5 402,488 | 1 440,664 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 714,013 | 3 | 511,538 |
| 61 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.11 | 939,60 | 3 408,663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 636,10 | 3 293,090 | 0,0 | 0,00 | 1 | 45,101 | 1 | 70,472 |
| 62 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.110 | 3 003,40 | 11 944,390 | 0,00 | 8 109,180 | 2 567,907 | 684,775 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 339,384 | 3 | 243,144 |
| 63 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.112 | 3 000,00 | 11 930,869 | 0,00 | 8 100,000 | 2 565,000 | 684,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 339,000 | 3 | 242,869 |
| 64 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.114 | 3 996,00 | 6 949,174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 003,00 | 6 615,788 | 0,0 | 0,00 | 1 | 191,808 | 1 | 141,578 |
| 65 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.116 | 4 177,70 | 16 614,530 | 0,00 | 11 279,790 | 3 571,933 | 952,516 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 472,080 | 3 | 338,211 |
| 66 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.118 | 1 337,00 | 5 317,190 | 0,00 | 3 609,900 | 1 143,135 | 304,836 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 151,081 | 3 | 108,238 |
| 67 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.120 | 3 685,00 | 14 655,084 | 0,00 | 9 949,500 | 3 150,675 | 840,180 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 416,405 | 3 | 298,324 |
| 68 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.122 | 4 804,00 | 3 832,290 | 3 530,940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 225,788 | 1 | 75,562 |
| 69 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.124 | 2 974,40 | 2 372,765 | 2 186,184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 139,797 | 1 | 46,784 |
| 70 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.126 | 2 988,30 | 2 383,853 | 2 196,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 140,450 | 1 | 47,003 |
| 71 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.16 | 952,70 | 2 319,457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 637,30 | 2 226,089 | 0,0 | 0,00 | 1 | 45,730 | 1 | 47,638 |
| 72 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.21 | 1 140,20 | 3 646,906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,3 | 3 528,077 | 1 | 43,328 | 1 | 75,501 |
| 73 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.26 | 2 295,70 | 6 846,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 999,80 | 6 594,681 | 0,0 | 0,00 | 1 | 110,194 | 1 | 141,126 |
| 74 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.28 | 1 525,40 | 3 956,514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,40 | 3 801,934 | 0,0 | 0,00 | 1 | 73,219 | 1 | 81,361 |
| 75 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.29 | 610,90 | 2 303,374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 473,20 | 2 226,406 | 0,0 | 0,00 | 1 | 29,323 | 1 | 47,645 |
| 76 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.31 | 732,90 | 2 855,352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 418,60 | 2 761,086 | 0,0 | 0,00 | 1 | 35,179 | 1 | 59,087 |
| 77 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.34а | 1 395,20 | 3 523,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 513,00 | 3 383,748 | 0,0 | 0,00 | 1 | 66,970 | 1 | 72,412 |
| 78 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.34б | 4 377,90 | 17 410,716 | 0,00 | 11 820,330 | 3 743,104 | 998,161 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 494,703 | 3 | 354,418 |
| 79 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.38а | 1 494,10 | 4 685,555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324,7 | 4 531,799 | 1 | 56,776 | 1 | 96,980 |
| 80 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.39 | 612,30 | 2 248,656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 461,80 | 2 172,769 | 0,0 | 0,00 | 1 | 29,390 | 1 | 46,497 |
| 81 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.47а | 1 386,50 | 5 514,050 | 0,00 | 3 743,550 | 1 185,457 | 316,122 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 156,675 | 3 | 112,246 |
| 82 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.47б | 1 343,90 | 1 072,067 | 987,766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63,163 | 1 | 21,138 |
| 83 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.48 | 1 479,00 | 3 910,496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,90 | 3 759,060 | 0,0 | 0,00 | 1 | 70,992 | 1 | 80,444 |
| 84 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.49 | 1 476,50 | 4 707,381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 688,20 | 4 539,367 | 0,0 | 0,00 | 1 | 70,872 | 1 | 97,142 |
| 85 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.51 | 2 742,80 | 9 200,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603,1 | 8 905,205 | 1 | 104,226 | 1 | 190,571 |
| 86 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.51а | 1 513,00 | 4 887,889 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,4 | 4 729,190 | 1 | 57,494 | 1 | 101,205 |
| 87 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.51б | 1 416,40 | 4 614,116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,1 | 4 464,747 | 1 | 53,823 | 1 | 95,546 |
| 88 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.52 | 4 342,80 | 7 512,877 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 084,20 | 7 151,383 | 0,0 | 0,00 | 1 | 208,454 | 1 | 153,040 |
| 89 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.53 | 894,00 | 3 999,643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,30 | 3 873,831 | 0,0 | 0,00 | 1 | 42,912 | 1 | 82,900 |
| 90 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.54 | 1 506,60 | 5 991,683 | 0,00 | 4 067,820 | 1 288,143 | 343,505 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 170,246 | 3 | 121,969 |
| 91 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.58 | 4 831,10 | 9 999,420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 449,80 | 9 562,881 | 0,0 | 0,00 | 1 | 231,893 | 1 | 204,646 |
| 92 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.60 | 6 720,30 | 13 424,318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 944,70 | 12 827,241 | 0,0 | 0,00 | 1 | 322,574 | 1 | 274,503 |
| 93 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.69 | 2 371,80 | 5 521,086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 802,60 | 5 293,950 | 0,0 | 0,00 | 1 | 113,846 | 1 | 113,290 |
| 94 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.69а | 2 117,60 | 1 689,271 | 1 556,436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 99,527 | 1 | 33,308 |
| 95 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.71 | 2 553,60 | 5 539,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 804,10 | 5 303,844 | 0,0 | 0,00 | 1 | 122,573 | 1 | 113,502 |
| 96 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.71а | 2 134,20 | 5 473,974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797,30 | 5 258,991 | 0,0 | 0,00 | 1 | 102,441 | 1 | 112,542 |
| 97 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.75а | 3 015,60 | 5 572,874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 805,70 | 5 314,397 | 0,0 | 0,00 | 1 | 144,749 | 1 | 113,728 |
| 98 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.79 | 6 447,90 | 25 643,015 | 0,00 | 17 409,330 | 5 512,954 | 1 470,121 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 728,613 | 3 | 521,997 |
| 99 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.79а | 3 846,60 | 7 037,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 017,20 | 6 709,451 | 0,0 | 0,00 | 1 | 184,637 | 1 | 143,582 |
| 100 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.81 | 3 783,80 | 15 048,006 | 0,00 | 10 216,260 | 3 235,149 | 862,706 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 427,569 | 3 | 306,322 |
| 101 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.87 | 6 341,50 | 25 219,867 | 0,00 | 17 122,050 | 5 421,982 | 1 445,862 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 716,589 | 3 | 513,384 |
| 102 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.87а | 3 621,60 | 7 427,731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 076,70 | 7 101,913 | 0,0 | 0,00 | 1 | 173,837 | 1 | 151,981 |
| 103 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.88 | 5 425,60 | 10 829,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 568,70 | 10 347,145 | 0,0 | 0,00 | 1 | 260,429 | 1 | 221,429 |
| 104 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.88а | 4 842,20 | 3 862,763 | 3 559,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 227,583 | 1 | 76,163 |
| 105 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.89 | 3 665,80 | 7 507,329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 088,20 | 7 177,767 | 0,0 | 0,00 | 1 | 175,958 | 1 | 153,604 |
| 106 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.90 | 2 514,30 | 9 999,260 | 0,00 | 6 788,610 | 2 149,726 | 573,260 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 284,116 | 3 | 203,548 |
| 107 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.90а | 2 127,40 | 1 697,089 | 1 563,639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 99,988 | 1 | 33,462 |
| 108 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.91 | 2 002,90 | 1 597,772 | 1 472,132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 94,136 | 1 | 31,504 |
| 109 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.92 | 2 162,40 | 5 476,676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797,50 | 5 260,310 | 0,0 | 0,00 | 1 | 103,795 | 1 | 112,571 |
| 110 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.93а | 3 595,80 | 14 300,338 | 0,00 | 9 708,660 | 3 074,409 | 819,842 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 406,325 | 3 | 291,102 |
| 111 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.95 | 1 048,50 | 4 169,839 | 0,00 | 2 830,950 | 896,468 | 239,058 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 118,480 | 3 | 84,883 |
| 112 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.96 | 2 141,50 | 5 453,440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 794,20 | 5 238,543 | 0,0 | 0,00 | 1 | 102,792 | 1 | 112,105 |
| 113 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.96а | 1 331,70 | 3 489,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 508,50 | 3 354,066 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63,922 | 1 | 71,777 |
| 114 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.98 | 3 790,40 | 6 953,453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 005,10 | 6 629,640 | 0,0 | 0,00 | 1 | 181,939 | 1 | 141,874 |
| 115 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кольчугинский, д.3 | 14 515,60 | 57 727,906 | 0,00 | 39 192,120 | 12 410,838 | 3 309,557 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 1 640,263 | 3 | 1 175,128 |
| 116 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кольчугинский, д.5/3 | 5 535,00 | 22 012,453 | 0,00 | 14 944,500 | 4 732,425 | 1 261,980 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 625,455 | 3 | 448,093 |
| 117 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.1 | 1 941,40 | 7 720,862 | 0,00 | 5 241,780 | 1 659,897 | 442,639 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 219,378 | 3 | 157,168 |
| 118 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.13а | 2 932,10 | 11 660,834 | 0,00 | 7 916,670 | 2 506,946 | 668,519 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 331,327 | 3 | 237,372 |
| 119 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.17 | 1 140,30 | 3 159,723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,20 | 3 039,934 | 0,0 | 0,00 | 1 | 54,734 | 1 | 65,055 |
| 120 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.19 | 1 368,40 | 5 442,066 | 0,00 | 3 694,680 | 1 169,982 | 311,995 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 154,629 | 3 | 110,780 |
| 121 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.21 | 1 156,90 | 3 064,811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,10 | 2 946,231 | 0,0 | 0,00 | 1 | 55,531 | 1 | 63,049 |
| 122 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.24 | 802,00 | 639,779 | 589,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 37,694 | 1 | 12,615 |
| 123 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.25 | 1 081,60 | 4 301,476 | 0,00 | 2 920,320 | 924,768 | 246,605 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 122,221 | 3 | 87,562 |
| 124 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.26 | 2 281,10 | 5 187,356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960,30 | 4 971,473 | 0,0 | 0,00 | 1 | 109,493 | 1 | 106,390 |
| 125 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.29 | 4 349,40 | 17 297,373 | 0,00 | 11 743,380 | 3 718,737 | 991,663 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 491,482 | 3 | 352,111 |
| 126 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.3 | 1 828,70 | 7 272,660 | 0,00 | 4 937,490 | 1 563,538 | 416,944 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 206,643 | 3 | 148,045 |
| 127 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.33 | 1 592,40 | 4 299,791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 798,70 | 4 134,870 | 0,0 | 0,00 | 1 | 76,435 | 1 | 88,486 |
| 128 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.35 | 1 573,60 | 4 313,166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 801,40 | 4 148,848 | 0,0 | 0,00 | 1 | 75,533 | 1 | 88,785 |
| 129 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.37 | 1 012,60 | 2 748,021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 510,50 | 2 642,859 | 0,0 | 0,00 | 1 | 48,605 | 1 | 56,557 |
| 130 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.39 | 1 641,40 | 4 326,467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 803,30 | 4 158,684 | 0,0 | 0,00 | 1 | 78,787 | 1 | 88,996 |
| 131 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.4 | 4 729,10 | 18 807,423 | 0,00 | 12 768,570 | 4 043,380 | 1 078,235 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 534,388 | 3 | 382,850 |
| 132 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.41 | 1 639,90 | 3 997,495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 741,10 | 3 836,675 | 0,0 | 0,00 | 1 | 78,715 | 1 | 82,105 |
| 133 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.43 | 1 018,70 | 2 771,580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 514,90 | 2 665,637 | 0,0 | 0,00 | 1 | 48,898 | 1 | 57,045 |
| 134 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.45 | 1 580,50 | 4 313,497 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 801,40 | 4 148,848 | 0,0 | 0,00 | 1 | 75,864 | 1 | 88,785 |
| 135 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.47 | 1 590,20 | 4 352,564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 808,70 | 4 186,640 | 0,0 | 0,00 | 1 | 76,330 | 1 | 89,594 |
| 136 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.48 | 2 180,00 | 5 844,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 085,40 | 5 619,116 | 0,0 | 0,00 | 1 | 104,640 | 1 | 120,249 |
| 137 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.48а | 1 714,70 | 5 424,578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533,8 | 5 247,130 | 1 | 65,159 | 1 | 112,289 |
| 138 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.49 | 1 591,50 | 4 328,302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 804,10 | 4 162,826 | 0,0 | 0,00 | 1 | 76,392 | 1 | 89,084 |
| 139 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.49а | 1 604,20 | 4 264,401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 791,90 | 4 099,666 | 0,0 | 0,00 | 1 | 77,002 | 1 | 87,733 |
| 140 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.5 | 2 168,60 | 6 464,640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 944,10 | 6 227,283 | 0,0 | 0,00 | 1 | 104,093 | 1 | 133,264 |
| 141 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.50 | 1 721,20 | 4 701,501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 873,50 | 4 522,110 | 0,0 | 0,00 | 1 | 82,618 | 1 | 96,773 |
| 142 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.50а | 1 758,70 | 4 661,527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 865,60 | 4 481,211 | 0,0 | 0,00 | 1 | 84,418 | 1 | 95,898 |
| 143 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.51 | 1 602,40 | 4 316,664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 801,80 | 4 150,919 | 0,0 | 0,00 | 1 | 76,915 | 1 | 88,830 |
| 144 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.52 | 1 734,30 | 4 660,884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 865,70 | 4 481,729 | 0,0 | 0,00 | 1 | 83,246 | 1 | 95,909 |
| 145 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.53а | 6 306,90 | 25 082,265 | 0,00 | 17 028,630 | 5 392,399 | 1 437,973 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 712,680 | 3 | 510,583 |
| 146 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.54 | 2 211,90 | 5 924,324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 100,30 | 5 696,253 | 0,0 | 0,00 | 1 | 106,171 | 1 | 121,900 |
| 147 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.56 | 1 248,40 | 4 964,832 | 0,00 | 3 370,680 | 1 067,382 | 284,635 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 141,069 | 3 | 101,066 |
| 148 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.57/3 | 2 994,80 | 11 910,188 | 0,00 | 8 085,960 | 2 560,554 | 682,814 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 338,412 | 3 | 242,448 |
| 149 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.58 | 661,50 | 2 630,756 | 0,00 | 1 786,050 | 565,583 | 150,822 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 74,749 | 3 | 53,552 |
| 150 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.58а | 662,90 | 2 149,320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,9 | 2 079,626 | 1 | 25,190 | 1 | 44,504 |
| 151 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.58б | 663,90 | 2 170,323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,9 | 2 100,152 | 1 | 25,228 | 1 | 44,943 |
| 152 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.59/2 | 6 293,40 | 25 028,576 | 0,00 | 16 992,180 | 5 380,857 | 1 434,895 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 711,154 | 3 | 509,490 |
| 153 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.59/3 | 3 012,00 | 11 978,592 | 0,00 | 8 132,400 | 2 575,260 | 686,736 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 340,356 | 3 | 243,840 |
| 154 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.6 | 4 791,70 | 3 822,479 | 3 521,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 225,210 | 1 | 75,369 |
| 155 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.60 | 657,10 | 524,188 | 482,969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 30,884 | 1 | 10,335 |
| 156 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.60а | 664,30 | 2 149,722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,0 | 2 079,968 | 1 | 25,243 | 1 | 44,511 |
| 157 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.63/3 | 2 985,40 | 11 872,805 | 0,00 | 8 060,580 | 2 552,517 | 680,671 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 337,350 | 3 | 241,687 |
| 158 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.63/4 | 4 780,20 | 19 010,647 | 0,00 | 12 906,540 | 4 087,071 | 1 089,886 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 540,163 | 3 | 386,987 |
| 159 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.67/2 | 3 566,80 | 14 185,007 | 0,00 | 9 630,360 | 3 049,614 | 813,230 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 403,048 | 3 | 288,755 |
| 160 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.67/3 | 6 406,90 | 25 479,961 | 0,00 | 17 298,630 | 5 477,900 | 1 460,773 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 723,980 | 3 | 518,678 |
| 161 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.69 | 7 269,50 | 28 910,484 | 0,00 | 19 627,650 | 6 215,423 | 1 657,446 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 821,454 | 3 | 588,511 |
| 162 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.71 | 10 886,20 | 43 293,941 | 0,00 | 29 392,740 | 9 307,701 | 2 482,054 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 1230,141 | 3 | 881,305 |
| 163 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.72 | 677,10 | 2 692,797 | 0,00 | 1 828,170 | 578,921 | 154,379 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 76,512 | 3 | 54,815 |
| 164 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.72а | 661,70 | 2 163,252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,9 | 2 093,310 | 1 | 25,145 | 1 | 44,797 |
| 165 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.72б | 672,80 | 2 543,746 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,60 | 2 458,833 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,294 | 1 | 52,619 |
| 166 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.74 | 675,70 | 2 687,230 | 0,00 | 1 824,390 | 577,724 | 154,060 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 76,354 | 3 | 54,702 |
| 167 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.75/2 | 3 589,10 | 14 273,694 | 0,00 | 9 690,570 | 3 068,681 | 818,315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 405,568 | 3 | 290,560 |
| 168 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.76 | 1 190,30 | 4 733,771 | 0,00 | 3 213,810 | 1 017,707 | 271,388 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 134,504 | 3 | 96,362 |
| 169 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.76а | 2 937,80 | 11 683,501 | 0,00 | 7 932,060 | 2 511,819 | 669,818 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 331,971 | 3 | 237,833 |
| 170 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.1/1 | 8 891,50 | 35 361,106 | 0,00 | 24 007,050 | 7 602,232 | 2 027,262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 1004,740 | 3 | 719,822 |
| 171 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.11/1 | 3 870,90 | 15 394,399 | 0,00 | 10 451,430 | 3 309,619 | 882,565 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 437,412 | 3 | 313,373 |
| 172 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.11/2 | 3 597,30 | 14 306,304 | 0,00 | 9 712,710 | 3 075,691 | 820,184 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 406,495 | 3 | 291,224 |
| 173 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.2/1 | 6 567,20 | 11 658,573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 683,70 | 11 105,685 | 0,0 | 0,00 | 1 | 315,226 | 1 | 237,662 |
| 174 | г .Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.3/2 | 3 635,50 | 14 458,224 | 0,00 | 9 815,850 | 3 108,352 | 828,894 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 410,812 | 3 | 294,316 |
| 175 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.4/2 | 2 951,20 | 5 519,254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 798,20 | 5 264,927 | 0,0 | 0,00 | 1 | 141,658 | 1 | 112,669 |
| 176 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.4/4 | 4 927,80 | 19 597,644 | 0,00 | 13 305,060 | 4 213,269 | 1 123,538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 556,841 | 3 | 398,936 |
| 177 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.5/1 | 5 389,70 | 9 350,434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 349,90 | 8 901,241 | 0,0 | 0,00 | 1 | 258,706 | 1 | 190,487 |
| 178 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.6/1 | 6 573,60 | 26 142,920 | 0,00 | 17 748,720 | 5 620,428 | 1 498,781 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 742,817 | 3 | 532,174 |
| 179 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/1 | 3 902,70 | 15 520,867 | 0,00 | 10 537,290 | 3 336,808 | 889,816 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 441,005 | 3 | 315,948 |
| 180 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/2 | 3 003,10 | 5 525,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 798,70 | 5 268,225 | 0,0 | 0,00 | 1 | 144,149 | 1 | 112,740 |
| 181 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/3 | 2 944,50 | 11 710,147 | 0,00 | 7 950,150 | 2 517,547 | 671,346 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 332,728 | 3 | 238,376 |
| 182 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.7/4 | 2 968,80 | 5 538,963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 801,00 | 5 283,396 | 0,0 | 0,00 | 1 | 142,502 | 1 | 113,065 |
| 183 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.8/1 | 18918,10 | 75 236,455 | 0,00 | 51 078,870 | 16 174,975 | 4 313,327 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 2 137,745 | 3 | 1 531,538 |
| 184 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/2 | 7 180,00 | 28 554,545 | 0,00 | 19 386,000 | 6 138,900 | 1 637,040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 811,340 | 3 | 581,265 |
| 185 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/3 | 6 393,30 | 25 425,874 | 0,00 | 17 261,910 | 5 466,272 | 1 457,672 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 722,443 | 3 | 517,577 |
| 186 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/4 | 7 033,20 | 22 606,441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 393,2 | 21 871,137 | 1 | 267,262 | 1 | 468,042 |
| 187 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.48 | 2 088,40 | 8 305,475 | 0,00 | 5 638,680 | 1 785,582 | 476,155 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 235,989 | 3 | 169,069 |
| 188 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.50 | 2 101,70 | 8 358,369 | 0,00 | 5 674,590 | 1 796,953 | 479,188 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 237,492 | 3 | 170,146 |
| 189 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 8 Марта, д.32 | 3 629,20 | 7 715,772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 119,40 | 7 383,562 | 0,0 | 0,00 | 1 | 174,202 | 1 | 158,008 |
| 190 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 8 Марта, д.35 | 691,10 | 2 748,474 | 0,00 | 1 865,970 | 590,890 | 157,571 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 78,094 | 3 | 55,949 |
| 191 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д.7 | 712,60 | 568,461 | 523,761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 33,492 | 1 | 11,208 |
| 192 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д.9 | 664,10 | 529,772 | 488,113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,213 | 1 | 10,446 |
| 193 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Белинского, д.21 | 1 912,60 | 7 606,327 | 0,00 | 5 164,020 | 1 635,273 | 436,073 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 216,124 | 3 | 154,837 |
| 194 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Белинского, д.5 | 2 470,30 | 9 824,274 | 0,00 | 6 669,810 | 2 112,106 | 563,228 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 279,144 | 3 | 199,986 |
| 195 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.13 | 641,70 | 2 317,828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,90 | 2 239,109 | 0,0 | 0,00 | 1 | 30,802 | 1 | 47,917 |
| 196 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.14 | 2 992,70 | 11 901,837 | 0,00 | 8 080,290 | 2 558,758 | 682,336 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 338,175 | 3 | 242,278 |
| 197 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.3 | 1 326,00 | 5 273,444 | 0,00 | 3 580,200 | 1 133,730 | 302,328 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 149,838 | 3 | 107,348 |
| 198 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.5 | 831,30 | 663,152 | 611,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 39,071 | 1 | 13,076 |
| 199 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.7 | 799,90 | 2 856,931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 586,50 | 2 759,483 | 0,0 | 0,00 | 1 | 38,395 | 1 | 59,053 |
| 200 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.9 | 858,90 | 685,169 | 631,291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 40,368 | 1 | 13,510 |
| 201 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Вокзальная, д.5а | 408,90 | 326,192 | 300,542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 19,218 | 1 | 6,432 |
| 202 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, д.11 | 649,60 | 1 623,824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 446,40 | 1 559,275 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,181 | 1 | 33,368 |
| 203 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.10 | 2 221,00 | 6 880,635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945,0 | 6 653,845 | 1 | 84,398 | 1 | 142,392 |
| 204 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.12 | 1 910,30 | 4 925,602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 717,50 | 4 732,630 | 0,0 | 0,00 | 1 | 91,694 | 1 | 101,278 |
| 205 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.26 | 1 342,40 | 5 338,666 | 0,00 | 3 624,480 | 1 147,752 | 306,067 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 151,691 | 3 | 108,676 |
| 206 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.28 | 2 189,60 | 8 707,944 | 0,00 | 5 911,920 | 1 872,108 | 499,229 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 247,425 | 3 | 177,262 |
| 207 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.28а | 3 033,10 | 5 546,092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 801,60 | 5 287,354 | 0,0 | 0,00 | 1 | 145,589 | 1 | 113,149 |
| 208 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.40 | 5 575,40 | 9 454,984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 364,10 | 8 994,875 | 0,0 | 0,00 | 1 | 267,619 | 1 | 192,490 |
| 209 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.47 | 680,20 | 1 937,472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533,90 | 1 864,913 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,650 | 1 | 39,909 |
| 210 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.49 | 490,00 | 1 985,818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 371,10 | 1 921,185 | 0,0 | 0,00 | 1 | 23,520 | 1 | 41,113 |
| 211 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.1 | 3 717,00 | 7 454,543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,00 | 7 123,680 | 0,0 | 0,00 | 1 | 178,416 | 1 | 152,447 |
| 212 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.3 | 3 672,00 | 7 452,383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,00 | 7 123,680 | 0,0 | 0,00 | 1 | 176,256 | 1 | 152,447 |
| 213 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.31 | 4 775,70 | 18 992,751 | 0,00 | 12 894,390 | 4 083,224 | 1 088,860 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 539,654 | 3 | 386,623 |
| 214 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.31а | 4 834,10 | 19 225,004 | 0,00 | 13 052,070 | 4 133,156 | 1 102,175 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 546,253 | 3 | 391,350 |
| 215 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.33 | 2 229,60 | 5 930,991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 101,40 | 5 701,948 | 0,0 | 0,00 | 1 | 107,021 | 1 | 122,022 |
| 216 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.35 | 1 740,20 | 4 684,434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,10 | 4 504,508 | 0,0 | 0,00 | 1 | 83,530 | 1 | 96,396 |
| 217 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.37 | 1 744,00 | 4 736,436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 879,90 | 4 555,242 | 0,0 | 0,00 | 1 | 83,712 | 1 | 97,482 |
| 218 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.37а | 1 738,90 | 5 418,159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,7 | 5 239,946 | 1 | 66,078 | 1 | 112,135 |
| 219 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.39 | 2 183,50 | 5 836,770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 084,00 | 5 611,868 | 0,0 | 0,00 | 1 | 104,808 | 1 | 120,094 |
| 220 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д.43 | 1 621,50 | 4 289,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 796,40 | 4 122,963 | 0,0 | 0,00 | 1 | 77,832 | 1 | 88,231 |
| 221 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гризодубовой, д.1 | 297,20 | 237,085 | 218,442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 13,968 | 1 | 4,675 |
| 222 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гризодубовой, д.4 | 307,70 | 245,461 | 226,159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 14,462 | 1 | 4,840 |
| 223 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Дальневосточная, д.25 | 1 347,40 | 5 358,550 | 0,00 | 3 637,980 | 1 152,027 | 307,207 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 152,256 | 3 | 109,080 |
| 224 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Дальневосточная, д.27 | 1 386,60 | 5 514,448 | 0,00 | 3 743,820 | 1 185,543 | 316,145 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 156,686 | 3 | 112,254 |
| 225 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.10 | 3 794,10 | 6 969,126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 007,40 | 6 644,810 | 0,0 | 0,00 | 1 | 182,117 | 1 | 142,199 |
| 226 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.10а | 3 801,10 | 15 116,808 | 0,00 | 10 262,970 | 3 249,940 | 866,651 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 429,524 | 3 | 307,723 |
| 227 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.12 | 3 847,50 | 15 301,339 | 0,00 | 10 388,250 | 3 289,613 | 877,230 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 434,767 | 3 | 311,479 |
| 228 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.14 | 3 836,10 | 15 256,001 | 0,00 | 10 357,470 | 3 279,865 | 874,631 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 433,479 | 3 | 310,556 |
| 229 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.15 | 4 916,60 | 19 553,103 | 0,00 | 13 274,820 | 4 203,693 | 1 120,985 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 555,576 | 3 | 398,029 |
| 230 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.16 | 3 836,30 | 15 256,797 | 0,00 | 10 358,010 | 3 280,037 | 874,676 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 433,502 | 3 | 310,572 |
| 231 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.18 | 3 031,90 | 12 057,733 | 0,00 | 8 186,130 | 2 592,274 | 691,273 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 342,605 | 3 | 245,451 |
| 232 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.2 | 2 120,90 | 5 534,644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 806,40 | 5 319,014 | 0,0 | 0,00 | 1 | 101,803 | 1 | 113,827 |
| 233 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.22 | 5 324,30 | 21 174,508 | 0,00 | 14 375,610 | 4 552,277 | 1 213,940 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 601,646 | 3 | 431,035 |
| 234 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.4 | 2 134,90 | 8 490,404 | 0,00 | 5 764,230 | 1 825,340 | 486,757 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 241,244 | 3 | 172,833 |
| 235 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.5 | 8 760,90 | 34 841,715 | 0,00 | 23 654,430 | 7 490,569 | 1 997,485 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 989,982 | 3 | 709,249 |
| 236 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.8 | 2 998,30 | 5 499,282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 794,90 | 5 243,160 | 0,0 | 0,00 | 1 | 143,918 | 1 | 112,204 |
| 237 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д.8а | 3 611,20 | 14 361,585 | 0,00 | 9 750,240 | 3 087,576 | 823,354 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 408,066 | 3 | 292,349 |
| 238 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.10 | 560,70 | 1 819,777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,7 | 1 760,789 | 1 | 21,307 | 1 | 37,681 |
| 239 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.12 | 570,90 | 1 855,455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,8 | 1 795,341 | 1 | 21,694 | 1 | 38,420 |
| 240 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.2а | 297,90 | 1 147,961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 235,90 | 1 109,910 | 0,0 | 0,00 | 1 | 14,299 | 1 | 23,752 |
| 241 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.3 | 301,20 | 1 152,925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,90 | 1 114,614 | 0,0 | 0,00 | 1 | 14,458 | 1 | 23,853 |
| 242 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.3а | 589,40 | 2 266,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 465,80 | 2 191,589 | 0,0 | 0,00 | 1 | 28,291 | 1 | 46,900 |
| 243 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.8 | 1 366,60 | 4 337,578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1 226,5 | 4 195,856 | 1 | 51,931 | 1 | 89,791 |
| 244 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д.8а | 672,60 | 2 464,443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,10 | 2 381,200 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,285 | 1 | 50,958 |
| 245 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, д.1 | 4 218,50 | 8 543,085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 238,00 | 8 165,848 | 0,0 | 0,00 | 1 | 202,488 | 1 | 174,749 |
| 246 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. им.Мациенко, д.3 | 909,90 | 3 466,285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 712,20 | 3 350,901 | 0,0 | 0,00 | 1 | 43,675 | 1 | 71,709 |
| 247 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Иртышская, д.11 | 816,70 | 2 979,801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 611,90 | 2 878,989 | 0,0 | 0,00 | 1 | 39,202 | 1 | 61,610 |
| 248 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Иртышская, д.13 | 782,60 | 2 863,789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 588,10 | 2 767,010 | 0,0 | 0,00 | 1 | 37,565 | 1 | 59,214 |
| 249 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, д.13 | 844,40 | 2 617,341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 536,20 | 2 522, 821 | 0,0 | 0,00 | 1 | 40,531 | 1 | 53,989 |
| 250 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зои Космодемьянской, д.19 | 938,00 | 2 314,827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 636,20 | 2 222,247 | 0,0 | 0,00 | 1 | 45,024 | 1 | 47,556 |
| 251 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Красноармейская, д.1 | 1 372,40 | 4 505,871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,6 | 4 360,407 | 1 | 52,151 | 1 | 93,313 |
| 252 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Левитана, д.34 | 4 742,80 | 18 861,907 | 0,00 | 12 805,560 | 4 055,094 | 1 081,358 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 535,936 | 3 | 383,959 |
| 253 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленская, д.7 | 1 346,10 | 5 353,381 | 0,00 | 3 634,470 | 1 150,916 | 306,911 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 152,109 | 3 | 108,975 |
| 254 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленская, д.9 | 1 349,20 | 5 365,710 | 0,00 | 3 642,840 | 1 153,566 | 307,618 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 152,460 | 3 | 109,226 |
| 255 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.13 | 1 320,20 | 4 035,270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,682 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63,370 | 1 | 83,218 |
| 256 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.14 | 1 297,90 | 4 034,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,683 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,299 | 1 | 83,218 |
| 257 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.15 | 1 307,50 | 4 059,169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,60 | 3 912,678 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,760 | 1 | 83,731 |
| 258 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.16 | 1 311,80 | 4 059,376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,60 | 3 912,678 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,966 | 1 | 83,732 |
| 259 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.17 | 1 316,90 | 4 035,111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,682 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63,211 | 1 | 83,218 |
| 260 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.18 | 1 265,90 | 4 042,755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 828,60 | 3 898,563 | 0,0 | 0,00 | 1 | 60,763 | 1 | 83,429 |
| 261 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.19 | 1 239,30 | 4 031,387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,683 | 0,0 | 0,00 | 1 | 59,486 | 1 | 83,218 |
| 262 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.2 | 1 307,40 | 4 028,408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,20 | 3 882,566 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,755 | 1 | 83,087 |
| 263 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.20 | 1 241,90 | 4 031,511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,682 | 0,0 | 0,00 | 1 | 59,611 | 1 | 83,218 |
| 264 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.22 | 1 311,00 | 4 028,581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,20 | 3 882,566 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,928 | 1 | 83,087 |
| 265 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.23 | 1 303,40 | 4 028,216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825,20 | 3 882,566 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,563 | 1 | 83,087 |
| 266 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.25 | 1 289,80 | 4 093,401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 838,90 | 3 947,025 | 0,0 | 0,00 | 1 | 61,910 | 1 | 84,466 |
| 267 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.26 | 1 306,10 | 4 034,593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,50 | 3 888,682 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,693 | 1 | 83,218 |
| 268 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.3 | 1 316,00 | 4 050,447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 829,70 | 3 903,739 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63,168 | 1 | 83,540 |
| 269 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д.4 | 1 308,90 | 4 038,572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 827,30 | 3 892,447 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,827 | 1 | 83,298 |
| 270 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, д.1 | 4 932,90 | 11 491,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 670,50 | 11 018,618 | 0,0 | 0,00 | 1 | 236,779 | 1 | 235,798 |
| 271 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, д.2 | 5 250,60 | 11 102,890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 610,60 | 10 623,518 | 0,0 | 0,00 | 1 | 252,029 | 1 | 227,343 |
| 272 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.1 | 931,20 | 3 033,418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,0 | 2 935,218 | 1 | 35,386 | 1 | 62,814 |
| 273 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.12 | 840,40 | 3 136,163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 644,20 | 3 030,961 | 0,0 | 0,00 | 1 | 40,339 | 1 | 64,863 |
| 274 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.14 | 4 976,20 | 19 790,130 | 0,00 | 13 435,740 | 4 254,651 | 1 134,574 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 562,311 | 3 | 402,854 |
| 275 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.18 | 640,80 | 2 443,694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 502,10 | 2 362,381 | 0,0 | 0,00 | 1 | 30,758 | 1 | 50,555 |
| 276 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.19 | 1 310,20 | 3 428,773 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 499,60 | 3 295,362 | 0,0 | 0,00 | 1 | 62,890 | 1 | 70,521 |
| 277 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.20 | 988,30 | 3 930,426 | 0,00 | 2 668,410 | 844,997 | 225,332 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 111,678 | 3 | 80,009 |
| 278 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.21 | 3 539,10 | 14 074,846 | 0,00 | 9 555,570 | 3 025,931 | 806,915 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 399,918 | 3 | 286,512 |
| 279 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.22 | 992,00 | 3 456,616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,00 | 3 337,576 | 0,0 | 0,00 | 1 | 47,616 | 1 | 71,424 |
| 280 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.25 | 6 764,80 | 26 903,312 | 0,00 | 18 264,960 | 5 783,904 | 1 542,374 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 764,422 | 3 | 547,652 |
| 281 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.3 | 562,90 | 2 060,786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 423,20 | 1 991,156 | 0,0 | 0,00 | 1 | 27,019 | 1 | 42,611 |
| 282 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.5 | 904,90 | 2 969,871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,1 | 2 873,982 | 1 | 34,386 | 1 | 61,503 |
| 283 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.6 | 914,50 | 3 434,789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 705,60 | 3 319,848 | 0,0 | 0,00 | 1 | 43,896 | 1 | 71,045 |
| 284 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.7 | 1 657,00 | 5 373,481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 101,60 | 5 183,028 | 0,0 | 0,00 | 1 | 79,536 | 1 | 110,917 |
| 285 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.9 | 919,90 | 3 393,238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 696,90 | 3 278,914 | 0,0 | 0,00 | 1 | 44,155 | 1 | 70,169 |
| 286 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.10 | 658,70 | 2 441,189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 501,40 | 2 359,087 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,618 | 1 | 50,484 |
| 287 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.10а | 1 887,70 | 2 867,816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 577,90 | 2 719,019 | 0,0 | 0,00 | 1 | 90,610 | 1 | 58,187 |
| 288 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.11 | 1 434,00 | 5 327,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 094,30 | 5 148,681 | 0,0 | 0,00 | 1 | 68,832 | 1 | 110,182 |
| 289 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.12 | 666,20 | 2 495,853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,70 | 2 412,253 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,978 | 1 | 51,622 |
| 290 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.13 | 1 428,50 | 5 260,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,30 | 5 082,812 | 0,0 | 0,00 | 1 | 68,568 | 1 | 108,772 |
| 291 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.14 | 673,40 | 2 506,771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 514,90 | 2 422,604 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,323 | 1 | 51,844 |
| 292 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.16 | 662,40 | 2 496,151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,80 | 2 412,724 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,795 | 1 | 51,632 |
| 293 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.17 | 1 178,60 | 4 174,996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 611,30 | 4 032,135 | 0,0 | 0,00 | 1 | 56,573 | 1 | 86,288 |
| 294 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.18 | 671,90 | 2 501,413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 513,80 | 2 417,429 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,251 | 1 | 51,733 |
| 295 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.19 | 2 097,10 | 7 011,634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 025,80 | 6 766,177 | 0,0 | 0,00 | 1 | 100,661 | 1 | 144,796 |
| 296 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.2 | 694,50 | 2 490, 484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,30 | 2 405,667 | 0,0 | 0,00 | 1 | 33,336 | 1 | 51,481 |
| 297 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.20 | 665,20 | 2 484,272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 510,30 | 2 400,961 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,930 | 1 | 51,381 |
| 298 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.3 | 807,90 | 2 566,099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,6 | 2 482,278 | 1 | 30,700 | 1 | 53,121 |
| 299 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.3б | 812,90 | 3 232,868 | 0,00 | 2 194,830 | 695,030 | 185,341 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 91,858 | 3 | 65,809 |
| 300 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.4 | 662,30 | 2 146,851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,2 | 2 077,231 | 1 | 25,167 | 1 | 44,453 |
| 301 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.7а | 942,60 | 3 079,974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,2 | 2 980,375 | 1 | 35,819 | 1 | 63,780 |
| 302 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.8 | 676,80 | 2 222,178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,6 | 2 150,441 | 1 | 25,718 | 1 | 46,019 |
| 303 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.9 | 910,00 | 2 944,208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,7 | 2 848,667 | 1 | 34,580 | 1 | 60,961 |
| 304 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, д.9а | 404,90 | 1 277,145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,1 | 1 235,323 | 1 | 15,386 | 1 | 26,436 |
| 305 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пирогова, д.1 | 663,00 | 2 482,724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 510,00 | 2 399,550 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,824 | 1 | 51,350 |
| 306 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пирогова, д.11/2 | 5 439,70 | 21 633,449 | 0,00 | 14 687,190 | 4 650,944 | 1 240,252 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 614,686 | 3 | 440,377 |
| 307 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.1 | 2 168,60 | 8 624,428 | 0,00 | 5 855,220 | 1 854,153 | 494,441 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 245,052 | 3 | 175,562 |
| 308 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.11 | 3 899,00 | 6 988,309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 009,50 | 6 658,662 | 0,0 | 0,00 | 1 | 187,152 | 1 | 142,495 |
| 309 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.11а | 3 732,40 | 6 966,164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 007,40 | 6 644,810 | 0,0 | 0,00 | 1 | 179,155 | 1 | 142,199 |
| 310 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.13 | 3 769,90 | 14 992,728 | 0,00 | 10 178,730 | 3 223,265 | 859,537 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 425,999 | 3 | 305,197 |
| 311 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.15 | 3 846,70 | 6 956,829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 005,20 | 6 630,299 | 0,0 | 0,00 | 1 | 184,642 | 1 | 141,888 |
| 312 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.19 | 6 370,90 | 25 336,790 | 0,00 | 17 201,430 | 5 447,119 | 1 452,565 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 719,912 | 3 | 515,764 |
| 313 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.19а | 4 813,80 | 3 840,108 | 3 538,143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 226,249 | 1 | 75,716 |
| 314 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.1а | 2 130,70 | 5 503,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 801,70 | 5 288,013 | 0,0 | 0,00 | 1 | 102,274 | 1 | 113,163 |
| 315 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.2 | 2 941,60 | 5 617,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 812,80 | 5 361,229 | 0,0 | 0,00 | 1 | 141,197 | 1 | 114,730 |
| 316 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.3а | 2 102,30 | 8 360,755 | 0,00 | 5 676,210 | 1 797,467 | 479,324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 237,560 | 3 | 170,194 |
| 317 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.4 | 2 958,50 | 5 465,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,10 | 5 211,500 | 0,0 | 0,00 | 1 | 142,008 | 1 | 111,526 |
| 318 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.50 | 560,00 | 2 227,095 | 0,00 | 1 512,000 | 478,800 | 127,680 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 63,280 | 3 | 45,335 |
| 319 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.52 | 1 256,70 | 3 520,326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 969,80 | 3 387,511 | 0,0 | 0,00 | 1 | 60,322 | 1 | 72,493 |
| 320 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.70 | 4 818,80 | 15 442,676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367,1 | 14 939,849 | 1 | 183,114 | 1 | 319,713 |
| 321 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.76 | 718,90 | 2 899,959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 541,90 | 2 805,416 | 0,0 | 0,00 | 1 | 34,507 | 1 | 60,036 |
| 322 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.8 | 3 423,20 | 5 491,382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,70 | 5 215,457 | 0,0 | 0,00 | 1 | 164,314 | 1 | 111,611 |
| 323 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.80 | 4 805,70 | 15 434,492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364,9 | 14 932,323 | 1 | 182,617 | 1 | 319,552 |
| 324 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.84 | 909,00 | 2 690,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 742,00 | 2 591,806 | 0,0 | 0,00 | 1 | 43,632 | 1 | 55,465 |
| 325 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.88 | 4 861,40 | 3 878,080 | 3 573,129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 228,486 | 1 | 76,465 |
| 326 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.25 | 610,00 | 2 227,882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 457,50 | 2 152,538 | 0,0 | 0,00 | 1 | 29,280 | 1 | 46,064 |
| 327 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.29 | 619,80 | 2 295,632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 471,50 | 2 218,408 | 0,0 | 0,00 | 1 | 29,750 | 1 | 47,474 |
| 328 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.37 | 2 841,00 | 6 930,114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 008,40 | 6 651,406 | 0,0 | 0,00 | 1 | 136,368 | 1 | 142,340 |
| 329 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.39 | 3 058,20 | 5 607,258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 810,50 | 5 346,058 | 0,0 | 0,00 | 1 | 146,794 | 1 | 114,406 |
| 330 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.41 | 3 014,70 | 5 665,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 819,40 | 5 404,762 | 0,0 | 0,00 | 1 | 144,706 | 1 | 115,662 |
| 331 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.43 | 3 056,10 | 12 153,976 | 0,00 | 8 251,470 | 2 612,966 | 696,791 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 345,339 | 3 | 247,410 |
| 332 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.47 | 2 604,30 | 2 546,339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,40 | 2 370,602 | 0,0 | 0,00 | 1 | 125,006 | 1 | 50,731 |
| 333 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинштейна, д.9 | 1 236,10 | 3 223,774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 469,70 | 3 098,141 | 0,0 | 0,00 | 1 | 59,333 | 1 | 66,300 |
| 334 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.39 | 1 347,00 | 3 485,783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 507,80 | 3 349,449 | 0,0 | 0,00 | 1 | 64,656 | 1 | 71,678 |
| 335 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.41 | 2 815,50 | 5 735,741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,30 | 5 483,255 | 0,0 | 0,00 | 1 | 135,144 | 1 | 117,342 |
| 336 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.41а | 1 335,30 | 3 551,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 517,70 | 3 414,749 | 0,0 | 0,00 | 1 | 64,094 | 1 | 73,076 |
| 337 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рязанская, д.43а | 1 351,50 | 5 374,856 | 0,00 | 3 649,050 | 1 155,533 | 308,142 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 152,719 | 3 | 109,412 |
| 338 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.14 | 2 139,90 | 5 894,646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 859,70 | 5 670,581 | 0,0 | 0,00 | 1 | 102,715 | 1 | 121,350 |
| 339 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.16 | 1 002,50 | 3 116,843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,1 | 3 014,243 | 1 | 38,095 | 1 | 64,505 |
| 340 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.18 | 425,70 | 1 692,990 | 0,00 | 1 149,390 | 363,973 | 97,060 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 48,104 | 3 | 34,463 |
| 341 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.24 | 976,10 | 3 881,907 | 0,00 | 2 635,470 | 834,566 | 222,551 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 110,299 | 3 | 79,021 |
| 342 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.26 | 427,40 | 1 699,751 | 0,00 | 1 153,980 | 365,427 | 97,447 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 48,296 | 3 | 34,601 |
| 343 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.28 | 982,80 | 3 908,552 | 0,00 | 2 653,560 | 840,294 | 224,078 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 111,056 | 3 | 79,564 |
| 344 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.2а | 3 426,30 | 5 878,531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 848,40 | 5 594,350 | 0,0 | 0,00 | 1 | 164,462 | 1 | 119,719 |
| 345 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.4 | 579,50 | 1 575,863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 433,90 | 1 515,613 | 0,0 | 0,00 | 1 | 27,816 | 1 | 32,434 |
| 346 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.4а | 917,60 | 3 649,255 | 0,00 | 2 477,520 | 784,548 | 209,213 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 103,689 | 3 | 74,285 |
| 347 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, д.8 | 503,20 | 401,417 | 369,852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 23,650 | 1 | 7,915 |
| 348 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.10 | 4 572,40 | 18 184,234 | 0,00 | 12 345,480 | 3 909,402 | 1 042,507 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 516,681 | 3 | 370,164 |
| 349 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.12/1 | 3 898,40 | 15 503,766 | 0,00 | 10 525,680 | 3 333,132 | 888,835 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 440,519 | 3 | 315,600 |
| 350 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.12/2 | 3 878,30 | 15 423,829 | 0,00 | 10 471,410 | 3 315,947 | 884,252 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 438,248 | 3 | 313,972 |
| 351 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.12а | 5 415,50 | 21 537,207 | 0,00 | 14 621,850 | 4 630,253 | 1 234,734 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 611,952 | 3 | 438,418 |
| 352 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.14 | 4 662,20 | 18 541,366 | 0,00 | 12 587,940 | 3 986,181 | 1 062,982 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 526,829 | 3 | 377,434 |
| 353 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.16 | 5 044,60 | 20 062,154 | 0,00 | 13 620,420 | 4 313,133 | 1 150,169 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 570,040 | 3 | 408,392 |
| 354 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.215 | 409,70 | 1 687,720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 347,10 | 1 633,106 | 0,0 | 0,00 | 1 | 19,666 | 1 | 34,948 |
| 355 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.234 | 428,00 | 1 671,778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 343,60 | 1 616,638 | 0,0 | 0,00 | 1 | 20,544 | 1 | 34,596 |
| 356 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.236 | 433,70 | 1 690,313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 347,40 | 1 634,517 | 0,0 | 0,00 | 1 | 20,818 | 1 | 34,978 |
| 357 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.236а | 1 012,10 | 3 744,154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 769,00 | 3 618,145 | 0,0 | 0,00 | 1 | 48,581 | 1 | 77,428 |
| 358 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.270 | 3 627,20 | 14 425,216 | 0,00 | 9 793,440 | 3 101,256 | 827,002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 409,874 | 3 | 293,644 |
| 359 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.5 | 3 191,40 | 12 692,058 | 0,00 | 8 616,780 | 2 728,647 | 727,639 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 360,628 | 3 | 258,364 |
| 360 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.6 | 3 730,60 | 7 344,033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 063,50 | 7 014,846 | 0,0 | 0,00 | 1 | 179,069 | 1 | 150,118 |
| 361 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.7 | 2 973,80 | 11 826,672 | 0,00 | 8 029,260 | 2 542,599 | 678,026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 336,039 | 3 | 240,748 |
| 362 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, д.15в | 927,70 | 2 192,958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 406,30 | 2 103,415 | 0,0 | 0,00 | 1 | 44,530 | 1 | 45,013 |
| 363 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.28 | 1 772,40 | 7 048,757 | 0,00 | 4 785,480 | 1 515,402 | 404,107 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 200,281 | 3 | 143,487 |
| 364 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.28а | 562,30 | 1 797,473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,3 | 1 738,894 | 1 | 21,367 | 1 | 37,212 |
| 365 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.32 | 684,50 | 2 437,141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,30 | 2 353,911 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,856 | 1 | 50,374 |
| 366 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, д.43а | 1 895,40 | 3 993,813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0,00 | 579,30 | 3 821,063 | 0,0 | 0,00 | 1 | 90,979 | 1 | 81,771 |
| 367 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.10/1 | 4 845,50 | 8 919,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0,00 | 1 289,40 | 8 504,882 | 0,0 | 0,00 | 1 | 232,584 | 1 | 182,004 |
| 368 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.10/2 | 4 964,10 | 19 742,009 | 0,00 | 13 403,070 | 4 244,306 | 1 131,815 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 560,943 | 3 | 401,875 |
| 369 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.153 | 915,40 | 3 410,803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,60 | 3 296,323 | 0,0 | 0,00 | 1 | 43,939 | 1 | 70,541 |
| 370 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.155 | 931,10 | 3 410,596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,40 | 3 295,382 | 0,0 | 0,00 | 1 | 44,693 | 1 | 70,521 |
| 371 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.16 | 4 700,90 | 18 695,274 | 0,00 | 12 692,430 | 4 019,270 | 1 071,805 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 531,202 | 3 | 380,567 |
| 372 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.6/1 | 4 892,40 | 19 456,860 | 0,00 | 13 209,480 | 4 183,002 | 1 115,467 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 552,841 | 3 | 396,070 |
| 373 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.6/2 | 4 966,50 | 19 751,553 | 0,00 | 13 409,550 | 4 246,358 | 1 132,362 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 561,214 | 3 | 402,069 |
| 374 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.6/3 | 5 089,20 | 20 239,526 | 0,00 | 13 740,840 | 4 351,266 | 1 160,338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 575,080 | 3 | 412,002 |
| 375 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Туснолобовой, д.29 | 6 451,20 | 25 656,141 | 0,00 | 17 418,240 | 5 515,776 | 1 470,874 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 728,986 | 3 | 522,265 |
| 376 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Туснолобовой, д.31 | 6 736,60 | 26 791,164 | 0,00 | 18 188,820 | 5 759,793 | 1 535,945 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 761,236 | 3 | 545,370 |
| 377 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Узловая, д.1 | 785,80 | 3 125,091 | 0,00 | 2 121,660 | 671,859 | 179,162 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 88,795 | 3 | 63,615 |
| 378 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Узловая, д.3 | 866,80 | 3 447,225 | 0,00 | 2 340,360 | 741,114 | 197,630 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 97,948 | 3 | 70,173 |
| 379 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ульяновская, д.3 | 3 649,70 | 2 911,472 | 2 682,530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 171,536 | 1 | 57,406 |
| 380 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ульяновская, д.4 | 3 590,20 | 14 278,069 | 0,00 | 9 693,540 | 3 069,621 | 818,566 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 405,693 | 3 | 290,649 |
| 381 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.17 | 991,50 | 2 352,359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 646,00 | 2 256,478 | 0,0 | 0,00 | 1 | 47,592 | 1 | 48,289 |
| 382 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.19 | 965,10 | 2 298,289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 631,20 | 2 204,782 | 0,0 | 0,00 | 1 | 46,325 | 1 | 47,182 |
| 383 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.21 | 972,80 | 2 317,924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 636,60 | 2 223,644 | 0,0 | 0,00 | 1 | 46,694 | 1 | 47,586 |
| 384 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.23 | 967,80 | 2 316,970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 636,40 | 2 222,945 | 0,0 | 0,00 | 1 | 46,454 | 1 | 47,571 |
| 385 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.28 | 1 362,90 | 3 563,349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 519,20 | 3 424,643 | 0,0 | 0,00 | 1 | 65,419 | 1 | 73,287 |
| 386 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.28а | 1 942,50 | 7 725,237 | 0,00 | 5 244,750 | 1 660,838 | 442,890 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 219,502 | 3 | 157,257 |
| 387 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.30 | 657,60 | 2 555,992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 525,30 | 2 471,536 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,565 | 1 | 52,891 |
| 388 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Чекмарева, д.32 | 669,90 | 2 533,035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,40 | 2 448,482 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,155 | 1 | 52,398 |
| 389 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.1 | 2 334,70 | 4 138,863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,70 | 3 942,429 | 0,0 | 0,00 | 1 | 112,066 | 1 | 84,368 |
| 390 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.10 | 4 841,00 | 19 252,445 | 0,00 | 13 070,700 | 4 139,055 | 1 103,748 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 547,033 | 3 | 391,909 |
| 391 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.3 | 3 609,00 | 2 879,004 | 2 652,615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 169,623 | 1 | 56,766 |
| 392 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.8 | 4 698,90 | 18 687,320 | 0,00 | 12 687,030 | 4 017,560 | 1 071,349 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 530,976 | 3 | 380,405 |
| 393 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.9 | 2 327,10 | 3 999,713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 577,10 | 3 806,552 | 0,0 | 0,00 | 1 | 111,701 | 1 | 81,460 |
| 394 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шилина, д.2 | 1 451,40 | 4 467,276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 232,60 | 4 305,472 | 0,0 | 0,00 | 1 | 69,667 | 1 | 92,137 |
| 395 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.1 | 681,30 | 543,493 | 500,756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 32,021 | 1 | 10,716 |
| 396 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д,10 | 1 352,70 | 1 079,089 | 994,235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63,577 | 1 | 21,277 |
| 397 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.12 | 1 341,10 | 1 069,835 | 985,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63,032 | 1 | 21,094 |
| 398 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.14 | 2 163,00 | 8 602,156 | 0,00 | 5 840,100 | 1 849,365 | 493,164 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 244,419 | 3 | 175,108 |
| 399 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.9 | 535,50 | 2 043,131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 419,80 | 1 975,159 | 0,0 | 0,00 | 1 | 25,704 | 1 | 42,268 |
| 400 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, д.1 | 659,40 | 2 467,173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,80 | 2 384,494 | 0,0 | 0,00 | 1 | 31,651 | 1 | 51,028 |
| 401 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, д.10 | 1 038,90 | 3 516,133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 514,50 | 3 393,642 | 0,0 | 0,00 | 1 | 49,867 | 1 | 72,624 |
| 402 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, д.8 | 2 703,70 | 6 187,827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 899,20 | 5 931,123 | 0,0 | 0,00 | 1 | 129,778 | 1 | 126,926 |
| 403 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.10 | 5 274,40 | 20 976,057 | 0,00 | 14 240,880 | 4 509,612 | 1 202,563 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 596,007 | 3 | 426,995 |
| 404 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.4/1 | 3 628,60 | 11 602,737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281,1 | 11 224,643 | 1 | 137,887 | 1 | 240,207 |
| 405 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.6 | 4 982,30 | 19 814,389 | 0,00 | 13 452,210 | 4 259,867 | 1 135,964 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 563,000 | 3 | 403,348 |
| 406 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.8 | 5 548,80 | 4 422,315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4329,660 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 92,655 |
| 407 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шилина, д.6 | 1 867,00 | 6 033,811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 882,300 | 5 819,651 | 0,0 | 0,00 | 1 | 89,62 | 1 | 124,54 |
| 408 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.61/1 | 7 769,10 | 30 897,370 | 0,00 | 20 976,570 | 6 642,581 | 1 771,355 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 877,908 | 3 | 628,957 |
| 409 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.83 | 5 548,40 | 22 065,744 | 0,00 | 14 980,680 | 4 743,882 | 1 265,035 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 626,969 | 3 | 449,177 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству	  	                                                                                                                                                          О.А.Михайлова

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 16.08.2022 | № | 1478 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2023-2025 годы

| Период | Общая площадь многоквартирных домов (да-лее - МКД), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 2023-2025 годы | 1 043 208,33 | 33 475 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 293,371 | 3 303 293,371 |
| 2023 год | 27 509,60 | 890 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 345,172 | 70 345,172 |
| 2024 год | 17 950,00 | 639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 063,140 | 44 063,140 |
| 2025 год | 997 748,73 | 31 946 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 885,058 | 3 188 885,058 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                                                           О.А.Михайлова