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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	12.09.2019
	№
	1637
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на  2020-2022 годы
	

	
	


В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», на основании протоколов собраний собственников помещений в многоквартирных домах п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта  общего  имущества  в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы согласно приложению № 1.

1.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы, согласно приложению № 2.

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах по Ленинск-Кузнецкому городскому округу  на 2020-2022 годы согласно приложению № 3.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на и.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову. 

	Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа
	К.А.Тихонов


	            ПРИЛОЖЕНИЕ №
	1

	к  постановлению администрации

Ленинск-Кузнецкого   городского 

	округа от
	12.09.2019
	№
	1637


КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Кемеровской области на 2014-2043 годы по  Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД      на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершения  последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего 
	в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда капитального  ремонта
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	тыс.руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	тыс.руб.
	руб.

кв.м
	руб.

кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Итого за 2020-2022 годы
	
	
	
	
	
	124 563,3
	110 280,4
	4 048,6
	101 119,3
	4 017
	105 988,146
	0,00
	0,00
	0,00
	105 988,146
	2 922,13
	2 922,13
	

	Итого за 2020 год
	
	
	
	
	
	47 002,9
	42 273,6
	694,9
	39 587,0
	1 503
	37 496,057
	0,00
	0,00
	0,00
	37 496,057
	886,99
	886,99
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 ул. Аккумуляторная, д.9
	1962
	
	кирпич
	2
	2
	660,1
	606,9
	25,8
	581,1
	29
	1 421,242
	0,00
	0,00
	0,00
	1 421,242
	2 341,81
	2 341,81
	31.12.2020

	2
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                пр-т Кирова, д.118
	1963
	
	кирпич
	4
	2
	1 334,5
	1 241,9
	0,00
	1 127,0
	40
	1 804,227
	0,00
	0,00
	0,00
	1 804,227
	1 452,80
	1 452,80
	31.12.2020

	3
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                            пер. Ленский, д.4
	1963
	
	кирпич
	2
	2
	655,9
	614,6
	40,5
	574,1
	15
	1 412,163
	0,00
	0,00
	0,00
	1 412,163
	2 297,70
	2 297,70
	31.12.2020

	4
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 пр-т Ленина, д.30
	1977
	
	кирпич
	5
	4
	4 411,6
	4 130,8
	107,2
	2 597,6
	114
	3 874,518
	0,00
	0,00
	0,00
	3 874,518
	937,96
	937,96
	31.12.2020

	5
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   пр-т Ленина, д.67/4
	1982
	
	панель
	5
	4
	3 483,6
	3 120,6
	49,3
	3 071,3
	121
	3 572,545
	0,00
	0,00
	0,00
	3 572,545
	1 144,83
	1 144,83
	31.12.2020

	6
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                           пр-т Ленина, д.82
	1995
	
	панель
	9
	6
	12 799,6
	11 387,7
	157,1
	11 190,6
	394
	1 702,333
	0,00
	0,00
	0,00
	1 702,333
	149,49
	149,49
	31.12.2020

	7
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Лермонтова, д.4
	1948
	
	кирпич
	3
	2
	1 051,2
	928,2
	0,00
	835,2
	30
	1 777,575
	0,00
	0,00
	0,00
	1 777,575
	1 915,08
	1 915,08
	31.12.2020

	8
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                     ул.Пушкина, д.6
	1974
	
	панель
	5
	6
	4 805,6
	4 350,9
	43,7
	4 307,2
	178
	4 529,385
	0,00
	0,00
	0,00
	4 529,385
	1 041,02
	1 041,02
	31.12.2020

	9
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                                 ул.Пушкина, д.12
	1990
	
	кирпич
	5
	6
	4 861,4
	4 331,9
	98,2
	4 103,1
	168
	5 241,989
	0,00
	0,00
	0,00
	5 241,989
	1 210,09
	1 210,09
	31.12.2020

	10
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    ул. Суворова, д.9
	1984
	
	панель
	5
	7
	6 769,0
	6 096,9
	117,6
	5 979,3
	213
	7 305,678
	0,00
	0,00
	0,00
	7 305,678
	1 198,26
	1 198,26
	31.12.2020

	11
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   ул. Шишлянникова, д.1
	1962
	
	кирпич
	2
	2
	681,4
	627,3
	0,00
	627,3
	14
	1 449,728
	0,00
	0,00
	0,00
	1 449,728
	2 311,06
	2 311,06
	31.12.2020

	12
	г.Ленинск-Кузнецкий,
 ул. 7 Микрорайон, д.1
	1995
	
	панель
	9
	2
	5 489,0
	4 835,9
	55,5
	4 593,2
	187
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	3 404,667
	704,04
	704,04
	31.12.2020

	Итого за 2021 год
	
	
	
	
	
	40 974,3
	36 839,2
	1 396,2
	33 445,4
	1 270
	32 877, 469
	0,00
	0,00
	0,00
	32 877, 469
	892,46
	892,46
	

	13
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    пр-т Кирова, д.77
	1967
	 
	кирпич
	5
	4
	3 419,9
	3 264,1
	28,4
	2 506,5
	97
	3 575,213
	0,00
	0,00
	0,00
	3 575,213
	1 095,31
	1 095,31
	31.12.2021

	14
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   пр-т Кирова, д.97
	1964
	 
	кирпич
	4
	2
	1 376,7
	1 268,9
	104,3
	1 123,8
	45
	1 813,951
	0,00
	0,00
	0,00
	1 813,951
	1 429,55
	1 429,55
	31.12.2021

	15
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  пр-т Ленина, д.82
	1995
	 
	панель
	9
	6
	12 799,6
	11 387,7
	157,1
	11 190,6
	394
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	3 404,667
	298,98
	298,98
	31.12.2021

	16
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Левитана, д.30
	1964
	 
	кирпич
	4
	2
	1 336,1
	1 239,3
	38,2
	885,9
	40
	1 762,130
	0,00
	0,00
	0,00
	1 762,130
	1 421,88
	1 421,88
	31.12.2021

	17
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  ул. Левитана, д.42
	1966
	 
	кирпич
	4
	2
	1 353,0
	1 248,3
	52,2
	1 196,1
	47
	1 807,124
	0,00
	0,00
	0,00
	1 807,124
	1 447,67
	1 447,67
	31.12.2021

	18
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   ул. Ленская, д.11
	1965
	 
	кирпич
	4
	2
	1 345,9
	1 247,5
	124,6
	1 078,3
	45
	1 779,002
	0,00
	0,00
	0,00
	1 779,002
	1 426,05
	1 426,05
	31.12.2021

	19
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                              ул. Менделеева, д.4
	1956
	 
	кирпич
	2
	1
	560,8
	510,3
	0,00
	510,3
	17
	1 200,927
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200,927
	2 353,37
	2 353,37
	31.12.2021

	20
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                           ул. 7 Микрорайон, д.3
	1995
	 
	панель
	9
	2
	4 367,9
	3 917,3
	182,0
	3 735,3
	141
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	3 404,667
	869,14
	869,14
	31.12.2021

	21
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    пр-т Текстильщиков, д.10
	1996
	 
	панель
	9
	2
	4 572,3
	3 995,4
	130,1
	3 865,3
	157
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	3 404,667
	852,15
	852,15
	31.12.2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	22
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                       пр-т Текстильщиков, д.12
	1996
	 
	панель
	9
	3
	6 616,7
	5 781,5
	0,00
	5 183,8
	173
	5 107,001
	0,00
	0,00
	0,00
	5 107,001
	883,33
	883,33
	31.12.2021

	23
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                          пр-т Шахтеров, д.48а
	1965
	 
	кирпич
	4
	2
	1 355,3
	1 248,4
	41,5
	1 206,9
	59
	1 798,197
	0,00
	0,00
	0,00
	1 798,197
	1 440,40
	1 440,40
	31.12.2021

	24
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     пр-т Шахтеров, д.50а
	1964
	 
	кирпич
	3
	2
	1 268,5
	1 188,3
	537,8
	420,4
	41
	2 167,904
	0,00
	0,00
	0,00
	2 167,904
	1 824,38
	1 824,38
	31.12.2021

	25
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Шишлянникова, д.2
	1986
	 
	кирпич
	2
	2
	601,6
	542,2
	0,00
	542,2
	14
	1 652,015
	0,00
	0,00
	0,00
	1 652,015
	3 046,88
	3 046,88
	31.12.2021

	Итого за 2022 год
	
	
	
	
	
	36 586,1
	31 167,6
	1 957,5
	28 086,9
	1 244
	35 614,618
	0,00
	0,00
	0,00
	35 614,618
	1 142,68
	1 142,68
	

	26
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                        ул. Васильева, д.12
	1987
	 
	кирпич
	5
	4
	2 893,1
	2 620,7
	100,5
	2 401,1
	96
	2 458,058
	0,00
	0,00
	0,00
	2 458,058
	937,94
	937,94
	31.12.2022

	27
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Горького, д.19
	1990
	 
	кирпич
	5
	10
	9 369,0
	6 960,9
	161,4
	6 458,6
	254
	7 960,162
	0,00
	0,00
	0,00
	7 960,162
	1 143,55
	1 143,55
	31.12.2022

	28
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                ул. Пирогова, д.9
	2002
	 
	панель
	5
	4
	4 741,5
	3 960,3
	488,7
	3 471,6
	163
	4 028,510
	0,00
	0,00
	0,00
	4 028,510
	1 017,22
	1 017,22
	31.12.2022

	29
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    ул. Пушкина, д.68
	1974
	 
	панель
	5
	4
	2 997,5
	2 691,3
	0,00
	2 643,9
	105
	2 546,759
	0,00
	0,00
	0,00
	2 546,759
	946,29
	946,29
	31.12.2022

	30
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                пер. Сухорукова, д.1
	1973
	 
	бревно
	2
	2
	532,8
	492,8
	59,4
	433,4
	27
	1 014,549
	0,00
	0,00
	0,00
	1 014,549
	2 058,74
	2 058,74
	31.12.2022

	31
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 пер. Сухорукова, д.2
	1975
	 
	бревно
	2
	2
	538,5
	499,3
	232,2
	267,1
	27
	1 036,183
	0,00
	0,00
	0,00
	1 036,183
	2 075,27
	2 075,27
	31.12.2022

	32
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 пр-т Текстильщиков, д.4/1
	1976
	 
	панель
	5
	8
	6 312,9
	5 730,4
	148,2
	5 368,5
	266
	5 938,578
	0,00
	0,00
	0,00
	5 938,578
	1 036,33
	1 036,33
	31.12.2022

	33
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  пр-т Текстильщиков, д.9/1
	1978
	 
	панель
	5
	6
	5 468,2
	4 933,6
	117,4
	4 816,2
	186
	4 645,934
	0,00
	0,00
	0,00
	4 645,934
	941,69
	941,69
	31.12.2022

	34
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                         ул. Топкинская, д.156б
	1980
	 
	кирпич
	2
	2
	498,8
	451,3
	25,0
	426,3
	19
	1 156,061
	0,00
	0,00
	0,00
	1 156,061
	2 561,63
	2 561,63
	31.12.2022

	35
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     пр-т Шахтеров, д.48б
	1972
	 
	кирпич
	4
	2
	1 366,8
	1 233,0
	81,9
	1 151,1
	46
	1 787,034
	0,00
	0,00
	0,00
	1 787,034
	1 449,34
	1 449,34
	31.12.2022

	36
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  ул. Шилина, д.6
	1981
	 
	кирпич
	3
	1
	1 867,0
	1 594,0
	542,8
	649,1
	55
	3 042,786
	0,00
	0,00
	0,00
	3 042,786
	1 908,90
	1 908,90
	31.12.2022


               И.о. заместителя главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству
  
                                                                                                                                            О.А.Михайлова
	ПРИЛОЖЕНИЕ №
	2

	к  постановлению администрации

Ленинск-Кузнецкого   городского 

	округа от
	12.09.2019
	№
	1637


РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
(далее- МКД)
	Общая площадь МКД
	Стоимость капитального ремонта,  всего
	Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»

	
	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	ремонт или замена лифтового оборудования
	ремонт крыши
	ремонт фасада
	работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)
	работы по строительному контролю

	
	
	кв.м
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	ед.
	тыс.руб.
	кв.м
	тыс.руб.
	кв.м
	  тыс.руб.
	ед.
	тыс.руб.
	ед.
	тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Итого 

за 2020-2022 годы
	124 563 
	105 988,146 
	0,00
	0,00
	13 982,646 
	5 807,000 
	12 
	20 000,004 
	18 376 
	60 116,673
	0,00
	0,00
	35 
	3 943,828 
	47 
	2 137,995

	Итого за 2020 год
	47 002,9
	37 496,057
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3
	5 000,001
	8 929,8
	30 361,043
	0,00
	0,00
	10
	1 378,286
	13
	756,726

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 ул. Аккумуляторная, д.9
	660,1
	1 421,242
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	500,9
	1 360,444
	0,00
	0,00
	1
	31,684
	1
	29,113

	2
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                пр-т Кирова, д.118
	1 334,5
	1 804,227
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	519,9
	1 703,712
	0,00
	0,00
	1
	64,056
	1
	36,459

	3
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                            пер. Ленский, д.4
	655,9
	1 412,163
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	497,7
	1 351,753
	0,00
	0,00
	1
	31,483
	1
	28,927

	4
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 пр-т Ленина, д.30
	4 411,6
	3 874,518
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1 094,3
	3 586,021
	0,00
	0,00
	1
	211,756
	1
	76,740

	5
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   пр-т Ленина, д.67/4
	3 483,6
	3 572,545
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	822,8
	3 333,985
	0,00
	0,00
	1
	167,212
	1
	71,347

	6
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                           пр-т Ленина, д.82
	12 799,6
	1 702,333
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1
	1 666,667
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1
	35,666

	7
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Лермонтова, д.4
	1 051,2
	1 777,575
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	516,0
	1 690,932
	0,00
	0,00
	1
	50,457
	1
	36,185

	8
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                     ул.Пушкина, д.6
	4 805,6
	4 529,385
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1 284,3
	4 208,651
	0,00
	0,00
	1
	230,668
	1
	90,065

	9
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                                 ул.Пушкина, д.12
	4 861,4
	5 241,989
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1 496,4
	4 903,702
	0,00
	0,00
	1
	233,347
	1
	104,939

	10
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    ул. Суворова, д.9
	6 769,0
	7 305,678
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1 686,7
	6 834,508
	0,00
	0,00
	1
	324,912
	1
	146,258

	11
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   ул. Шишлянникова, д.1
	681,4
	1 449,728
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	510,8
	1 387,332
	0,00
	0,00
	1
	32,707
	1
	29,688

	12
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 ул. Юргинская, д.4/2
	5 489,0
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	3 333,334
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	2
	71,333

	Итого за 2021 год
	40 974,3
	32 877,469
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9
	15 000,003
	5 236,9
	16 595,665
	0,00
	0,00
	9
	605,654
	18
	676,147

	13
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    пр-т Кирова, д.77
	3 419,9
	3 575,213
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1 019,1
	3 339,590
	0,00
	0,00
	1
	164,155
	1
	71,467

	14
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   пр-т Кирова, д.97
	1 376,7
	1 813,951
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	522,2
	1 711,249
	0,00
	0,00
	1
	66,081
	1
	36,620

	15
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  пр-т Ленина, д.82
	12 799,6
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	3 333,334
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	2
	71,333

	16
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Левитана, д.30
	1 336,1
	1 762,130
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	507,3
	1 662,422
	0,00
	0,00
	1
	64,132
	1
	35,575

	17
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  ул. Левитана, д.42
	1 353,0
	1 807,124
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	520,5
	1 705,678
	0,00
	0,00
	1
	64,944
	1
	36,501

	18
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                   ул. Ленская, д.11
	1 345,9
	1 779,002
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	512,2
	1 678,479
	0,00
	0,00
	1
	64,603
	1
	35,919

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	19
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                              ул. Менделеева, д.4
	560,8
	1 200,927
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	423,2
	1 149,411
	0,00
	0,00
	1
	26,918
	1
	24,597

	20
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                           ул. 7 Микрорайон, д.3
	4 367,9
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	3 333,334
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	2
	71,333

	21
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    пр-т Текстильщиков, д.10
	4 572,3
	3 404,667
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	3 333,334
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	2
	71,333

	22
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                       пр-т Текстильщиков, д.12
	6 616,7
	5 107,001
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3
	5 000,001
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	3
	107,000

	23
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                          пр-т Шахтеров, д.48а
	1 355,3
	1 798,197
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	517,8
	1 696,830
	0,00
	0,00
	1
	65,054
	1
	36,312

	24
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     пр-т Шахтеров, д.50а
	1 268,5
	2 167,904
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	629,5
	2 062,871
	0,00
	0,00
	1
	60,888
	1
	44,145

	25
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Шишлянникова, д.2
	601,6
	1 652,015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	585,1
	1 589,131
	0,00
	0,00
	1
	28,876
	1
	34,007

	Итого за 2022 год
	36 586,1
	35 614,618
	0,00
	0,00
	13 982,645
	5 807,000
	0
	0,00
	4 209,1
	13 159,963
	0,00
	0,00
	16
	1 959,887
	16
	705,121

	26
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                        ул. Васильева, д.12
	2 893,1
	2 458,058
	0,00
	0,00
	1 588,311
	659,626
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	162 013,60
	2
	48,105

	27
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     ул. Горького, д.19
	9 369,0
	7 960,162
	0,00
	0,00
	5 143,581
	2 136,132
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	524 664,00
	2
	155,785

	28
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                ул. Пирогова, д.9
	4 741,5
	4 028,510
	0,00
	0,00
	2 603,083
	1 081,062
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	265 524,00
	2
	78,840

	29
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                    ул. Пушкина, д.68
	2 997,5
	2 546,759
	0,00
	0,00
	1 645,627
	683,430
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	167 860,00
	2
	49,841

	30
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                пер. Сухорукова, д.1
	532,8
	1 014,549
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	356,5
	968,254
	0,00
	0,00
	1
	25 574,40
	1
	20,720

	31
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 пер. Сухорукова, д.2
	538,5
	1 036,183
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	364,2
	989,167
	0,00
	0,00
	1
	25 848,00
	1
	21,168

	32
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                 пр-т Текстильщиков, д.4/1
	6 312,9
	5 938,578
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	1 683,7
	5 517,484
	0,00
	0,00
	1
	303 019,20
	1
	118,074

	33
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  пр-т Текстильщиков, д.9/1
	5 468,2
	4 645,934
	0,00
	0,00
	3 002,041
	1 246,749
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	306 219,20
	2
	90,924

	34
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                                         ул. Топкинская, д.156б
	498,8
	1 156,061
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	408,1
	1 108,399
	0,00
	0,00
	1
	23 942,40
	1
	23,719

	35
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                     пр-т Шахтеров, д.48б
	1 366,8
	1 787,034
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	514,3
	1 685,361
	0,00
	0,00
	1
	65 606,40
	1
	36,066

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	36
	г.Ленинск-Кузнецкий,                                                                  ул. Шилина, д.6
	1 867,0
	3 042,786
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	882,3
	2 891,297
	0,00
	0,00
	1
	89 616,00
	1
	61,873


               И.о. заместителя главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству
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	            ПРИЛОЖЕНИЕ №
	3

	к  постановлению администрации

Ленинск-Кузнецкого   городского 

	округа от
	12.09.2019
	№
	1637


ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы
	Период

 
	Общая площадь многоквартирных домов (да-лее - МКД), всего
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество  МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	I 

квартал
	II квартал
	III 
квартал
	IV      квартал
	всего
	I 

квартал
	II     

 квартал
	III     

квартал
	IV     

квартал
	всего

	
	кв.м
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	2020-2022 годы
	124 563,3
	4 017
	
	
	
	36
	36
	
	
	
	105 988 146,01
	105 988 146,01

	2020 год
	47 002,9
	1 503
	0
	0
	0
	12
	12
	0,00
	0,00
	0,00
	37 496 057,44
	37 496 057,44

	2021 год
	40 974,3
	1 270
	0
	0
	0
	13
	13
	0,00
	0,00
	0,00
	32 877 469,70
	32 877 469,70

	2022 год
	36 586,1
	1 244
	0
	0
	0
	11
	11
	0,00
	0,00
	0,00
	35 614 618,87
	35 614 618,87


             И.о. заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа
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