| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| от | 24.01.2020 | № | 79 |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 10.10.2016 № 1820 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.12.2016 № 482 «Об утверждении краткосрочного плана реализации  региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014 - 2043 годы на 2017-2019 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 10.10.2016 № 1820 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений от 30.01.2018 № 127, от 28.11.2018 № 1939, от 27.08.2019 № 1529):

1.1. В заголовке, подпунктах 1.1, 1.2 постановления после слов «многоквартирных домах Кемеровской области» дополнить словом «– Кузбасса».

1.2. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на             2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту   в

рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2017-2019 годах, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову.

| Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа | К.А.Тихонов |
| --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 24.01.2020 | № | 79 |

КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 годы по  Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2017-2019  годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | тыс.руб. | руб. | руб. | руб. | тыс.руб. | руб. кв.м | руб. кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого за 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  | 196 932,5 | 168 171,8 | 5 470,0 | 150 044,9 | 6 446 | 138 447,928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 447,928 | 2 553,08 | 7 730,82 |  |
| Итого за 2017 год |  |  |  |  |  |  | 34 360,70 | 28 935,3 | 1 262,5 | 25 678,9 | 1 221 | 28 174,023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 174,023 | 973,69 | 1 283,43 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 12 | 1993 |  | кирпичн. | 5 | 8 | 7 157,6 | 6 029,8 | 283,2 | 5 746,6 | 259 | 6 566,938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566,938 | 1 089,08 | 1 089,04 | 31.12.2017 |
| 2 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 16а | 1967 |  | панельн. | 5 | 4 | 4 583,0 | 3 492,2 | 190,5 | 3 301,7 | 170 | 3 695,696 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695,696 | 1 058,27 | 2 472,39 | 31.12.2017 |
| 3 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 46 | 1953 |  | кирпичн. | 4 | 3 | 3 210,2 | 2 717,5 | 0,0 | 1 784,4 | 51 | 3 224,244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224,244 | 1 186,47 | 1 186,47 | 31.12.2017 |
| 4 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 43б | 1975 |  | панельн. | 5 | 4 | 2 980,5 | 2 686,0 | 104,1 | 2 521,6 | 92 | 2 397,638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397,638 | 892,64 | 940,47 | 31.12.2017 |
| 5 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 6 | 1975 |  | кирпичн. | 5 | 1 | 2 810,9 | 2 107,2 | 534,5 | 1 572,7 | 87 | 2 668,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668,800 | 1 266,51 | 1 266,64 | 31.12.2017 |
| 6 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 72 | 1976 |  | панельн. | 5 | 4 | 3 026,1 | 2 723,4 | 150,2 | 1 572,7 | 125 | 1 960,205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,205 | 719,76 | 2 150,55 | 31.12.2017 |
| 7 | г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, 6 | 1990 |  | панельн. | 9 | 2 | 3 936,8 | 3 430,2 | 0,0 | 3 430,2 | 223 | 3 064,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,200 | 893,30 | 893,35 | 31.12.2017 |
| 8 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. 7 Микрорайон, 1 | 1992 |  | панельн. | 9 | 3 | 6655,6 | 5 749,6 | 0,0 | 5 749,0 | 214 | 4 596,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596,300 | 799,50 | 799,55 | 31.12.2017 |
| Итого за 2018 год |  |  |  |  |  |  | 97 742,40 | 84 430,0 | 1 680,8 | 76 707,1 | 3 100 | 67 583,848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 583,848 | 800,47 | 5 668,47 |  |
| 9 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 8 | 1972 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 293,6 | 3 296,8 | 145,7 | 2 778,3 | 120 | 3 560,596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560,596 | 1 080,02 | 1 083,71 | 31.12.2018 |
| 10 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, 33а | 1959 |  | кирпичн. | 3 | 4 | 1 736,9 | 1 533,9 | 73,3 | 1 460,6 | 48 | 2 770,825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770,825 | 1 806,39 | 1 813,97 | 31.12.2018 |
| 11 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 1 | 1971 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 382,1 | 3 935,6 | 38,7 | 2 954,9 | 114 | 110,648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,648 | 28,11 | 3 063,93 | 31.12.2018 |
| 12 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 32 | 1955 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 306,5 | 3 274,0 | 0,0 | 2 544,2 | 65 | 108,739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,739 | 33,21 | 3 013,01 | 31.12.2018 |
| 13 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 38 | 1953 |  | кирпичн. | 4 | 4 | 4 238,6 | 3 288,0 | 0,0 | 2 462,5 | 70 | 4 080,530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080,530 | 1 241,04 | 1 244,63 | 31.12.2018 |
| 14 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 83а | 1966 |  | панельн. | 5 | 4 | 4 546,2 | 3 496,6 | 143,3 | 3 353,3 | 166 | 3 361,815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 361,815 | 961,45 | 964,72 | 31.12.2018 |
| 15 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кольчугинский, 5 | 1989 |  | панельн. | 9 | 13 | 26 558,2 | 23 519,2 | 324 | 23 195,2 | 925 | 19 487,806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 487,806 | 828,59 | 1 5953,54 | 31.12.2018 |
| 16 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 28 | 1976 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 421,4 | 4 137,7 | 51,1 | 2 556,4 | 100 | 3 625,128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625,128 | 876,12 | 878,91 | 31.12.2018 |
| 17 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 63/2 | 1973 |  | панельн. | 5 | 8 | 6 289,0 | 5 733,5 | 238,5 | 5 441,5 | 248 | 5 509,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509,989 | 961,02 | 963,25 | 31.12.2018 |
| 18 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, 37 | 1956 |  | кирпичн. | 2 | 1 | 496,6 | 496,6 | 0,0 | 496,6 | 21 | 918,178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,178 | 1 848,93 | 1 935,43 | 31.12.2018 |
| 19 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 1 | 1985 |  | панельн. | 5 | 4 | 2 990,1 | 2 686,1 | 0,0 | 2 533,0 | 91 | 2 567,929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567,929 | 956,01 | 2 126,3 | 31.12.2018 |
| 20 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 7 | 1968 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 326,9 | 3 280,0 | 189,8 | 3 090, 0 | 142 | 3 537,931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537,931 | 1 078,64 | 1 275,85 | 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, 15 | 1960 |  | кирпичн. | 3 | 3 | 1 208,5 | 1 087,5 | 66,5 | 1 021,0 | 57 | 1 981,823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,823 | 1 822,37 | 1 833,21 | 31.12.2018 |
| 22 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 3 | 1964 |  | кирпичн. | 4 | 3 | 2 097,3 | 1 975,9 | 0,0 | 1 446,4 | 48 | 2 593,246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593,246 | 1 312,44 | 1 318,34 | 31.12.2018 |
| 23 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 5 | 1965 |  | кирпичн. | 5 | 6 | 6 539,8 | 5 064,0 | 0,0 | 4 937,9 | 186 | 5 520,171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,171 | 1 090,08 | 1 092,41 | 31.12.2018 |
| 24 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 10 | 1979 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 3 540,1 | 3 230,8 | 0,0 | 2 682,8 | 119 | 2 671,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671,551 | 826,9 | 830,5 | 31.12.2018 |
| 25 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 82 | 1976 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 3 012,9 | 2 705,4 | 135,5 | 2 526,1 | 108 | 2 623,580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,580 | 969,76 | 974,26 | 31.12.2018 |
| 26 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 8 | 1975 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 2 672,8 | 2 672,8 | 0,0 | 2 672,8 | 100 | 74,260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 260 | 27,78 | 2 093,23 | 31.12.2018 |
| 27 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 14 | 1978 |  | панельн. | 5 | 4 | 2 998,8 | 2 714,9 | 30,5 | 2 684,4 | 105 | 75,719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,719 | 27,89 | 2 132,16 | 31.12.2018 |
| 28 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, 3 | 1963 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 363,9 | 1 256,5 | 85,9 | 1 170,6 | 71 | 1 694,523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,523 | 1 348,61 | 1 357,46 | 31.12.2018 |
| 29 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Щегловская, 7 | 1956 |  | кирпичн. | 2 | 1 | 233,0 | 208,1 | 52,5 | 155,6 | 10 | 639,549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,549 | 3 073,28 | 3 131,49 | 31.12.2018 |
| 30 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, 4/2 | 1995 |  | панельн. | 9 | 2 | 5 489,2 | 4 836,1 | 105,5 | 4 543,4 | 186 | 69,301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,301 | 14,33 | 3 809,65 | 31.12.2018 |
| Итого за 2019 год |  |  |  |  |  |  | 64 829,4 | 54 806,5 | 2 526,7 | 47 658,9 | 2 125 | 42 690,057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 690,057 | 778,92 | 778,92 |  |
| 31 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Вокзальная, 26а | 1959 |  | кирпичн. | 3 | 3 | 1 904,3 | 1 531,2 | 41,2 | 1 019,5 | 42 | 81,884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,884 | 53,48 | 53,48 | 31.12.2019 |
| 32 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 24 | 1961 |  | кирпичн. | 3 | 3 | 1 524,7 | 1 078,2 | 0,0 | 720,1 | 34 | 65,562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,562 | 60,81 | 60,81 | 31.12.2019 |
| 33 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зварыгина, 1 | 1959 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 584,9 | 531,0 | 0,0 | 531,0 | 23 | 1 428,301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,301 | 2 689,83 | 2 689,83 | 31.12.2019 |
| 34 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6а | 1958 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 430,2 | 388,6 | 0,0 | 388,6 | 14 | 1 531,227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,227 | 3 940,37 | 3 940,37 | 31.12.2019 |
| 35 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 7 | 1959 |  | кирпичн. | 2 | 1 | 283,4 | 259,2 | 0,0 | 259,2 | 10 | 759,257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,257 | 2 929,23 | 2 929,23 | 31.12.2019 |
| 36 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 1 | 1971 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 382,1 | 3 935,6 | 38,7 | 2 954,9 | 114 | 2 832,484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832,484 | 719,71 | 719,71 | 31.12.2019 |
| 37 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 32 | 1955 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 306,5 | 3 274,0 | 0,0 | 2 544,2 | 65 | 3 004,197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004,197 | 917,59 | 917,59 | 31.12.2019 |
| 38 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 75 | 1966 |  | кирпичн. | 5 | 3 | 3 243,1 | 2 724,6 | 95,1 | 1 869,6 | 92 | 2 811,929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811,929 | 1 032,05 | 1 032,05 | 31.12.2019 |
| 39 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 93 | 1971 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 351,2 | 3 311,6 | 0,0 | 2 628,3 | 104 | 3 772,707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772,707 | 1 139,24 | 1 139,24 | 31.12.2019 |
| 40 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 53/2 | 1974 |  | кирпичн. | 5 | 1 | 4 245,4 | 1 531,2 | 41,2 | 1 019,5 | 42 | 81,884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,884 | 53,48 | 53,48 | 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 41 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 53/3 | 1974 |  | кирпичн. | 5 | 1 | 4 267,0 | 2978,0 | 725,6 | 2 252,4 | 216 | 4 523,293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523,293 | 1 518,90 | 1 518,90 | 31.12.2019 |
| 42 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Ленский, 2 | 1962 |  | шл.блок | 2 | 2 | 665,8 | 615,0 | 83,9 | 531,1 | 27 | 1 594,898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594,898 | 2 593,33 | 2 593,33 | 31.12.2019 |
| 43 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Ленский, 5 | 1960 |  | кирпичн. | 2 | 1 | 297,6 | 274,5 | 75,0 | 199,5 | 8 | 847585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,585 | 3 087,74 | 3 087,74 | 31.12.2019 |
| 44 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Менделеева, 15 | 1960 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 353,5 | 1 258,3 | 44,2 | 977,9 | 44 | 58,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,200 | 46,25 | 46,25 | 31.12.2019 |
| 45 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Менделеева, 23 | 1961 |  | шл.блок | 2 | 1 | 310,4 | 288,9 | 0,0 | 288,9 | 10 | 769,018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,018 | 2 661,88 | 2 661,88 | 31.12.2019 |
| 46 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Розы Люксембург, 27 | 1931 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 623,1 | 575,9 | 0,0 | 575,9 | 17 | 26,170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,170 | 45,44 | 45,44 | 31.12.2019 |
| 47 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 22 | 1953 |  | кирпичн. | 2 | 1 | 403,8 | 367,2 | 0,0 | 367,2 | 17 | 978,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,950 | 2 665,99 | 2 665,99 | 31.12.2019 |
| 48 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 8 | 1975 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 2 672,8 | 2 672,8 | 0,0 | 2 672,8 | 100 | 2 738,679 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738,679 | 1 024,65 | 1 024,65 | 31.12.2019 |
| 49 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 14 | 1978 |  | панельн. | 5 | 4 | 2 998,8 | 2 714,9 | 30,5 | 2 684,4 | 105 | 2 300,779 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,779 | 847,46 | 847,46 | 31.12.2019 |
| 50 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Трестовский, 3 | 1962 |  | кирпичн. | 3 | 2 | 998 | 921,1 | 0,0 | 760,9 | 38 | 99,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,999 | 108,56 | 108,56 | 31.12.2019 |
| 51 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шишлянникова, 5а | 1961 |  | шл.блок | 2 | 1 | 295,3 | 272,9 | 30,8 | 242,1 | 14 | 718,712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,712 | 2 633,61 | 2 633,61 | 31.12.2019 |
| 52 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, 4/2 | 1995 |  | панельн. | 9 | 2 | 5 489,2 | 4836,1 | 105,5 | 4 543,4 | 186 | 2 553,617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553,617 | 528,03 | 528,03 | 31.12.2019 |
| 53 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 82 | 1995 |  | кр.па-нельн. | 9 | 6 | 12 802,3 | 11 390,4 | 429,3 | 10 921,1 | 411 | 4 596,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596,300 | 403,52 | 403,52 | 31.12.2019 |
| 54 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.7 Микрорайон, 2 | 1994 |  | кр.па-нельн. | 9 | 3 | 6 396,0 | 5 647,3 | 178,1 | 5 469,2 | 221 | 4 596,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596,300 | 813,89 | 813,89 | 31.12.2019 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству	  	                                                                                                                                  О.А.Михайлова

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 24.01.2020 | № | 79 |

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт фасада |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  | работы по строительному контролю |  |
|  |  | кв.м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | кв.м | тыс.руб. | кв.м | тыс.руб | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого за 2017-2019 годы |  | 196 932,5 | 164139,445 | 143 298,354 | 0,00 | 28 217,357 | 14 174,332 | 8 115,738 | 11 | 16 500,0 | 22 643,8 | 66 538,489 | 496,6 | 881,961 | 71 | 5 993,718 | 73 | 2 876,756 |
| Итого за 2017 год |  | 34 360,7 | 41 500,164 | 28 174,023 | 0,00 | 1 569,258 | 401,128 | 165,906 | 5 | 7 500, 0 | 5 602,0 | 16 995,216 | 0,00 | 0,00 | 8 | 972,598 | 11 | 569, 914 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 12 | 7 157,6 | 8 648,180 | 6 566,938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,078 | 6 127,727 | 0,00 | 0,00 | 1 | 307,776 | 1 | 131,139 |
| 2 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 16а | 4 583,0 | 5 008,652 | 3 695,696 | 0,00 | 421,627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,019 | 3 003,851 | 0,00 | 0,00 | 2 | 197,069 | 2 | 73,301 |
| 3 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 46 | 3210,2 | 3897,547 | 3 224,244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,025 | 3 021,545 | 0,00 | 0,00 | 1 | 138,038 | 1 | 64,661 |
| 4 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 43б | 2 980,5 | 3852,368 | 2 397,638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,796 | 2 347,698 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,234 |
| 5 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 6 | 2 810,9 | 3022,230 | 2 668,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,684 | 2 494,548 | 0,00 | 0,00 | 1 | 120,868 | 1 | 53,383 |
| 6 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 72 | 3 026,1 | 3 906, 009 | 1 960,205 | 0,00 | 1 147,631 | 401,129 | 165,906 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 208,845 | 3 | 36,693 |
| 7 | г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Хими- ков, 6 | 3 936,8 | 4 919,730 | 3 064,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 64,200 |
| 8 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. 7 Микрорайон, 1 | 6 655,6 | 8 245,445 | 4 596,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 96,300 |
| Итого за 2018 год |  | 97 742,40 | 121 092,883 | 67 583, 848 | 0,00 | 11 179,065 | 6 335,020 | 3 677,357 | 0 | 0,00 | 13 981,50 | 41 231,443 | 496,6 | 881,961 | 36 | 2 924,277 | 21 | 1354,723 |
| 9 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 8 | 4 293,6 | 4 728,402 | 3 560,596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 120,80 | 3 305,2390 | 0,0 | 0,00 | 1 | 184,624 | 1 | 70,732 |
| 10 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорчен- кова, 33а | 1 736,9 | 2 199,980 | 2 770,825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 895,10 | 2 639,649 | 0,0 | 0,00 | 1 | 74,686 | 1 | 56,488 |
| 11 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 1 | 4 382,1 | 5 644,594 | 110,6483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 110,648 | 0 | 0,00 |
| 12 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 32 | 4306,5 | 4 695,701 | 108,739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 108,739 | 0 | 0,00 |
| 13 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 38 | 4 238,6 | 4 715,781 | 4 080,530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 294,20 | 3 816,595 | 0,0 | 0,00 | 1 | 182,259 | 1 | 81,675 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 91 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 14 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 83а | 4 546,2 | 5 014,963 | 3 361,815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 051,20 | 3 099,988 | 0,00 | 0,00 | 1 | 195,486 | 1 | 66,339 |
| 15 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кольчугинский, 5 | 26 558,2 | 33 732,177 | 19 487,806 | 0,00 | 9 947,397 | 5 677,239 | 3 126,597 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 335,297 | 3 | 401,276 |
| 16 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 28 | 4 421,4 | 5934,454 | 3 625,128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 140,40 | 3 363,039 | 0,00 | 0,00 | 1 | 190,120 | 1 | 71,969 |
| 17 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 63/2 | 6 289,0 | 8 223,215 | 5 509,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 739,50 | 5 129,785 | 0,00 | 0,00 | 1 | 270,427 | 1 | 109,777 |
| 18 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина, 37 | 496,6 | 712,243 | 918,178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,6 | 881,961 | 1 | 17,343 | 1 | 18,873 |
| 19 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 1 | 2 990,1 | 3 852,512 | 2567,929 | 0,00 | 1 231,668 | 657,781 | 550,760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 75,500 | 3 | 52,220 |
| 20 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 7 | 4 326,9 | 704,307 | 3 537, 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1112,80 | 3 281,647 | 0,00 | 0,00 | 1 | 186,056 | 1 | 70,227 |
| 21 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Новокировский проезд, 15 | 1 208,5 | 1 559,736 | 1 981,823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,70 | 1 889,424 | 0,00 | 0,00 | 1 | 51,965 | 1 | 40,433 |
| 22 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 3 | 2 097,3 | 2 833,914 | 2 593,246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,00 | 2 450,619 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90,183 | 1 | 52,443 |
| 23 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 5 | 6 539,8 | 7 262,991 | 5 520,171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1739,30 | 5 129,195 | 0,00 | 0,00 | 1 | 281,211 | 1 | 109,764 |
| 24 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 10 | 3 540,1 | 4 633,742 | 2 671,551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 836,40 | 2 466,543 | 0,00 | 0,00 | 1 | 152,224 | 1 | 52,784 |
| 25 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 82 | 3 012,9 | 3 880,192 | 2 623,580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 828,00 | 2 441,772 | 0,00 | 0,00 | 3 | 108,739 | 0 | 0,00 |
| 26 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 8 | 2 672,8 | 3833,436 | 74,260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 74 260,25 | 0 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 27 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 14 | 2 998,8 | 3 893,818 | 75,719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 75 719,70 | 0 | 0,00 |
| 28 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, 3 | 1 363,9 | 1 802,122 | 1 694,523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 543,10 | 1 601,601 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 647,70 | 1 | 34,274 |
| 29 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Щегловская, 7 | 233,0 | 298,465 | 639,549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 209,00 | 616,341 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 019,00 | 1 | 13,189 |
| 30 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, 4/2 | 5 489,2 | 6 936,128 | 69,301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 69 301,15 | 0 | 0,00 |
| Итого за 2019 год |  | 64 829,4 | 1 546,397 | 52 883, 395 | 0,00 | 15 469,034 | 7 438,183 | 4 272,475 | 6 | 9 000,00 | 3 060,3 | 8 311,829 | 0,00 | 0,00 | 27 | 2 096,842 | 41 | 952,118 |
| 31 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Вокзальная, 26а | 1 904,3 | 3 357,554 | 81,884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 81,884 | 1 | 0,00 |
| 32 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 24 | 1 524,7 | 2 364,233 | 65,562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65,562 | 1 | 0,00 |
| 33 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зварыгина, 1 | 584,9 | 1 164,355 | 1 428,301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,8 | 1 373,752 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25,150 | 1 | 29,398 |
| 34 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6а | 430,2 | 852,106 | 1 531,227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 545,3 | 1 481,034 | 0,00 | 0,00 | 1 | 18,498 | 1 | 31,694 |
| 35 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 7 | 283,4 | 568,363 | 759,257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 269,3 | 731,418 | 0,00 | 0,00 | 1 | 12,186 | 1 | 15,652 |
| 36 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 1 | 4 382,1 | 8 629,826 | 2 832,484 | 0,00 | 1 602,387 | 721,585 | 449,165 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,884 | 3 | 59,345 |
| 37 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 32 | 4 306,5 | 7 179,096 | 3 004, 197 | 0,00 | 1 596,167 | 1 031,363 | 313,723 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 65,562 | 3 | 62,942 |
| 38 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 75 | 3 243,1 | 5 974,393 | 2 811,929 | 0,00 | 1329,671 | 745,913 | 356,741 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 327,553 | 3 | 52,76 |
| 39 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 93 | 4 351,2 | 7 261,544 | 3 772,707 | 0,00 | 1783,992 | 1 000,776 | 478,632 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 439,471 | 3 | 69,836 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 40 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 53/2 | 4245,4 | 6 488,815 | 4 850,426 | 0,00 | 2 661,000 | 720,000 | 948,000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 428,785 | 3 | 92,640 |
| 41 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 53/3 | 4 267,0 | 6 530,039 | 4 523, 293 | 0,00 | 2 661,000 | 896,420 | 449,165 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 430,967 | 3 | 85,740 |
| 42 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Ленский, 2 | 665,8 | 1 348,547 | 1 594,898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 564,6 | 1 533,453 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28,629 | 1 | 32,815 |
| 43 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Ленский, 5 | 297,6 | 601,912 | 847,585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,92 | 817,298 | 0,00 | 0,00 | 1 | 12,796 | 1 | 17,490 |
| 44 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Менделеева, 15 | 1 353,5 | 2 759,149 | 58,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58,200 | 0 | 0,00 |
| 45 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Менделеева, 23 | 310,4 | 633,488 | 769,018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 272,4 | 739,838 | 0,00 | 0,00 | 1 | 13,347 | 1 | 15,832 |
| 46 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Розы Люксембург, 27 | 623,1 | 1 262,810 | 26,170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 26,170 | 0 | 0,00 |
| 47 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 22 | 403,8 | 805,181 | 978,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 347,5 | 943,810 | 0,00 | 0,00 | 1 | 14,942 | 1 | 20,197 |
| 48 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Суворова, 8 | 2672,8 | 5 860,808 | 2 738,679 | 0,00 | 1 433,301 | 833,190 | 414,807 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 57,379 |
| 49 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 14 | 2 998,8 | 5 953,124 | 2 300,779 | 0,00 | 1 204,493 | 740,703 | 307,377 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 48,205 |
| 50 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Трестовский, 3 | 998,0 | 2019,751 | 99,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 99,999 | 0 | 0,00 |
| 51 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шишляннико-ва, 5а | 295,3 | 598,404 | 718,712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,5 | 691,222 | 0,00 | 0,00 | 1 | 12,697 | 1 | 14,792 |
| 52 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, 4/2 | 5489,2 | 10 604,406 | 2 553,617 | 0,00 | 1 197,021 | 748,229 | 554,863 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 53,502 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 53 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 82 | 12 802,3 | 24 976,413 | 4 596,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 96,300 |
| 54 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.7 Микрорайон, 2 | 6 396,0 | 12 383,173 | 4 596,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 96,300 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству	  	                                                                                                                                          О.А.Михайлова

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 24.01.2020 | № | 79 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2017-2019 годах

| Период | Общая площадь многоквартирных домов (да-лее - МКД), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2017-2019 годы | 196 932,5 | 6 446 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 298 354,35 | 143 298 354,35 |
| 2017 год | 34 360,7 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 174 023,08 | 28 174 023,08 |
| 2018 год | 97 742,4 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 583 848,11 | 67 583 848,11 |
| 2019 год | 64 829,4 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 540 483,16 | 47 540 483,16 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по жилищно-коммунальному хозяйству	  	                                                                                                                                           О.А.Михайлова