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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	12.11.2020
	№
	1889
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества в Ленинск-Кузнецком городском округе» на 2021-2023 годы
	

	
	


В целях развития информационного общества п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества» на 2021-2023 годы.
2. Разместить настоящее  постановление на  официальном  сайте  администрации  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по организации работы аппарата администрации Р.Р.Ибрагимову. 

	Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа
	К.А.Тихонов


	УТВЕРЖДЕНА

	постановлением    администрации

Ленинск-Кузнецкого    городского

	округа от
	12.11.2020
	№
	1889


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинск-Кузнецкого городского округа
 «Развитие информационного общества» 
на 2021-2023 годы

Паспорт

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа

«Развитие информационного общества в Ленинск-Кузнецком городском округе» 
на 2021-2023 годы

	Наименование

программы
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества» на 2021-2023 годы (далее – Программа)

	Дата принятия и 

наименование решения о разработке

Программы
	Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого городского   округа от 21.10.2020 № 53 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2021-2023 годы»

	Заказчик

Программы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа


	Директор 

Программы
	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по организации работы аппарата администрации Р.Р.Ибрагимова

	Основной
разработчик 

Программы
	Отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа



	Цели Программы
	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки данных;
использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления

	Задачи Программы
	Подключение органов местного самоуправления к информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления;
цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов, развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления;
обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики

	Срок  реализации 
Программы
	2021-2023 годы

	Основные 

мероприятия

Программы
	1. Информационная инфраструктура. 
2. Цифровое муниципальное управление.
3. Информационная безопасность

	Основные 

исполнители
Программы
	Отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Объемы и источники 

финансирования 
Программы
	Потребность  в  финансовых  ресурсах  бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа на  реализацию  мероприятий  Программы  составит   3872 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 1692 тыс. рублей;

2022 год – 1118  тыс. рублей;

2023 год – 1062  тыс. рублей


	Ожидаемые конеч​ные результаты реализации Программы
	Подключение всех органов местного самоуправления к сети «Интернет»;
повышение качества открытых данных органов местного самоуправления;

внедрение в деятельность органов местного самоуправления внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота с исполнительными органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса;
развитие программно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления;
оптимизация и повышение качества взаимодействия граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемого в цифровом виде;
использование органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения отечественного производства;

повышение уровня информационной безопасности
 

	Организация контроля за выполнением Программы
	Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

Директор Программы ежегодно до 20 января подготавливает и представляет сводный отчет о результатах реализации Программы в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения  Программы;   исполнители  Программы  ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. 
Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы
Преобразующее влияние современных информационно-коммуникационных технологий сказывается практически на всех сферах человеческой деятельности. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления способствует повышению эффективности работы органов местного самоуправления и развитию свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления, обеспечивает повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.
Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие информационного общества»  разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в  Российской  Федерации  на 2017-2030 годы»,  Федеральным  законом  от  09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного  самоуправления», Федеральным  законом  от  06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», национальным проектом «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок; внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки данных; использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления.

Основными задачами Программы являются: подключение органов местного самоуправления к сети «Интернет»; обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления; цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов, развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления; обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики.
Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы.
3. Система программных мероприятий
Программа состоит из 3 мероприятий:

1) информационная инфраструктура: 

подключение всех органов местного самоуправления к сети «Интернет»;

организация широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с);
2) цифровое муниципальное управление:
развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
развитие официального сайта администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в сети «Интернет»;

создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде; 
организация внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления  с исполнительными органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса;
организация программно-технического обеспечения; 
организация телекоммуникационного обеспечения; 
организация цифрового взаимодействия граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями;
3) информационная безопасность: 

развитие  информационной  безопасности  муниципальных  информационных  систем;

уменьшение срока простоя информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак;

приобретение и (или) аренда органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения.

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы и приведены в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа в соответствии с перечнем мероприятий Программы.
Потребность в финансовых средствах определяется исходя из расчета базового периода.
Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет 3872 тыс. рублей,   в  том  числе  по  годам:  2021 год – 1692 тыс. рублей;  2022 год – 1118 тыс. рублей;   2023 год – 1062 тыс. рублей.
5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
(экологических) результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы должна способствовать развитию информационного общества в Ленинск-Кузнецком городском округе; переходу к новому качеству взаимодействия граждан, бизнеса и государства, выстраиванию современной «оцифрованной» системы управления процессами: аналитики, принятия решений, нормотвор-чества, реализации проектов; способствовать цифровизации экономики Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Реализация Программы создаст условия для повышения информационной без-опасности; повышения степени информированности и цифровой грамотности; улучшения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса; повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления; развития цифровой экономики.
Целевые индикаторы Программы

	№ 
п/п
	Наименование
программных 
мероприятий
	Сроки 
испол-
нения
	Наименование
показателя
	Ед. 
изм.
	Исходные
показа- 
тели    
базового 
года

	Значение

целевого
 индикатора 

Программы

	
	
	
	
	
	
	2021 
 год
	2022
 год
	2023 
 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель – создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок



	Задача – подключение органов местного самоуправления к сети «Интернет»


	1
	Информационная инфраструктура
	2021-2023
	Доля  органов местного самоуправления, у которых есть широкополосный доступ  к  сети  «Ин-
тернет» (не менее 100 Мбит/с)
	%
	100
	100
	100
	100

	Цели:

1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
2. Развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления

	Задачи – цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов, развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления, обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления

	2
	Цифровое муниципальное управление
	2021-2023
	Доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)
	%
	10
	20
	30
	40

	
	
	
	Доля муниципальных нормативных правовых актов, введенных в региональный регистр нормативных правовых актов
	%
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Доля разработанных  разделов сайта
	%
	99
	100
	100
	100

	
	
	
	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота  органов местного самоуправления с исполнительными органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса 
	%
	20
	35
	40
	45

	
	
	
	Доля приобретенных программно-технических средств
	%
	72
	73
	74
	75

	
	
	
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
	%
	25
	30
	40
	50

	Цели:

1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки данных.

2. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления

	Задача - обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики

	3.
	Информационная безопасность
	2021-2023
	Средний срок простоя  информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак
	час
	48
	24
	18
	12

	
	
	
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения
	%
	35
	60
	70
	75


6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

6.4. Основные исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа  от 24.12.2012 № 2069 (в редакции постановлений от 30.07.2013 № 1222, от 24.10.2013 № 1695) (далее – Порядок). 

Директор Программы ежегодно, до 20 января, предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

7. Программные мероприятия

	№ п/п
	Наименование 

Программы и

программных 

мероприятий
	Исполнитель программного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем 

финансирования

на 

2021-2023 

годы (тыс.руб.)
	в том числе по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2021 
	2022
	2023


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная  программа  Ленинск-Кузнецкого   городского  округа «Развитие информационного общества» 
на 2021-2023 годы
	
	всего
	3872
	1692
	1118
	1062

	
	
	
	бюджет городского округа

	3872
	1692
	1118
	1062

	1.
	Информационная инфраструктура
	отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнец-кого городского округа
	бюджет городского округа
	655,5
	218,5


	218,5
	218,5

	2.
	Цифровое муниципальное управление
	отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнец-кого городского округа


	бюджет городского округа
	2520,8
	1160,4

	708,2

	652,2


	3.
	Информационная безопасность
	отдел информатизации администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа


	бюджет городского округа
	695,7
	313,1


	191,3
	191,3


Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
     городского округа по организации 
       работы аппарата администрации
       
           

                    Р.Р.Ибрагимова
