15

PAGE  
41

[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	12.11.2019
	№
	2081
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2020-2022 годы
	

	
	


В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ       п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2020-2022 годы.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2020 пункт 1 постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 08.11.2018 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2019-2021 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы         Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову.

	И.о. главы Ленинск-Кузнецкого 

             городского округа
	Р.Р.Бадертдинов


	                УТВЕРЖДЕНА
	

	постановлением   администрации

Ленинск-Кузнецкого   городского 

	округа от
	12.11.2019
	№
	2081


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный         комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности»      на 2020-2022 годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2020-2022 годы
	Наименование программы
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2020-2022 годы (далее - Программа)  

	Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
	Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 18.10.2019 № 57 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2020-2022 годы»

	Заказчик Программы  
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Директор Программы
	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлова

	Разработчик Программы           
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Цели Программы      
	Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения городского округа;

увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности;

обеспечение условий для безопасности дорожного движения;

доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований;

модернизация объектов внешнего благоустройства;

обеспечение современного озеленения городского округа;

обновление и замена зеленых насаждений с целью защиты от загрязнений атмосферы отходами промышленности и автотранспорта;

своевременная санитарная очистка территорий городского округа;
создание благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки  в городском округе  за  счет  снижения  уровня  негативного  воздействия  на  окружающую  среду;
повышение уровня экологического образования населения;
увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, соответствующим требованиям безопасности 

	Задачи Программы    
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

повышение эффективности управления объектами коммунальной  инфраструктуры;

минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов; 

создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области  энергоэффективности и энергосбережения;

повышение информированности населения об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и  энергосбережения;

обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;

поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры;
проведение ремонта многоквартирных домов;
капитальный ремонт жилых помещений в муниципальном жилищном фонде;
обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
улучшение состояния  экологической обстановки  в городском округе; 

повышение эффективности и надежности систем водоснабжения городского округа

	Сроки реализации Программы           
	2020 - 2022 годы                           

	Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
	Программа включает следующие подпрограммы:

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
«Поддержка и ремонт жилищного фонда»;
«Содержание и ремонт дорожного комплекса и объектов благоустройства»;
«Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»;

«Экология и окружающая среда»;

«Чистая вода»

	Основные исполнители Программы           
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа, управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

	Объемы и источники финансирования Программы           
	Общий объем финансирования Программы составит      2503246,2 тыс. руб., в том числе:

по годам реализации: 

2020 год – 978848 тыс. руб.,           
2021 год – 833309,6 тыс. руб.,           
2022 год – 691088,6 тыс. руб.;           
по источникам финансирования:  
1) 205000 тыс. руб. из областного бюджета,  в том  числе по годам реализации:           
2020 год – 85000 тыс. руб.,                
2021 год – 50000 тыс. руб.,                
2022 год – 70000 тыс. руб.;

2) 1438074,5 тыс. руб. из бюджета городского округа,  в том  числе по годам реализации:           
2020 год – 595722,5 тыс. руб.,                
2021 год – 431899 тыс. руб.,                
2022 год – 410453 тыс. руб.;

3) 835891,7 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации:               
2020 год – 293645,5 тыс. руб.,                

2021 год – 341510,6 тыс. руб.,                
2022 год – 200735,6 тыс. руб.;
4) 24280 тыс. руб. средства из иных источников (средства физических и юридических лиц), в том числе по годам реализации:               
2020 год – 4480 тыс. руб.,                

2021 год – 9900 тыс. руб.,                
2022 год – 9900 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Создание условий для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Ленинск-Кузнецкого городского округа; разработка и освоение новых технологических процессов; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов; сокращение количества инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; создание условий для содержания жилищного фонда с износом более 65 % в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; обеспечение высокого качества выполняемых работ по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа; сокращение вредных выбросов в окружающую среду; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; увеличение доли жилищного фонда, оснащенного услугой централизованного водоснабжения, с 88,0 до 91,0%

	Организация контроля за выполнением Программы 


	Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

Директор Программы до 20 января предоставляет сводный отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа; исполнители ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

Технико – экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы
1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Одним из приоритетов жилищной политики Ленинск-Кузнецкого городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 40,2 процента.

В целом по Ленинск-Кузнецкому городскому округу (по состоянию на 1 октября 2019 г.)  износ  котельных  и  тепловых сетей составляет 38,7 %, сетей водопровода – 58,9 %, сетей канализации – 44 %,  электрических сетей – 25,7 %, жилищного фонда – 26,2 %.
Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов позволит:

выполнить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снизить издержки производства и себестоимость услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе рассматривается в качестве приоритетов развития экономики. 

С 2010 года в городе реализовывалась муниципальная целевая программа «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на  территории города Ленинска-Кузнецкого на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»,  которая  была  разработана  на  основании  Федерального  закона  от  23.11.2009      № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  продолжает формировать единый комплекс организационных и технических мероприятий в области энергосбережения, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе.

Важнейшей задачей является снижение потребления энергоресурсов жителями за счет пропаганды выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Содержание учреждений социальной сферы составляет значительную часть расходов бюджетов всех уровней. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является расчет за потребленные энергоресурсы по коммерческим приборам учета, проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение расходования бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

В результате реализации муниципальной целевой программы в 2010-2013 годах все учреждения  были оснащены приборами коммерческого учета энергетических ресурсов, во всех учреждениях проведено энергетическое обследование. Все подготовленные энергетические паспорта содержат комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов. В дополнение к энергетическим паспортам разработаны технические отчеты, включающие полное тепловизионное обследование зданий и строений бюджетной сферы.

Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города являются:

высокий уровень технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущие к росту аварийности и значительным потерям энергоносителей;

малая информированность горожан о выгодности и престижности реализации энергосберегающих мероприятий;

энергосберегающие мероприятия реализуются только в рамках проведения капитального ремонта;
отсутствие рынка энергосервисных услуг.

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, главным образом направленных на сбережение тепловой энергии на объектах коммунальной инфраструктуры. Основным предметом деятельности предприятий коммунального комплекса является генерация и транспортировка тепловой энергии, транспортировка электрической энергии, водоснабжение (питьевой, технической водой), водоотведение.

Осуществление мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры направлено на повышение качества предоставляемых услуг и снижение затрат на производство и транспортировку энергоресурсов до потребителя.

Для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов необходимо проведение мероприятий, направленных на снижение потерь энергоресурсов. Прежде всего, это реконструкция инженерных сетей; реконструкция и модернизация сооружений коммунального комплекса; установка частотных регуляторов на насосное оборудование.

1.3. Ремонт жилищного фонда
Одной из важнейших проблем жилищной политики Ленинск-Кузнецкого городского округа является проблема содержания ветхого жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик Ленинск-Кузнецкого городского округа, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе. 

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда являются естественное старение зданий, построенных с применением недолговечных материалов в  экстремальных условиях формирования жилищного фонда в начальные годы строительства города, недостаточное финансирование на капитальный ремонт и текущее содержание жилищного фонда. 

Значительную долю ветхого фонда составляет малоэтажное жилье до двух этажей, занимаемое на условиях найма, являющееся муниципальной собственностью. Достаточно велика в этом фонде доля приватизированных квартир. В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в ветхих домах граждан не в состоянии самостоятельно приобрести  или  получить  на  условиях  найма  жилье  удовлетворительного    качества. Согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170  «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»), в зданиях, намеченных к производству капитального ремонта в течение ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт ограничивается работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне-летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования). Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.
Общая  площадь  жилищного  фонда, расположенного  на  территории         Ленинск-Кузнецкого   городского  округа,  по   состоянию  на  01.10.2019   составила  2469,6 тыс. кв.м и 18164 дома, в том числе 16132 дома индивидуальной  застройки площадью  782,7 тыс. кв.м,  2032  многоквартирных  жилых  дома  площадью             1686,9 тыс. кв.м, из них 1392 двухквартирных дома площадью 111,6 тыс. кв.м. 

Структура  жилищного  фонда  по  сроку  ввода  зданий  в  эксплуатацию  выглядит следующим  образом:  доля зданий  со  сроком  ввода  в  эксплуатацию  свыше  30  лет – 80,4 %,  до  30 лет – 19,6 %. Высокий  удельный вес  зданий  со  сроком  полезного  использования  свыше  30  лет  говорит  о том, что  жилищный  фонд  требует   значительных  затрат  на  содержание  и  текущий ремонт.  Растут  расходы  как  на  ремонт  и  обслуживание  внутридомового  инженерного  оборудования,  что  обусловлено  высоким  износом  внутридомового  инженерного оборудования, так  и  на  ремонт конструктивных  элементов  зданий.  При этом расходы на ремонт конструктивных элементов выросли почти в 3 раза (конструктивные элементы зданий имеют более высокий нормативный износ по сравнению с элементами ВДО).
По состоянию на 01.10.2019 площадь ветхого жилищного фонда с износом более 65 % составляет 139,8 тыс. кв.м (8,3 % от площади многоквартирных домов), в том числе: в муниципальной собственности 50,3 тыс. кв.м (26,8 %); в собственности граждан 137,7 тыс. кв.м  (73,2 %).  Это 803  дома  (39,5 %), в  которых проживают более 12,5 тыс. человек. Средний размер нормативного износа зданий составляет 92,8 %. Из общего количества жилищного фонда с износом более 65 % 142 многоквартирных дома имеют централизованное отопление, в том числе 28 домов, которые расположены по ул.Лесной городок. 

Подробно структура жилищного фонда городского округа с износом более 65 % представлена в таблице.
	
№ п/п
	Вид благоустройства
	Количество домов
	Площадь, тыс. кв.м
	Количество квартир
	Количество проживающих, тыс. человек

	1.
	Жилищный фонд с износом более 65 %, всего
	573
	188
	3993
	10,34

	1.1.
	Благоустроенное жилье с центральным отоплением, в том числе:
	142
	102,8
	1914
	4,98

	1.1.1.
	Трехэтажные жилые дома
	2
	2,3
	39
	0,13

	1.1.2.
	Двухэтажные жилые дома 
	131
	98,4
	1827
	4,73

	
	жилые дома по ул. Лесной городок
	28
	31,7
	632
	1,64

	
	жилые дома с выгребными ямами и общими туалетами
	34
	24,4
	391
	0,90

	
	прочие двухэтажные жилые дома
	69
	42,3
	804
	2,19

	1.1.3.
	Одноэтажные жилые дома
	9
	2,1
	48
	0,12

	
	с центральной канализацией
	6
	1,4
	34
	0,09

	
	прочие
	3
	0,7
	14
	0,03

	1.2.
	Неблагоустроенное жилье, в том числе
	431
	85,2
	2079
	5,36

	1.2.1.
	Двухэтажные жилые дома
	76
	35,3
	707
	1,58

	
	с холодной водой и центральной канализацией
	26
	14,9
	269
	0,6

	
	с холодной водой 
	46
	20,0
	424
	0,97

	
	прочие
	4
	0,4
	14
	0,01

	1.2.2.
	Одноэтажные жилые дома
	355
	49,9
	1372
	3,78

	
	из них жилые дома с выгребными ямами
	34
	6,1
	145
	0,34


С 01.01.2004 жители, проживающие в жилищном фонде с износом более 65 %,  освобождены от платы за текущий и капитальный ремонт жилья. В связи с этим отсутствуют средства для выполнения работ по текущему ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных сетей данного жилищного фонда, подготовке к эксплуатации в зимний отопительный период и обслуживанию домов в целом.

Расчетный объем  денежных средств на  поддерживающий  ремонт данного жилищного  фонда на 2020 год  составляет 9700 тыс. руб. Средства планируется направить на выполнение ремонта жилищного фонда с износом более 65 % в требуемом объеме в соответствии с действующим законодательством в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Формирование стратегических направлений содержания жилищного фонда Ленинск-Кузнецкого городского округа с износом более 65 % в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и механизмов внедрения конкретных проектов позволит:

обеспечить нормативные условия для проживания граждан в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в домах на оставшийся срок, включая их подготовку к весенне-летней и зимней эксплуатации, наладку инженерного оборудования зданий;

соблюдать характеристики надежности и безопасности многоквартирных домов, обеспечить сохранность имущества физических и юридических лиц, муниципального и иного имущества;

обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах с износом более 65 %, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам путем проведения необходимого ремонта. 

1.4. Содержание и ремонт дорожного комплекса и объектов благоустройства 
Протяженность улично-дорожной сети Ленинск-Кузнецкого городского округа составляет 437,8 км (3383,1 тыс. кв. м), в том числе протяженность дорог  с усовершенствованным покрытием – 261,8 км (2087,6  тыс. кв. м). На плановом обслуживании         состоит 1334,5 тыс. кв. м, или 66,5 % от площади улично-дорожной сети городского округа с усовершенствованным покрытием, из них 72 %  дорог содержатся только в зимний период.

Общая площадь зеленых насаждений на территории городского округа составляет 1235 га, в  том числе  насаждений  общего  пользования   (парки, скверы, бульвары) –  121 га,  лесов  – 967,4 га,  площадь   озеленения улично-дорожной сети городского округа составляет 21 га, или 39,5 %. Более 1,2 тыс. деревьев находятся в аварийном состоянии. 
Общая  протяженность  освещенных частей улиц,  проездов,  площадей  составляет   137,3 км, или  60,1 % от общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием. Необходима модернизация 27 км существующих линий уличного освещения.

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения Ленинск-Кузнецкого городского округа требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию территории городского округа и своевременной санитарной уборки дорог и улиц. 

Объем работ по содержанию улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства постоянно увеличивается в связи с введением в эксплуатацию законченных строительством объектов, увеличением кратности уборки объектов внешнего благоустройства городского округа и санитарной очистки, расширением зоны обслуживания. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные условия проживания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории Ленинск-Кузнецкого городского округа.
1.5. Экология и окружающая среда 

По данным госстатотчетности,  в 2018 году от стационарных источников выбросы  в атмосферу составили 91,196 тыс. тонн  загрязняющих веществ. В атмосферу города  поступает более 60 различных видов загрязняющих веществ. Основная причина загрязнения - это метан угольных предприятий, который составляет 70 % от общего выброса по городу, а также загрязняющие вещества от производственных и коммунальных котельных, технологических дорог. Антропогенная нагрузка на одного жителя города в 2018 году составила 934 кг/чел.

Площадь Ленинск-Кузнецкого городского округа составляет 11,272 тыс. га.  По состоянию на 01.11.2019 общая площадь нарушенных земель составила 0,449 тыс. га. По функциональному назначению преобладают земли  сельскохозяйственного назначения – 4,847 тыс. га, земли под застройками – 1,530 тыс. га, земли под лесами – 1,024 тыс. га.
Проблемы использования земельных ресурсов включают в себя  отсутствие полигона для захоронения отходов, соответствующего современным требованиям природоохранного законодательства, и увеличение количества мест несанкционированного размещения отходов.
Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые органами местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа, включают в себя ежегодное выявление и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов. За истекший период 2019 года выявлено 147 мест несанкционированного размещения отходов, объем вывезенных отходов составил 22,5 тыс.куб. м.

Предприятия города в рамках полномочий, предусмотренных действующим законодательством, выполняют комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды (реконструкция и ремонт очистных сооружений, установка пылегазоулавливающего оборудования, рекультивация земель). В целях выполнения мероприятий по соблюдению экологического контроля за состоянием водных объектов в районе промышленных предприятий измерение качества сточных вод производится с периодичностью 1 раз в месяц. Лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям, микробиологическим и паразитологическим исследованиям осуществляет санитарно-профилактическая лаборатория.

1.6. Чистая вода
Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого городского округа.
К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды.

Высокий процент износа коммунальных объектов водохозяйственного комплекса не позволяет обеспечить устойчивое водоснабжение населения городского округа достаточным количеством воды стандартного качества.

Сложившаяся ситуация в области питьевого водоснабжения населения обусловлена моральным износом очистных сооружений; физическим износом большинства очистных сооружений, который  составляет 100 %; бактериальным, биологическим и химическим загрязнением водных объектов бытовыми сточными водами и стоками промышленных предприятий; ухудшением качества природных вод в водохранилищах, в связи с чем требуются дополнительные затраты на водоочистку в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения; гибелью флоры и фауны от аварийных и скрытых сбросов промышленных вод; несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:


приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения городского округа;


увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности;

обеспечение условий для безопасности дорожного движения;

доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований;

модернизация объектов внешнего благоустройства;

обеспечение современного озеленения городского округа;

обновление и замена зеленых насаждений с целью защиты от загрязнений атмосферы отходами промышленности и автотранспорта;

своевременная санитарная очистка территорий городского округа.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

повышение эффективности управления объектами коммунальной  инфраструктуры;

минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов; 

создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области  энергоэффективности и энергосбережения;

повышение информированности населения об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и  энергосбережения;

обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;

поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры;

проведение ремонта многоквартирных домов;

капитальный ремонт жилых помещений в муниципальном жилищном фонде;

обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
улучшение состояния  экологической обстановки  в городском округе; 

повышение эффективности и надежности систем водоснабжения городского округа.

3. Система программных мероприятий
3.1. Программа включает следующие подпрограммы:

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Поддержка и ремонт жилищного фонда»;

«Содержание и ремонт дорожного комплекса и объектов благоустройства»;
«Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»;
«Экология и окружающая среда»;
«Чистая вода».
3.2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

В мероприятия подпрограммы включены:
актуализация схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа;
мероприятия по подготовке котельной пос. Никитинский, в т.ч.: ремонт котельной, замена тепловых сетей, ремонт и замена запорной арматуры;

мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей, в т.ч.: ремонт котлов, ремонт золоулавливающего оборудования, ремонт обмуровки котлов, частичный ремонт обмуровки котлов, замена и ремонт запорной арматуры, замена насосов на котельных и ЦТП, ремонт оборудования углеподачи, ремонт электрооборудования, ремонт теплообменников, ремонт и замена тепловых сетей, замена запорной арматуры на тепловых сетях, теплоизоляция тепловых сетей;
мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения, в т.ч.: замена ветхих водопроводных сетей, замена задвижек, ремонт зданий и сооружений, ремонт напорного коллектора, замена насосов, замена пожарных гидрантов;
мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства, в т.ч.: ремонт оборудования ТП, РП, ПС, капитальный ремонт силовых трансформаторов, замена кабельных линий.
3.3. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

В мероприятия подпрограммы включены: возмещение затрат, возникших в результате применения государственных регулируемых цен при реализации угля населению; возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; затраты на обеспечение населения частного сектора питьевой водой.
3.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В мероприятия подпрограммы включены: мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы отопления, тепловой защиты зданий (утепление кровли, установка окон), установка энергосберегающих светильников, мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере (установка приборов учета), мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере (капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и  оборудования; капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования); мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности в транспортном комплексе (модернизация системы управления электрооборудованием троллейбуса современным электроприводом).
3.5. Подпрограмма «Поддержка и ремонт жилищного фонда»

В мероприятия подпрограммы включены: обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов; капитальный и текущий ремонт мест общего пользования в муниципальном жилищном фонде; ремонт многоквартирных жилых домов с износом более 65 %; капитальный ремонт жилых помещений в муниципальном жилищном фонде; обследование аварийного жилищного фонда.
3.6. Подпрограмма «Содержание и ремонт дорожного комплекса и объектов благоустройства»

Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование улично-дорожной сети, повышение качества дорог, озеленение городских территорий, обеспечение освещенности улиц городского округа, санитарного содержания дорог и улиц. Таким образом, реализация подпрограммы будет способствовать социально-экономическому развитию Ленинск-Кузнецкого городского округа, обеспечению комфортных условий проживания населения и созданию безопасной экологической среды на территории городского округа. 

В мероприятия подпрограммы включены: текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства; эксплуатация и ремонт технических средств обеспечения безопасности дорожного движения; текущее содержание объектов зеленого хозяйства; охрана, защита, воспроизводство лесов; снос аварийных деревьев на территории городского округа; текущее содержание линий уличного освещения; оплата за электроэнергию; устройство иллюминации; устройство линий уличного освещения; иммобилизация бродячих животных; приобретение туалетных кабинок; организация и содержание мест захоронений; акарицидная обработка; текущее содержание общественных туалетов; обслуживание и ремонт фонтанов; устройство снежного городка; изготовление и установка аншлагов; устройство детских игровых площадок; изготовление и установка малых архитектурных форм; благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий; благоустройство общественной территории; проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. 
3.7. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
В мероприятия подпрограммы включено обеспечение деятельности управления жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
3.8. Подпрограмма «Экология и окружающая среда»

В мероприятия подпрограммы включены: вывоз бросового мусора; устройство контейнерных площадок; устройство площадок для твердых коммунальных отходов.
3.9. Подпрограмма «Чистая вода»

В мероприятия подпрограммы включены: разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода от ул. Мечникова, 41 до                                        ул. Краснодарская,165 и от ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 с устройством ПНС с двумя баками запаса воды по 500 куб.м в районе ул. Мечникова для водоснабжения района шахты им. 7 Ноября.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа, федерального бюджета и внебюджетных источников. 
Всего предусмотрено по Программе финансирование в объеме                    2503246,2 тыс. руб., в том числе:

по годам реализации: 

2020 год – 978848 тыс. руб.,           

2021 год – 833309,6 тыс. руб.,           

2022 год – 691088,6 тыс. руб.;           

по источникам финансирования:  
1) 205000 тыс. руб. из областного бюджета,  в том  числе по годам реализации:           

2020 год – 85000 тыс. руб.,                

2021 год – 50000 тыс. руб.,                

2022 год – 70000 тыс. руб.;

2) 1438074,5 тыс. руб. из бюджета городского округа,  в том  числе по годам реализации:           

2020 год – 595722,5 тыс. руб.,                

2021 год – 431899 тыс. руб.,                

2022 год – 410453 тыс. руб.;

3) 835891,7 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации:               

2020 год – 293645,5 тыс. руб.,                

2021 год – 341510,6 тыс. руб.,                

2022 год – 200735,6 тыс. руб.;

4) 24280 тыс. руб. средства из иных источников (средства физических и юридических лиц), в том числе по годам реализации:               

2020 год – 4480 тыс. руб.,                

2021 год – 9900 тыс. руб.,                

2022 год – 9900 тыс. руб.
5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических (экологических)

 результатов реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей:
создание условий для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Ленинск-Кузнецкого городского округа;

разработка и освоение новых технологических процессов; 
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

сокращение количества инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры;
обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
создание условий для содержания жилищного фонда с износом более 65 % в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

обеспечение высокого качества выполняемых работ по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа;   
сокращение вредных выбросов в окружающую среду.
По внешнему облику городского округа оценивается его статус и социально-экономическое развитие. 

В целом реализация Программы позволит выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Ленинск-Кузнецком городском округе, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к настоящей Программе.
6. Организация управления Программой
 и контроль за ходом ее реализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы. 

6.4. Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа  от 24.12.2012 № 2069 (в редакции постановлений от 30.07.2013                № 1222, от 24.10.2013 № 1695) (далее – Порядок).

Директор Программы ежегодно до 20 января подготавливает и предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год: в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям  № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

7. Программные мероприятия  
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограмм, мероприятий
	Исполнитель программного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования на

2020-2022 годы (тыс.руб.)
	в том числе по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2020-2022 годы
	
	всего
	2503246,2
	978848
	833309,6
	691088,6

	
	
	
	областной бюджет
	205000
	85000
	50000
	70000

	
	
	
	бюджет городского округа
	1438074,5
	595722,5
	431899
	410453

	
	
	
	средства 

предприятия
	835891,7
	293645,5
	341510,6
	200735,6

	
	
	
	иные источники (средства физических и юридических лиц)
	24280
	4480
	9900
	9900

	
	
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	2486506,1
	974678,8
	825469,4
	686357,9

	
	
	
	областной бюджет
	205000
	85000
	50000
	70000

	
	
	
	бюджет городского округа
	1421334,4
	591553,3
	424058,8
	405722,3

	
	
	
	средства 

предприятия
	835891,7
	293645,5
	341510,6
	200735,6

	
	
	
	иные источники (средства физических и юридических лиц)
	24280
	4480
	9900
	9900

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	4596
	2500
	1548
	548

	
	
	
	бюджет городского округа
	4596
	2500
	1548
	548

	
	
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	4638
	550
	2070
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Управление по  физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	4923,9
	646,5
	2317,4
	1960

	
	
	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	2582,2
	472,7
	1904,8
	204,7

	1.
	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	665604,3
	235593,8
	284474,9
	145535,6

	
	
	
	бюджет городского округа 
	2700
	900
	900
	900

	
	
	
	средства 

предприятия
	662904,3
	234693,8
	283574,9
	144635,6

	1.1.
	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей
	
	всего
	532127
	191951
	237274
	102902

	
	
	
	бюджет городского округа
	2700
	900
	900
	900

	
	
	
	средства 

предприятия
	529427
	191051
	236374
	102002

	1.1.1.
	Актуализация схемы теплоснабжения


	
	бюджет городского округа
	2700
	900
	900
	900

	1.1.2.
	Ремонт котельной                     и тепловых сетей пос.Никитинский
	
	средства 

предприятия
	1796
	576
	600
	620

	1.1.3.
	Ремонт котельных и тепловых сетей 
	
	всего
	527631
	190475
	235774
	101382

	
	
	
	бюджет городского округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	средства 

предприятия
	527631
	190475
	235774
	101382

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.
	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения  

	
	всего
	121927,3
	39462,8
	40630,9
	41833,6

	
	
	
	средства 

предприятия
	121927,3
	39462,8
	40630,9
	41833,6

	1.3.
	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства 
	
	средства 

предприятия
	11550
	4180
	6570
	800

	2.
	Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	707446,4
	290200
	210436,3
	206810,1

	
	
	
	бюджет городского округа
	707446,4
	290200
	210436,3
	206810,1

	2.1.
	Возмещение затрат, возникших в результате применения государственных регулируемых цен при реализации угля населению 
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	24528
	9200
	8164
	7164

	2.2.
	Расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства

	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	3544,6
	1000
	1272,3
	1272,3

	2.3.
	Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	559373,8
	240000
	161000
	158373,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4.
	Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	120000
	40000
	40000
	40000

	3.
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	всего
	209674,1
	65483,2
	72700,2
	71490,7

	
	
	
	бюджет городского округа
	16494,1
	3403,2
	7600,2
	5490,7

	
	
	
	средства 

предприятия
	168900
	57600
	55200
	56100

	
	
	
	иные источники (средства физических и юридических лиц)
	24280
	4480
	9900
	9900

	
	
	Управление образования           администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	4638
	550
	2070
	2018

	
	
	Управление по  физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	4923,9
	646,5
	2317,4
	1960

	
	
	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	бюджет городского округа
	2582,2
	472,7
	1904,8
	204,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	194934
	62314
	65860
	66760

	
	
	
	бюджет городского округа
	1754
	234
	760
	760

	
	
	
	средства 

предприятия
	168900
	57600
	55200
	56100

	
	
	
	иные источники (средства физических и юридических лиц)
	24280
	4480
	9900
	9900

	
	
	Комитет по управлению              муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	2596
	1500
	548
	548

	3.1.
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы отопления, тепловой защиты зданий (утепление кровли, установка окон)
	
	всего
	6828,6
	961,7
	3962,2
	1904,7

	
	
	
	бюджет городского округа
	6828,6
	961,7
	3962,2
	1904,7

	
	
	Управление по  физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	4246,4
	489
	2057,4
	1700

	
	
	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	2582,2
	472,7
	1904,8
	204,7

	3.2.
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:  установка энергосберегающих светильников


	
	всего
	5315,5
	707,5
	2330
	2278

	
	
	
	бюджет городского округа
	5315,5
	707,5
	2330
	2278

	
	
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	4638
	550
	2070
	2018

	
	
	Управление по  физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	677,5
	157,5
	260
	260

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.3.
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в              жилищной сфере
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	26034
	4714
	10660
	10660

	
	
	
	бюджет городского округа
	1754
	234
	760
	760

	
	
	
	иные источники (средства физических и юридических лиц)
	24280
	4480
	9900
	9900

	3.4.
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	средства

предприятия
	168900
	57600
	55200
	56100

	3.5.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности в транспортном комплексе
	Комитет по управлению        муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа
	бюджет городского округа
	2596
	1500
	548
	548

	4.
	Подпрограмма «Поддержка и ремонт               жилищного фонда»
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	18620
	9900
	5020
	3700

	
	
	
	бюджет городского округа
	18620
	9900
	5020
	3700

	4.1.
	Поддержка и ремонт жилищного фонда
	
	бюджет городского округа
	18020
	9700
	4820
	3500

	4.2.
	Прочие мероприятия в жилищной сфере (обследование жилых домов, проектные работы и др.)


	
	бюджет городского округа
	600
	200
	200
	200

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.
	Подпрограмма «Содержание и ремонт дорожного комплекса и объектов благоустройства»
	
	всего
	845364,5
	349813,4
	244470,7
	251080,4

	
	
	
	областной бюджет
	205000
	85000
	50000
	70000

	
	
	
	бюджет городского округа
	640364,5
	264813,4
	194470,7
	181080,4

	
	
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	843364,5
	348813,4
	243470,7
	251080,4

	
	
	
	областной бюджет
	205000
	85000
	50000
	70000

	
	
	
	бюджет городского округа
	638364,5
	263813,4
	193470,7
	181080,4

	
	
	Комитет по управлению        муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	2000
	1000
	1000
	0

	
	
	
	бюджет городского округа
	2000
	1000
	1000
	0

	5.1.
	Содержание и ремонт дорожно-мостового хозяйства
	
	бюджет городского округа
	440338,3
	188100
	131054
	121184,3

	5.1.1.
	Текущее содержание и ремонт дорожно-мостового хозяйства
	
	бюджет городского округа
	423324,3
	178344
	126400
	118580,3

	5.1.2.
	Техническое обслуживание знаков дорожного движения
	
	бюджет городского округа
	3105,2
	1155,2
	1000
	950

	5.1.3.
	Ремонт и устройство ограждений, остановочных павильонов
	
	бюджет городского округа
	13908,8
	8600,8
	3654
	1654

	5.2.
	Содержание и ремонт объектов зеленого хозяйства
	
	бюджет городского округа
	87963,5
	30055
	29089,5
	28819

	5.2.1.
	Текущее содержание и ремонт объектов зеленого хозяйства
	
	бюджет городского округа
	79557,9
	27249,4
	26289,5
	26019

	5.2.2.
	Охрана, защита, воспроизводство лесов
	
	бюджет городского округа
	3805,6
	1805,6
	1000
	1000

	5.2.3.
	Снос аварийных                деревьев
	
	бюджет городского округа
	4600
	1000
	1800
	1800

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.3.
	Содержание и ремонт линий уличного освещения
	
	бюджет городского округа
	59658,8
	22398,8
	19380
	17880

	5.3.1.
	Текущее содержание и ремонт линий уличного освещения
	
	бюджет городского округа
	13024,7
	6564,7
	3980
	2480

	5.3.2.
	Расчеты за электроэнергию
	
	бюджет городского округа
	41003,1
	14043,1
	13480
	13480

	5.3.3.
	Устройство и ремонт иллюминации
	
	бюджет городского округа
	2131
	291
	920
	920

	5.3.4.
	Устройство линий уличного освещения
	
	бюджет городского округа
	3500
	1500
	1000
	1000

	5.4.
	Санитарное содержание
	
	бюджет городского округа
	16731,8
	7537,5
	4597,2
	4597,1

	5.4.1.
	Иммобилизация бродячих собак


	
	бюджет городского округа
	11676,8
	4984,5
	3346,2
	3346,1

	5.4.2.
	Приобретение туалетных кабинок
	
	бюджет городского округа
	250
	250
	0
	0

	5.4.3.
	Содержание мест            захоронений
	
	бюджет городского округа
	2883
	1543
	670
	670

	5.4.4.
	Акарицидная обработка
	
	бюджет городского округа
	612
	200
	206
	206

	5.4.5.
	Текущее содержание уличных туалетов
	
	бюджет городского округа
	1210
	460
	375
	375

	5.4.6.
	Прочие работы
	
	бюджет городского округа
	100
	100
	0
	0

	5.5.
	Прочее благоустройство
	
	бюджет городского округа
	8172,1
	4722,1
	1850
	1600

	5.5.1.
	Содержание и ремонт фонтанов
	
	бюджет городского округа
	3434,6
	1434,6
	1000
	1000

	5.5.2.
	Устройство снежного городка
	
	бюджет городского округа
	2137,5
	687,5
	850
	600

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.5.3.
	Изготовление и установка аншлагов
	
	бюджет городского округа
	700
	700
	0
	0

	5.5.4.
	Устройство детских игровых площадок
	
	бюджет городского округа
	1400
	1400
	0
	0

	5.5.5.
	Изготовление и установка малых архитектурных форм
	
	бюджет городского округа
	500
	500
	0
	0

	5.6.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	
	всего
	7000
	3500
	3500
	0

	
	
	
	бюджет городского округа
	7000
	3500
	3500
	0

	5.6.1.
	Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	5000
	2500
	2500
	0

	
	
	
	бюджет городского округа
	5000
	2500
	2500
	0

	5.6.2.
	Благоустройство об-щественной территории
	Комитет по управлению        муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	2000
	1000
	1000
	0

	
	
	
	бюджет городского округа
	2000
	1000
	1000
	0

	5.7.
	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	всего
	225500
	93500
	55000
	77000

	
	
	
	областной бюджет
	205000
	85000
	50000
	70000

	
	
	
	бюджет городского округа
	20500
	8500
	5000
	7000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6.
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»
	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	всего
	33680,2
	13594,6
	10042,8
	10042,8

	
	
	
	бюджет городского округа
	33680,2
	13594,6
	10042,8
	10042,8

	6.1.
	Обеспечение деятельности управления жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
	
	бюджет городского округа
	20836,7
	8583,9
	6126,4
	6126,4

	6.2.
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	
	бюджет городского округа
	12843,5


	5010,7
	3916,4
	3916,4

	7.
	Подпрограмма «Экология и окружающая среда»


	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	всего
	18769,3
	12911,3
	3429
	2429

	
	
	
	бюджет городского округа
	18769,3
	12911,3
	3429
	2429

	7.1.
	Вывоз бросового мусора


	
	бюджет городского округа
	10592,3
	4734,3
	3429
	2429

	7.2.
	Изготовление контейнеров
	
	бюджет городского округа
	5177
	5177
	0
	0

	7.3.
	Устройство площадок для твердых коммунальных отходов
	
	бюджет городского округа
	3000
	3000
	0
	0

	8.
	Подпрограмма «Чистая вода»


	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	всего
	4087,4
	1351,7
	2735,7
	0

	
	
	
	средства 

предприятия
	4087,4
	1351,7
	2735,7
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до ул. Краснодарская,165 и от ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 с устройством ПНС с двумя           баками запаса воды по 500 куб.м в районе                ул. Мечникова для водоснабжения района шахты им. 7 Ноября 
	
	средства 

предприятия
	4087,4
	1351,7
	2735,7
	0


Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа по жилищно-
            коммунальному хозяйству           











                  О.А.Михайлова  

	ПРИЛОЖЕНИЕ

	к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2020-2022 годы 


Целевые индикаторы Программы

	№ п/п
	Наименование 
подпрограмм и 
программных 
мероприятий
	Сроки 
исполнения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Исходные показатели базового года
	Значение целевого 
индикатора Программы

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цели Программы: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения городского округа; увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности; обеспечение условий для безопасности дорожного движения; доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований; модернизация объектов внешнего благоустройства; обеспечение современного озеленения городского округа; обновление и замена зеленых насаждений с целью защиты от загрязнений атмосферы отходами промышленности и автотранспорта; своевременная санитарная очистка территорий городского округа; создание благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в городском округе за счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую  среду; повышение уровня экологического образования населения; увеличение доли населения,  обеспеченного централизованным водоснабжением, соответствующим требованиям безопасности

	Задачи Программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной  инфраструктуры; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов; создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии; совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области  энергоэффективности и энергосбережения; повышение информированности населения об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения; поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения; внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры; проведение капитального ремонта многоквартирных домов; капитальный ремонт жилых помещений в муниципальном жилищном фонде; обследование аварийного жилищного фонда; обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта; улучшение состояния экологической обстановки в городском округе; повышение эффективности и надежности систем водоснабжения городского округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	1.
	Подготовка котельных и тепловых сетей
	2020-2022 годы
	Объем потребления угля котельными
	тыс. тонн
	206,2
	206
	205,8
	205,6

	
	
	
	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
	процент
	29,4
	29,2
	29
	28,8

	
	
	
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников
	тыс. тонн
	3,8
	3,6
	3,5
	3,4

	
	
	
	Износ тепловых сетей
	процент
	60
	59,7
	59,4
	59

	2.
	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения


	2020-2022 годы
	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
	процент
	35
	34,8
	34,6
	34,4

	3.
	Подготовка электросетевого хозяйства
	2020-2022 годы
	Технологические потери электрической энергии в процессе транспортировки

	процент
	12,9
	12,4
	11,9
	11,4

	Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	4.
	Обеспечение населения твердым топливом для бытовых нужд

	2020-2022 годы
	Реализация угля населению по установленным ценам
	тыс.тонн
	25
	25
	25
	25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5.
	Расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства (обеспечение населения питьевой водой)
	2020-2022 годы
	Обеспеченность населения питьевой водой соответствующего качества
	процент
	88
	89
	90
	90

	6. 
	Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	2020-2022 годы
	Уровень платы граждан за жилищно-коммунальные услуги
	процент
	81
	82
	85
	87

	
	
	2020-2022 годы
	Размер возмещения затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	руб./Гкал
	596
	734,8
	734,8
	734,8

	7.
	Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	2020-2022 годы
	Размер возмещения затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	руб./

куб.м
	5,2
	7,9
	7,9
	7,9

	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	8.


	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
	2020-2022 годы
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования
	процент


	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	процент
	56,3

	75,3
	75,3
	75,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования
	процент
	93
	93
	95
	97

	
	
	
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	процент
	63,4

	75,3
	75,3
	75,3

	
	
	
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	процент


	0
	0
	0
	0

	8. 
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
	2020-2022 годы


	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

	кВт*ч/

кв.м


	36,5

	38,5


	38,4
	38,4

	
	
	
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

	Гкал/

кв.м


	0,168

	0,150


	0,148
	0,148

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	куб.м/

чел.


	27,3


	27,3
	27,2
	27,2

	
	
	
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

	куб.м/

чел.


	10,7


	10,7


	10,6
	10,6

	
	
	
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

	куб.м/

чел.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами  местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования Программы

	процент
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями  


	ед.
	0
	2
	1
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9.
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде


	2020-2022 годы
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

	Гкал/

кв.м


	0,216

	0,240

	0,248
	0,248

	
	
	
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

	куб.м/

чел.


	38,6

	38,6

	38,5

	38,5

	
	
	
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

	куб.м/
чел.
	17,7
	19,4
	19,4
	19,3

	
	
	
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

	кВт*ч/

кв.м


	34

	31,1


	31
	31

	
	
	
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

	тыс. куб.м/
чел.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)


	тыс. куб.м/
кв.м
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	т у.т./

кв.м
	0,050
	0,055
	0,054
	0,054

	10.
	Мероприятия в области            энергосбережения и               повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	2020-2022 годы


	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)


	кВт*ч/

куб.м


	1,62
	1,32
	1,31
	1,30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

	т у. т./

Гкал


	0,253

	0,253

	0,252
	0,252

	
	
	
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
	т у.т./

млн. Гкал
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

	кВт*ч/

куб.м


	13,05
	13,05
	13
	13

	
	
	
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

	процент
	23,1
	23
	23
	23

	
	
	
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 


	процент
	25


	25
	24,9
	24,9

	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

	тыс.

кВт*ч/

куб.м


	0,85


	0,85


	0,83
	0,83

	
	
	
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

	кВт*ч/

кв.м


	18

	18
	17,9
	17,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11.
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
	2020-2022 годы
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	0

	0
	0
	0

	
	
	
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
	ед.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

	ед.
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией


	ед.
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными

унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива


	ед.
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Поддержка и ремонт жилищного фонда»

	12.
	Ремонт жилищного  фонда
	2020-2022 годы
	Доля отремонтированных внутридомовых инженерных систем в общем объеме нуждающихся в ремонте
	процент
	52,1
	52
	52
	52

	
	
	
	Доля отремонтированных крыш в общем объеме нуждающихся в             ремонте
	процент
	24,3
	24,5
	24,5
	24,5

	
	
	
	Доля отремонтированных конструктивных элементов в общем объеме нуждающихся в ремонте


	процент
	24
	24,2
	24,2
	24,2

	
	
	
	Процент износа жилищного фонда
	процент
	34
	33,5
	33,5
	33,5

	Подпрограмма «Содержание и ремонт дорожного комплекса 
и объектов благоустройства»

	13.
	Содержание      дорожно-мостового хозяйства
	2020-2022 годы
	Доля улично-дорожной сети городского округа, находящейся на плановом обслуживании
	процент
	66,5
	66,5
	66,5
	66,5

	14.
	Содержание     объектов 

зеленого хозяйства
	2020-2022 годы
	Доля озеленения улично-дорожной сети городского округа, находящейся на плановом обслуживании
	процент
	39,5
	39,5
	39,5
	39,5

	15.
	Содержание линий уличного освещения
	2020-2022 годы
	Уровень освещенности городских дорог
	процент
	60,1
	60,1
	60,1
	60,1

	16.
	Протяженность городских автомобильных дорог с улучшенным покрытием
	2020-2022 годы
	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

	процент
	87
	89
	91
	93

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»

	17.
	Обеспечение деятельности управления жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 
	2020-2022 годы
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
	процент
	65
	66
	67
	69

	18.
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	2020-2022 годы
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе проведения внутреннего контроля при реализации Программы
	ед.
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма «Экология и окружающая среда»



	19.
	Вывоз бросового мусора
	2020-2022 годы
	Количество вывезенного мусора
	тыс. 

куб. м
	22,5
	25,0
	20,0
	20,0

	20.
	Обустройство контейнерных площадок
	2020-2022 годы
	Количество обустроенных контейнерных площадок
	шт.
	11
	5
	10
	10

	Подпрограмма «Чистая вода»

	21.
	Повышение эффективности и надежности систем водоснабжения городского округа


	2020-2022 годы
	Увеличение  доли жилищного фонда, оснащенного услугой централизованного водоснабжения
	процент
	88
	89
	90
	91


