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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	01.03.2019
	№
	310
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году 
	

	
	


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ, в целях защиты населения и территории городского округа от опасности развития чрезвычайной ситуации природного характера, обусловленной пропуском ледохода и паводковых вод, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав городской подкомиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2019 году согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:

3.1. В срок до 01.03.2019 создать объектовые противопаводковые комиссии и утвердить комплекс мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод. 
3.2. Подготовить силы и средства, привлекаемые для участия в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий половодья.

3.3. Проверить состояние имеющихся гидротехнических и защитных сооружений на реках и водоемах, шламонакопителей, золоотвалов и других потенциально опасных объектов, находящихся в зонах возможного затопления. Провести необходимые работы по их укреплению и ремонту.
3.4. Провести мероприятия по очистке прилегающих береговых полос рек и гидротехнических сооружений от кустарниковой поросли и мусора, очистке крыш зданий от снега и вывозу его с территорий, очистке водопропускных сооружений и сточных канав.
3.5. Провести подготовительные работы по предупреждению подтопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при превышении критического уровня воды.
3.6. Организовать подготовку организаций к устойчивой работе в период пропуска весенних вод.
3.7.  Провести работу по страхованию объектов и имущества, попадающего в зону возможного подтопления.
4. МКУ управление по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого городского округа (Л.И.Якушина) в срок до 15.03.2019:
4.1. Подготовить прогноз развития паводковой обстановки на территории городского округа. 

4.2. Разработать план предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, определить зоны возможного подтопления.

4.3. В период паводка осуществлять сбор, анализ и обработку поступающей информации по проводимым мероприятиям и координацию проводимых работ в зонах подтопления через единую дежурно-диспетчерскую службу Ленинск-Кузнецкого городского округа.

4.4. Информировать население Ленинск-Кузнецкого городского округа, проживающее в зонах возможного подтопления, о состоянии уровня паводковых вод, порядке действий, способах и мерах по защите, проводимых мероприятях по обеспечению жизнедеятельности населения.

4.5. Заключить договоры с владельцами частных плавсредств с оплатой по факту выполненных работ для проведения аварийно-спасательных работ по спасению населения в паводковый период на реке Иня Ленинск-Кузнецкого городского округа. Предусмотреть привлечение маломерных судов (по необходимости) для спасения людей на территории Ленинск-Кузнецкого, Крапивинского муниципальных районов в паводковый период 2019 года.

4.6. Организовать совместно с управлением социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (С.В.Добкина) и страховыми компаниями работу по информированию населения, проживающего в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования строений и личного имущества. 
4.7. Совместно с межрайонным центром технической эксплуатации теле-коммуникаций г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» (В.В.Полянин) проверить систему оповещения и информирования населения                   об опасностях.
5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Ленинск–Кузнец-кий» (В.Н.Башков) в срок до 15.03.2019 разработать мероприятия по поддержанию общественного порядка, сохранности имущества граждан при их эвакуации, охране жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и материальных ценностей в зонах возможного подтопления.

5.1. Организовать круглосуточное дежурство нарядов полиции в период паводка в зонах подтопления.
5.2. Выделить необходимое количество машин, оборудованных громкоговорящей связью, для оповещения населения, проживающего в зонах возможного подтопления.
6. Рекомендовать ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» (В.В.Агаджанян) при превышении критических отметок уровня воды в реке Иня и ручье Камышанский организовать пункты медицинской помощи с круглосуточным дежурством врачей, предусмотреть подготовку дополнительных мест для размещения пострадавших в лечебных учреждениях.

7. Рекомендовать ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской области» (С.А.Гончаров) для проведения аварийно-спасательных работ подготовить и проверить спасательное имущество и оборудование, которое может быть использовано при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.

8. Отделу потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (Н.И.Колпакова) в срок до 15.03.2019 подготовить подвижный пункт питания для обеспечения горячей пищей аварийных бригад и пострадавшего населения, временно отселяемого из зон подтопления.

9. Заместителю главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам, председателю эвакуационной комиссии городского округа Е.Н.Сидоренко в срок до 15.03.2019 подготовить пункт временного размещения для отселяемого населения, обеспечить готовность по указанию председателя КЧС и ПБ Ленинск-Кузнецкого городского округа принять эвакуируемое население в подготовленные места, организовать медицинское обслуживание и снабжение пострадавших продовольствием, предметами первой необходимости.

10. Управлению жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (С.Б.Колесникова) организовать работы по вывозу снега с обочин дорог и территорий городского округа, в период интенсивного снеготаяния организовать ежедневное ворошение снега, до наступления начала снеготаяния обеспечить очистку кровель многоквартирных домов от снега и льда.
11. И.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, председателю городской подкомиссии по пропуску ледохода и паводковых вод О.А.Михайловой обеспечить координацию всех работ в паводковый период.
12. Управлению социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (С.В.Добкина) обеспечить «тревожными рюкзаками» население, попадающее в зону подтопления.
13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа                                                                                           К.А.Тихонов
	           ПРИЛОЖЕНИЕ №
	1

	к постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого городского 

	округа от
	01.03.2019
	№
	310


СОСТАВ

городской подкомиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в 2019 году

	Михайлова 

Ольга Аверьяновна
	- и.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель подкомиссии

	Сидоренко 

Елена Никодимовна
	- заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя подкомиссии

	Якушина

Людмила Ивановна
	- начальник МКУ управление по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого городского округа, заместитель председателя подкомиссии

	Свиридова

 Ирина Владимировна
	- ведущий специалист МКУ управление по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого городского округа, секретарь подкомиссии

	Борщенко 

Анатолий Павлович
	- начальник ГБУ КО «Ленинск-Кузнецкая СББЖ» (по согласованию)


	Бяков 
Максим Анатольевич
	- главный геолог АО «СУЭК-Кузбасс» (по согласованию)


	Гончаров

Сергей Александрович
	- начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской области» (по согласованию)



	Добкина

Светлана Валериевна
	- начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Иванов 
Виталий Валерьевич


	- начальник отдела по ГО, ЧС и мобилизационной подготовке ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию)



	Колпакова 

Надежда Ивановна
	- начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа



	Колесникова 

Светлана Борисовна


	- и.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Кулешов 

Владимир Сергеевич


	- начальник ТО Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске-Кузнецком, городе  Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе (по согласованию)


	Лебедев

Евгений Вячеславович
	- исполнительный директор АО «Управление по профилактике и рекультивации» (по согласованию)

	Мельков

Вадим Петрович
	- начальник отдела охраны общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию)


	Музальков                    Сергей Иванович
	- начальник Ленинского ТО Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)

	Никитин 

Евгений Викторович


	- генеральный директор ООО «Дорожник» (по согласованию)

	Полянин 
Вадим Владимирович

	- начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

	Пацель 

Лидия Ивановна


	- директор ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» 

(по согласованию)

	Проняев 

Сергей Валентинович


	- генеральный директор ООО «Спецавтохозяйство» (по согласованию)

	Семенов 
Дмитрий Иванович
	- финансовый директор ООО «Водоканал» (по согласованию)

	Терентьев

Вячеслав Анатольевич


	- начальник филиала Беловского ГП АТП КО «Ленинск-Кузнецкая автоколонна» (по согласованию)

	Чекрыгина 

Нина Ивановна


	- начальник территориального управления пос.Никитин-ский

	Шакалов

Александр Петрович
	- директор ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» (по согласованию)


              И.о. заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                          О.А.Михайлова
	           ПРИЛОЖЕНИЕ №
	2

	к постановлению администрации

Ленинск-Кузнецкого городского 

	округа от
	01.03.2019
	№
	310


ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасного пропуска 

ледохода и паводковых вод в 2019 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный


	1
	2
	3
	4

	I. Организационные мероприятия

	1.1.
	Проведение заседаний городской подкомиссии по пропуску ледохода и паводковых вод (далее – подкомиссия)
	до начала 

паводкового периода
	О.А.Михайлова, и.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству

	1.2.
	Подготовить и организовать всестороннее обеспечение противопаводковых мероприятий
	до 15.03.2019
	подкомиссия,

МКУ УГО и ЧС

	1.3.
	Определить подтопляемые места, составить прогноз по паводку
	до 15.03.2019
	подкомиссия, 

МКУ УГО и ЧС

	1.4.
	Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации последствий паводка
	до 15.03.2019

	МКУ УГО и ЧС



	1.5.
	Проводить разъяснительную работу с населением, обучающимися образовательных организаций по действиям в паводковый период, организовать оперативное доведение до населения информации о прохождении паводковых вод и ледохода


	март-май

2019 года
	МКУ УГО и ЧС, 

управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа,
управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	1.6.
	Организовать взаимодействие по сбросу воды из Беловского водохранилища
	с 01.03.2019
	МКУ УГО и ЧС 

	1.7.
	Заключить договоры с владельцами частных плавсредств с оплатой по факту выполнения работ
	до 15.03.2019
	МКУ УГО и ЧС

	1.8.
	Провести работу по страхованию имущества граждан и муниципального имущества, попадающего в зону возможного затопления

	до 01.04.2019
	управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа,
ООО «Водоканал» (по согласованию)

	1.9.
	Установить на реке Иня в районе моста Байкаимский комплекс видеонаблюдения

	до 15.03.2019
	подкомиссия, 

МКУ УГО и ЧС,
Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

	1.10.
	Обеспечить охрану общественного порядка и сохранность имущества граждан в зонах затопления и местах отселения

	на период паводка
	Межмуниципальный отдел МВД России «ЛенинскКузнецкий» 
(по согласованию)

	1.11.
	Установить повседневное наблюдение за уровнем воды в р.Иня (очистные сооружения АО «СУЭК-Кузбасс» шахта им.С.М.Кирова), на водозаборе р.Томь (ООО «Водоканал»), с ежедневным докладом оперативному дежурному ЕДДС городского округа (тел. 5-37-01)
	с 15.03.2019
	ООО «Водоканал»

(по согласованию), АО «СУЭК-Кузбасс» шахта им.С.М.Кирова

(по согласованию)

	1.12.
	Провести ревизию улиц, дорог, мостов, дамб и мест возможного подтопления
	до 15.03.2019
	подкомиссия, 

ООО «Дорожник» (по согласованию),

АО «СУЭК-Куз-басс» 

(по согласованию)

	1.13.
	Уточнить поименные списки граждан с ограниченными возможностями, пожилого возраста, попадающих в зону подтопления

	на период паводка
	управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

	1.14.
	Организовать закрепление социальных работников за маломобильными гражданами и гражданами пожилого возраста, проживающими в зонах возможного подтопления, с целью оказания экстренной помощи

	на период паводка
	управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

	1.15.
	Организовать работу по вывозу снега с тротуаров и дворовых территорий
	на период паводка
	управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа


	II.Практические мероприятия по пропуску весеннего паводка

	2.1.
	Организовать круглосуточное дежурство сил и средств городского звена ТП РСЧС в соответствии с утвержденным графиком

	с 01.03.2019
	подкомиссия,

МКУ УГО и ЧС

	2.2.
	Организовать проверку системы оповещения для экстренного доведения информации до населения


	до 15.03.2019
	МКУ УГО и ЧС,

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 


	2.3.
	Обеспечить по заявке ЕДДС городского округа выделение необходимой водооткачивающей и другой специальной техники 
	по мере 
необходимости
	ООО «Водоканал» (по согласованию);

ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» (по согласованию);

ООО «Спецавтохозяйство» (по согласованию); 

ООО «Дорожник» (по согласованию);

АО «Управление по профилактике и рекультивации» 
(по согласованию)


	 2.4.
	Подготовить звенья очистки станции подготовки воды Томского водопровода к приему паводковых вод; отревизировать дренажные насосы I, II, III подъемов

	до 02.04.2019
	ООО «Водоканал»

(по согласованию)

	2.5.
	Произвести очистку русел рек от кустарниковой растительности, ливневых стоков, сбросных каналов, труб, гидротехнических сооружений от мусора
	до 20.03.2019
	управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	2.6.
	Очистить устье ручья Камышанский, ручья в районе ул. Полярная, ул.Хасановская для недопущения подтопления паводковыми водами частных домов 
	до 30.08.2019
	управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа


	2.7.
	Очистить от штыба и мусора сплотки, водопропускные системы в районе ул.Кирпичный лог, ул.Салаирская, ул.Нагорная
	до 20.03.2019, 
до 21.10.2019, в летний период после дождей
	АО «СУЭК-Куз-басс» шахта им.С.М.Кирова

(по согласованию)

	2.8.
	Установить на дамбе ручья Камышанский в районе ул.Салаирская насосы по откачке воды
	до 20.03.2019, в летний период после дождей
	АО «СУЭК-Куз-басс» шахта им.С.М.Кирова

(по согласованию)


	2.9.
	Создать аварийные запасы реагентов, ГСМ и других материальных средств на период паводка
	до 20.03.2019
	ООО «Водоканал» 

(по согласованию), предприятия городского округа


	2.10.
	Принять меры по предотвращению сброса талых вод в городскую канализацию во избежание ее перегрузки
	на период паводка
	ООО «Водоканал»

(по согласованию), подрядная организация, предприятия городского округа


	2.11.
	Организовать визуальный осмотр и при необходимости выполнить отвод талых вод с подработанных поверхностей в районе ул. Мичурина, ул.40 лет Октября,       ул.Нагорная, ул.Салаирская, ул.Кирпичная, ул.Чекалина
	до 21.04.2019
	АО «СУЭК-Куз-басс» Шахтоуправление Комсомолец  ПЕ «Шахта Комсомолец» 

(по согласованию),    АО «СУЭК-Куз-басс» шахта  им. С.М.Кирова

(по согласованию),

АО «СУЭК-Куз-басс» Шахтоуправление им. Анатолия Дмитриевича Рубана (по согласованию)

	2.12.
	Организовать постоянный контроль за работой водозаборов, очистных, перекачных станций и хлораторных
	на период паводка


	ООО «Водоканал»

(по согласованию) 

	2.13.
	Предусмотреть и осуществить мероприятия по предотвращению затопления паводковыми водами жилых и общественных зданий, санитарных коммуникаций и сооружений; выполнить работы по очистке трансформаторных подстанций, промышленных зданий от снега, восстановить и усилить нарушенные дамбы, канализационные и технологические колодцы, проверить гидротехнические сооружения шахт
	до 29.03.2019
	ООО «Водоканал»

(по согласованию), 

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию),

ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» (по согласованию),

АО «СУЭК-Куз-басс»

(по согласованию), Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе                          (по согласованию)

	2.14.
	Обеспечить безаварийный режим работы коллектора в районе 1, 2 микрорайонов
	до 15.03.2019

	ООО «Водоканал»

(по согласованию)


	2.15.
	Очистить дороги, обочины, водопропускные трубы для свободного пропуска паводковых вод: ул.Апрельская; ул.Мос-ковская; ул.Суворова,36; ул.Павленко,25; ул.Туснолобовой,17,19; ул.Рылеева,8,9; ул.Кольцова,18,20; ул.Озерная; ул.Кирпич-ная; ул.Салаирская; ул.Капитальная;  ул.Киселева; ул.Нагорная,72; ул.Лазарева; ул.Подгорная; пересечение ул.Гагарина и ул.Садовая; ул.Советская; путепровод по ул.Суворова; ул.Мусохранова; ул.Куйбы-шева,39; ул.Чайковского; ул.Павленко,26; ул. 8 Марта, 44, 70; ул.Надежная,6; ул.Че-калина,43; ул.Макарова; пер.Стеколь-ный; ул. Рижская; ул.Южная; ул.Хасанов-ская,29; пер.Кузбасский,24; ул.Брянская; ул.Суворова, 215; ул.Советская,121

	до 20.03.2019
	управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа,

предприятия городского округа

	2.16.
	Откачать воду в подтопляемых домах    частного сектора 
	на период паводка
	ООО «Водоканал»

(по согласованию),

ООО «Спецавтохозяйство»

(по согласованию), АО «Управление по профилактике и рекультивации» 
(по согласованию)


	2.17.
	Провести смотр сил и средств ГЗ ТП РСЧС, привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья 2019 года 
	до 20.03.2019

	подкомиссия,  МКУ УГО и ЧС
силы и средства ГЗ ТП РСЧС,

владельцы частных плавательных средств

	2.18.
	Очистить технологические дороги, водосточные трубы, обочины от снега, водостоки под полотном железной дороги
	до 29.03.2019
	ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 

(по согласованию), предприятия городского округа


	2.19.
	Очистить дамбу по ул.Федорова и водопропускные трубы в пос.Никитинский
	до 29.03.2019
	ТУ пос.Никитин-ский,                        ООО «Технотрейд»

(по согласованию)


	2.20.
	Обеспечить отвод талых вод на участке автомобильной дороги г.Ленинск-Кузнецкий - пос.Никитинский (км 11+050) протяженностью 300 метров
	до 29.03.2019
	ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Костромовская»
 (по согласованию)

	2.21.
	Провести очистку водопропускных труб под дорогой в районе пос.Новогородец 

(км 8+430)
	до 29.03.2019
	ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Костромовская»
(по согласованию)


	2.22.
	Очистить водопропускные трубы у железнодорожного полотна пос.Новогородец
	до 29.03.2019
	ООО «ММК-УГОЛЬ» Шахта «Костромовская»

(по согласованию)


	2.23.
	Выделить силы и средства для ликвидации последствий паводка согласно планам по распоряжению комиссии по ЧС и ПБ, управления ГО и ЧС
	в период

паводка
	предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности


	2.24.
	Организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших (гостиница «Заря»), оказание всех видов помощи


	по обстановке
	МКУ УГО и ЧС,

подкомиссия,

эвакокомиссия

	2.25.
	Создать мобильный аварийно-спаса-тельный отряд, укомплектованный необходимой техникой, плавательными средствами и материальными ресурсами для ведения спасательных работ

	до 15.03.2019
	ООО «Дорожник» 

(по согласованию),

владельцы частных плавсредств

	2.26.
	Очистить от снега подведомственные производственные участки и территории
	до 15.03.2019
	предприятия, организации и учреж-

дения независимо от форм собственности


	2.27.
	Выполнить работы по предотвращению подтопления машинного зала на Крапивинском водозаборе 

	до 15.03.2019
	ООО «Водоканал»

(по согласованию)

	2.28.
	Организовать проверку подготовленного места временного проживания отселяемого населения в гостинице «Заря»
	до 15.03.2019
	ТО Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске-Кузнецком, городе  Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе (по согласованию)



               И.о. заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                            О.А.Михайлова
