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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	09.06.2018
	№
	961
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа
	

	
	


В  соответствии со статьей 31 Градостроительного  кодекса Российской     Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ, п о с т а н о в л я ю:

1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа.
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
3. Предложения заинтересованных лиц по проекту Правил  землепользования  и  застройки  Ленинск-Кузнецкого городского округа  направлять  в письменной форме и электронном виде в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа по адресу: 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, просп.Кирова,56, каб. 407, тел. 3-23-19, адрес электронной почты: yaig_leninsk@mail.ru в течение срока проведения работ по подготовке проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по строительству и городскому развитию Р.Р.Бадертдинова.

И.о. главы Ленинск-Кузнецкого

           городского округа                                                                                         К.А.Тихонов
	                 УТВЕРЖДЕНЫ
	

	постановлением   администрации

Ленинск-Кузнецкого   городского 

	округа от
	09.06.2018
	№
	961


Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Ленинск-Кузнецкого городского округа
	№

п/п
	Порядок проведения работ
	Сроки проведения работ
	Ответственные 

исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.
	Опубликование сообщения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа


	В течение 10 дней 

с даты принятия 
решения
	Администрация 

Ленинск-Кузнецкого городского округа

	2.      
	Подготовка проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа


	В течение двух недель с даты 

принятия решения
	Управление архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

	3.
	Проверка проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города


	В течение 10 дней 

с момента подготовки проекта
	Администрация 

Ленинск-Кузнецкого городского округа

	4.
	Принятие главой Ленинск-Кузнецкого городского округа решения о проведении публичных слушаний по проекту


	В течение 10 дней 

со дня получения 
проекта
	Глава 

Ленинск-Кузнецкого городского округа

	5.
	Опубликование проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа в средствах массовой информации


	Одновременно с опубликованием решения о проведении публичных слушаний
	Администрация 

Ленинск-Кузнецкого городского округа

	6.
	Организация и проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа
	Не менее двух месяцев и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта 


	Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа

	1
	2
	3
	4

	7.
	Внесение изменений по результатам публичных слушаний в проект  Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа и направление проекта главе Ленинск-Кузнецкого городского округа


	В течение 10 дней 


	Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа



	8.
	Принятие главой Ленинск-Кузнецкого городского округа решения о направлении проекта в Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку 
	В течение 10 дней 

со дня получения проекта
	Глава 

Ленинск-Кузнецкого городского округа


