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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	12.11.2021
	№
	1952
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении муниципальной        программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка  городского электрического транспорта» на 2022-2024 годы
	

	
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  улучшения качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта»                       на 2022-2024 годы.
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам О.А.Линкину.
	Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа
	К.А.Тихонов


	УТВЕРЖДЕНА

	постановлением    администрации

Ленинск-Кузнецкого   городского 

	округа от
	12.11.2021
	№
	1952


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка городского 
электрического транспорта» на 2022-2024 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа 

«Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2022-2024 годы 
	Наименование программы
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2022-2024 годы      (далее – Программа)

	Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
	Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27.10.2021 № 44 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2022-2024 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа


	Директор Программы
	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам О.А.Линкина

	Основные разработчики 
Программы
	Отдел промышленности, транспорта и связи администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа; комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа; АО «Горэлектротранспорт  г.Ленинска-Кузнецкого»

	Цель Программы
	Улучшение качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом

	Задачи Программы
	Поддержка организации электрического транспортно-го обслуживания населения города;
обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, модернизация контактно-кабельной сети, модернизация тяговых подстанций

	Срок реализации Программы
	2022-2024 годы

	Основные  мероприятия  Програм-мы 

	Возмещение  затрат  в  связи с предоставлением насе-лению  услуг  по перевозке городским электрическим транспортом;

модернизация  городского  электрического  транспор-та;
осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

	Основные  исполнители  Програм-мы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа,                   АО «Горэлектротранспорт г.Ленинска-Кузнецкого»

	Объемы и источники финанси​рования Программы

	Общий объем финансирования составит 199 910 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации: 

2022 год – 79 170,0 тыс. рублей;

2023 год – 60 370,0 тыс. рублей;

2024 год – 60 370,0 тыс. рублей, 

по источникам финансирования:

за счет средств областного бюджета:

2022 год – 4 470,0 тыс. рублей;

2023 год – 4 470,0 тыс. рублей;

2024 год – 4 470,0 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого город​ского округа:
2022 год – 74 700,0 тыс. рублей;

2023 год – 55 200,0 тыс. рублей;

2024 год – 55 200,0 тыс. рублей, 

внебюджетные средства:

2023 год – 700,0 тыс. рублей;

2024 год – 700,0 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные резуль​таты реализации Программы
	Улучшение технического состояния и повышение качества работы подвижного состава городского электрического транспорта, сохранение коэффици​ента использования подвижного состава к 2024 году – 0,81;
выполнение целевого значения по сохранению регулярности движения к 2024 году – 95,5%;
снижение фактического износа подвижного состава к 2024 году на 4%;
снижение потерь электрической энергии к 2024 году на 33 тыс.кВт;
экономия фонда оплаты труда к 2024 году на 4%.

	Организация контроля за вы​полнением Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы. Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года предоставляет сводный отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа; исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца,            следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.
Социально-экономическое обоснование Программы


Городской пассажирский электрический транспорт как одна из социально значи​мых отраслей городского хозяйства играет достаточно большую роль в обеспечении ка​чества жизни городского населения. От эффективности функционирования пассажир​ского транспорта во многом зависит сохранение социальной, экономической и полити​ческой стабильности жизни города.

Подвижной состав
Инвентарный парк троллейбусов городского электрического транспорта Ленинск-Кузнецкого городского округа насчитывает 31 единицу. 

Уровень физического износа (троллейбусов)

городского электрического транспорта Ленинск-Кузнецкого городского округа

(по состоянию на 01.10.2021)
	Срок эксплуатации
	до 5 лет
	от 5 до

10 лет
	от 10 до
15 лет
	от 15 до

 20 лет
	свыше 

20 лет

	Количество, ед.
	-
	1
	20
	3
	7


Троллейбус относится к категории подвижного состава, выработавшего свой ресурс после истечения срока полной амортизации, который для троллейбуса составляет 10 лет («Руководство по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов и троллейбусов» Р-11325455-2505-01 Министерство транспорта Российской Федерации).
Контактно-кабельная сеть
Контактно-кабельная сеть городского электрического транспорта Ленинск-Кузнецкого городского округа выполнена контактными проводами типа МФ-85. Развернутая длина контактной сети троллейбусов – 43 км. В процессе эксплуатации контактная сеть троллейбусов изнашивается и при достижении предельно допустимой степени износа нуждается в замене. 

По действующим нормам, контактный провод марки МФ-85 считается изношенным на 100 % при уменьшении сечения на 25%, т.е. до 7,9 мм, соответственно, увеличивается электрическое сопротивление на 25-27% и, как следствие, увеличиваются потери электрической энергии. 

Тяговые подстанции
Проектная документация на строительство троллейбусного депо и тяговых подстанций была утверждена 6 марта 1975 года. В настоящее время оборудование подстанций не соответствует современным  требованиям.  

В процессе внедрения телеуправления будет частично модернизировано оборудование тяговых подстанций, что повысит надежность работы контактной сети и снизит эксплуатационные затраты на обслуживание подстанций.

В системе телеуправления программно решен вопрос отключения фидерных автоматов при коротких замыканиях на контактной сети, что повышает надежность работы оборудования ЗРУ-06 кВ. 

2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является улучшение качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом.
Основными задачами Программы являются: поддержка организации электрического транспортного обслуживания населения города; обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, модернизация контактно-кабельной сети, модернизация тяговых подстанций.
3. Система программных мероприятий
В рамках Программы реализуются следующие мероприятия: 

возмещение затрат в связи с предоставлением населению услуг по перевозке городским электрическим транспортом;

модернизация подвижного состава городского электрического транспорта;

модернизация контактно-кабельной сети;
модернизация тяговых подстанций;

осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет                                  199 910,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 – 79 170,0 тыс. рублей; 2023 –                    60 370,0 тыс. рублей; 2024 – 60 370,0 тыс. рублей.
5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических (экологических)

результатов реализации Программы
В ходе реализации программных мероприятий предполагается добиться социального и экономического эффекта.

Социальная эффективность от реализации Программы достигается следующими результатами: на маршруты электротранспорта выйдут обновленные, современные троллейбусы, обладающие улучшенными потребительскими свойствами, что позволит повысить комфортабельность поездки и качество предоставляемых транспортных услуг, сделать городской электротранспорт привлекательным для всех групп населения и тем самым улучшить экологическую обстановку в городе.
Экономический эффект от реализации Программы достигается следующими показателями:
улучшение технического состояния и повышение качества работы подвижного состава городского электрического транспорта (качество работы определяется коэффициентом использования подвижного состава, показывающим долю активного и пассивного подвижного состава; качественная работа городского электрического транспорта требует держать уровень данного показателя не ниже 0,77 и увеличить                к 2024 году на 5% до 0,81);
обеспечение бесперебойной работы электрического пассажирского транспорта (целевым показателем является регулярность движения, представленная в процентах как отношение фактического количества рейсов, выполняемых по расписанию, к общему количеству запланированных рейсов; сохранение регулярности движения электрического транспорта к 2024 году – 95,5%);

реализация мероприятий по приобретению подвижного состава городского электрического транспорта позволит снизить фактический процент износа подвижного состава с отчетного базового года на 4 % к 2024 году;
снижение потерь электрической энергии за счет замены контактно-кабельной сети к 2024 году на 33 тыс.кВт;

экономия фонда оплаты труда путем модернизации тяговых подстанций (внедрение телеуправления на второй и третьей подстанциях) к 2024 году на 4%.
Целевые индикаторы Программы
	№ 
п/п
	 Наименование
мероприятий
	Сроки 
испол-
нения
	Наименование
показателя
	Ед. 
изм.
	Исходные
показа- 
тели    
базового
года
	Значение 
целевого   
 индикатора 
Программы

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель: улучшение качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом

	Задача: поддержка организации электрического транспортного обслуживания населения города

	1.
	Возмещение затрат в связи с предоставлением населению услуг по перевозке городским электрическим транспортом
	2022-2024 годы
	сохранение коэффициента использования подвижного состава
	
	0,77
	0,80
	0,80
	0,81

	
	
	
	сохранение регулярности движения электрического транспорта
	%
	95,5
	95,5
	95,5
	95,5

	Задача: обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, модернизация контактно-кабельной сети, модернизация тяговых подстанций

	  2.


	Модернизация подвижного состава городского электрического транспорта
	2022-2024 годы
	снижение фактического процента износа подвижного состава
	 %
	88,5
	87,5
	87,0
	85,0

	3.
	Модернизация контактно-кабельной сети
	2022-2024 годы
	снижение потерь электрической энергии
	тыс. кВт
	-
	-
	-
	33

	4.
	Модернизация тяговых подстанций
	2022-2024 годы
	снижение затрат на заработную плату  
	%
	-
	-
	-
	4


6. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организуют управление реализацией соответствующих мероприятий Программы.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы. 

6.4. Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации Ленинск-Кузнецкого  городского округа от 24.12.2012 № 2069 (в редакции постановлений от 30.07.2013 № 1222, от 24.10.2013 № 1695, от 04.12.2019 № 2302, от 08.07.2021 № 1131) (далее – Порядок).

Директор Программы ежегодно до 20 января подготавливает и предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год: в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы. 
7. Программные мероприятия
	№ п/п
	Наименование Программы,

программных мероприятий
	Исполнитель программного мероприятия
	Источник финанси​рования
	в том числе по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	2022

год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2022-2024 годы
	КУМИ,

АО «Гор-электро-транспорт г.Ленинска- Кузнецкого»
	всего
	79 170,0
	60 370,0
	60 370,0

	
	
	
	областной бюджет
	4 470,0
	4 470,0
	4 470,0

	
	
	
	бюджет городского округа
	74 700,0
	55 200,0
	55 200,0

	
	
	
	внебюд-жетные средства
	-
	700,0
	700,0

	1.
	Возмещение затрат в связи с предоставлением населе​нию услуг по перевозке городским электрическим транспортом
	КУМИ,
АО «Гор-электро-транспорт г.Ленинска- Кузнецкого»
	всего
	74 700,0
	55 200,0
	55 200,0

	
	
	
	бюджет городского округа
	74 700,0
	55 200,0
	55 200,0

	2.
	Модернизация городского электрического транспорта
	КУМИ,

АО «Гор-электро-транспорт
	всего
	-
	700,0
	700,0

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	г.Ленинска-Кузнецкого»
	внебюд-жетные средства
	-
	700,0
	700,0

	2.1.
	Модернизация подвижного состава
	КУМИ,
АО «Гор-электро-транспорт г.Ленинска- Кузнецкого»
	всего
	-
	200,0
	200,0

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	-
	-
	-

	
	
	
	внебюд-жетные средства
	-
	200,0
	200,0

	2.2.
	Модернизация контактно-кабельной сети
	КУМИ,
АО «Гор-электро-транспорт г.Ленинска- Кузнецкого»
	всего
	-
	300,0
	300,0

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	-
	-
	-

	
	
	
	внебюд-жетные средства
	-
	300,0
	300,0

	2.3.
	Модернизация

тяговых подстанций
	КУМИ,
АО «Гор-электро-транспорт г.Ленинска- Кузнецкого»
	всего
	-
	200,0
	200,0

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	-
	-
	-

	
	
	
	внебюд-жетные средства
	-
	200,0
	200,0

	3.
	Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
	КУМИ,
АО «Гор-электро-транспорт г.Ленинска- Кузнецкого»
	всего
	4 470,0
	4 470,0
	4 470,0

	
	
	
	областной бюджет
	4 470,0
	4 470,0
	4 470,0


	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого   городского округа по экономике, промышленности и финансам
	      О.А.Линкина


