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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	12.11.2020
	№
	1881
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении муниципальной        программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка  городского электрического транспорта» на 2021-2023 годы
	

	
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  улучшения качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта»                       на 2021-2023 годы.
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам О.А.Линкину.
	Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа
	К.А.Тихонов


	УТВЕРЖДЕНА

	постановлением    администрации

Ленинск-Кузнецкого   городского 

	округа от
	12.11.2020
	№
	1881


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка городского 
электрического транспорта» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа 

«Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2021-2023 годы 
	Наименование программы
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2021-2023 годы       (далее – Программа)

	Дата принятия и наименование 
решения о разработке Программы
	Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21.10.2020 № 53 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2021-2023 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа

	Директор Программы
	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам О.А.Линкина

	Основные разработчики 
Программы
	Отдел промышленности, транспорта и связи администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;   комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа; ОАО «Горэлектротранспорт  г.Ленинска-Кузнецкого»

	Цель Программы
	Улучшение качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом

	Задачи Программы
	Поддержка организации электрического транспортного обслуживания населения города;
обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, модернизация контактно-кабельной сети, модернизация тяговых подстанций

	Срок реализации Программы
	2021-2023 годы

	Основные мероприятия Программы 

	Возмещение затрат в связи с предоставлением населению услуг по перевозке городским электрическим транспортом;

модернизация подвижного состава городского электрического транспорта;
модернизация контактно-кабельной сети;
модернизация тяговых подстанций

	Основные исполнители Про​граммы
	 Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа,          ОАО «Горэлектротранспорт г.Ленинска-Кузнецкого»

	Объемы и источники финанси​рования Программы

	Общий объем финансирования составит 177565 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого город​ского округа, в том числе:

2021 год – 74340 тыс. рублей;

2022 год – 52925 тыс. рублей;

2023 год – 50300 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные резуль​таты реализации Программы
	Улучшение технического состояния и повышение качества работы подвижного состава городского электрического транспорта, сохранение коэффици​ента использования подвижного состава к 2023 году - 0,86;
обеспечение бесперебойной работы пассажирского электрического транспорта, сохранение регулярности движения к 2023 году - 91%;
снижение фактического износа подвижного состава к 2023 году на 4%;
снижение потерь электрической энергии к 2023 году на 33 тыс.кВт;
экономия фонда оплаты труда к 2023 году на 4%.

	Организация контроля за вы​полнением Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы. Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года предоставляет сводный отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа; исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов


 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.       Социально-экономическое обоснование Программы 
Городской пассажирский электрический транспорт как одна из социально значи​мых отраслей городского хозяйства играет достаточно большую роль в обеспечении ка​чества жизни городского населения. От эффективности функционирования пассажир​ского транспорта во многом зависит сохранение социальной, экономической и полити​ческой стабильности жизни города.

Подвижной состав
Инвентарный парк троллейбусов городского электрического транспорта Ленинск-Кузнецкого городского округа насчитывает 29 единиц. 

Уровень физического износа (троллейбусов)

городского электрического транспорта Ленинск-Кузнецкого городского округа

(по состоянию на 01.10.2020 г.)

	Срок эксплуатации
	до 5 лет
	от 5 до        10 лет
	от 10 до 

15 лет
	от 15 до

 20 лет
	Свыше 

20 лет

	Количество, ед.
	-
	1
	18
	3
	7


Троллейбус относится к категории подвижного состава, выработавшего свой ресурс после истечения срока полной амортизации, который для троллейбуса составляет 10 лет («Руководство по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов и троллейбусов» Р-11325455-2505-01 Министерство транспорта Российской Федерации).

Контактно-кабельная сеть
Контактно-кабельная сеть городского электрического транспорта Ленинск-Кузнецкого городского округа выполнена контактными проводами типа МФ-85. Развернутая длина контактной сети троллейбусов – 43 км. В процессе эксплуатации контактная сеть троллейбусов изнашивается и при достижении предельно допустимой степени износа нуждается в замене. 

По действующим нормам, контактный провод марки МФ-85 считается изношенным на 100 % при уменьшении сечения на 25%, т.е. до 7,9 мм, соответственно, увеличивается электрическое сопротивление на 25-27% и, как следствие, увеличиваются потери электрической энергии. 

Тяговые подстанции
Проектная документация на строительство троллейбусного депо и тяговых подстанций была утверждена 6 марта 1975 года. В настоящее время  оборудование подстанций не соответствует современным  требованиям.  

В процессе внедрения телеуправления будет частично модернизировано оборудование тяговых подстанций, что повысит надежность работы контактной сети и снизит эксплуатационные затраты на обслуживание подстанций.

В системе телеуправления программно решен вопрос отключения фидерных автоматов при коротких замыканиях на контактной сети в зонах, где ток короткого замыкания ниже тока установки автомата, что исключает отжиг контактного провода и повышает надежность работы оборудования  ЗРУ-06 кВ. 

2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является улучшение качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом.
Основными задачами Программы являются: поддержка организации электрического транспортного обслуживания населения города; обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, модернизация контактно-кабельной сети, модернизация тяговых подстанций.
3. Система программных мероприятий
В рамках Программы реализуются следующие мероприятия: 

возмещение затрат в связи с предоставлением населению услуг по перевозке городским электрическим транспортом;

модернизация подвижного состава городского электрического транспорта;

модернизация контактно-кабельной сети;
модернизация тяговых подстанций.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет 177565 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 – 74340 тыс. рублей; 2022 – 52925 тыс. рублей; 2023 – 50300 тыс. рублей.
5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических (экологических)           результатов реализации Программы
В ходе реализации программных мероприятий предполагается добиться социального и экономического эффекта.

Социальная эффективность от реализации Программы достигается следующими результатами: на маршруты электротранспорта выйдут обновленные, современные троллейбусы, обладающие улучшенными потребительскими свойствами, что позволит повысить комфортабельность поездки и качество предоставляемых транспортных услуг, сделать городской электротранспорт привлекательным для всех групп населения и тем самым улучшить экологическую обстановку в городе.
Экономический эффект от реализации Программы достигается следующими показателями:
улучшение технического состояния и повышение качества работы подвижного состава городского электрического транспорта (качество работы определяется коэффициентом использования подвижного состава, показывающим долю активного и пассивного подвижного состава; качественная работа городского электрического транспорта требует держать уровень данного показателя не ниже 0,81 и увеличить                к 2023 году на 5% до 0,86);
обеспечение бесперебойной работы электрического пассажирского транспорта (целевым показателем является регулярность движения, представленная в процентах как отношение фактического количества рейсов, выполняемых по расписанию, к общему количеству запланированных рейсов; сохранение регулярности движения электрического транспорта к 2023 году - 91%);

реализация мероприятий по приобретению подвижного состава городского электрического транспорта позволит снизить фактический процент износа подвижного состава с отчетного базового года на 4 % к 2023 году;
снижение потерь электрической энергии за счет замены контактно-кабельной сети к 2023 году на 33 тыс.кВт;

экономия фонда оплаты труда путем модернизации тяговых подстанций (внедрение телеуправления на второй и третьей подстанциях) к 2023 году на 4%.
Целевые индикаторы Программы

	№ 
п/п
	 Наименование
мероприятий
	Сроки 
испол-
нения
	Наименование
показателя
	Ед. 
изм.
	Исходные
показа- 
тели    
базового
года
	Значение 
целевого   
 индикатора 
Программы

	
	
	
	
	
	
	2021 
 год
	2022
 год
	2023 
 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель: улучшение качества обслуживания населения города пассажирским электрическим транспортом

	Задача: поддержка организации электрического транспортного обслуживания населения города

	1.
	Возмещение затрат в связи с предоставлением населению услуг по перевозке городским электрическим транспортом
	2021-2023 годы
	сохранение коэффициента использования подвижного состава
	
	0,81
	0,84
	0,86
	0,86

	
	
	
	сохранение регулярности движения электрического транспорта
	 %
	91
	91
	91
	91

	Задача: обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, модернизация контактно-кабельной сети, модернизация тяговых подстанций

	  2.


	Модернизация подвижного состава городского электрического транспорта
	2021-2023 годы
	снижение фактического процента износа подвижного состава
	 %
	92,1
	87,8
	87,9
	87,8

	3.
	Модернизация контактно-кабельной сети
	2021-2023 годы
	снижение потерь электрической энергии
	тыс. кВт
	-
	-
	-
	33

	4.
	Модернизация тяговых подстанций
	2021-2023 годы
	снижение затрат на заработную плату  
	%
	-
	-
	-
	4


6. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организуют управление реализацией соответствующих мероприятий Программы.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы. 

6.4. Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого  городского округа от 24.12.2012 № 2069 (в редакции постановлений от 30.07.2013                 № 1222, от 24.10.2013 № 1695) (далее – Порядок).
            Директор Программы ежегодно до 20 января подготавливает и предоставляет сводный отчет о результатах  реализации Программы за прошедший финансовый год: в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по  формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы. 
7. Программные мероприятия
	№ п/п
	Наименование Программы,
 программных 
мероприятий
	Исполнитель программного мероприятия
	Источник финанси​рования
	Объем 

финанси-рования 
на 
2021-2023 годы
	в том числе по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	Муниципальная программа Ле​нинск-Кузнецкого городского округа «Развитие и               под​держка городского электрического транспорта» на 2020-2022 годы
	КУМИ,

ОАО «Гор-электро​транспорт г.Ленинска-Кузнецкого»
	всего
	177565
	74340
	52925
	50300

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	177565
	74340
	52925
	50300

	1.
	Возмещение затрат в связи с предоставлением населе​нию услуг по пере​возке городским электрическим транспортом
	КУМИ,

ОАО «Гор-электро​транспорт г.Ленинска-Кузнецкого»
	всего
	166565
	74340
	46925
	45300

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	166565
	74340
	46925
	45300

	2.
	Модернизация подвижного состава городского элек​трического транс​порта
	КУМИ,

ОАО «Гор-электро​транспорт г.Ленинска-Кузнецкого»
	всего
	6000
	-
	6000
	-

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	6000
	-
	6000
	-

	3.
	Модернизация контактно-кабельной сети
	КУМИ,

ОАО «Гор-электро​транспорт 

г.Ленинска-Кузнецкого»
	всего
	3000
	-
	-
	3000

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	3000
	-
	-
	3000

	4.
	Модернизация 

тяговых 

подстанций 


	КУМИ,

ОАО «Гор-электро​транспорт г.Ленинска-Кузнецкого»
	всего
	2000
	-
	-
	2000

	
	
	
	бюджет город​ского округа
	2000
	-
	-
	2000


	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого   городского округа по экономике, промышленности и финансам
	      О.А.Линкина


