| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| от | 09.04.2020 | № | 553 |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 12.09.2019 № 1637 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», на основании протоколов собраний собственников помещений в многоквартирных домах п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 12.09.2019 № 1637 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому  городскому округу на 2020-2022 годы» (в редакции постановления от 24.01.2020 № 80):

1.1. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего  имущества  в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах по Ленинск-Кузнецкому городскому округу  на 2020-2022 годы, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову.

| Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа | К.А.Тихонов |
| --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 09.04.2020 | № | 553 |

КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 годы по  Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда капитального ремонта | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | тыс.руб. | руб. | руб. | руб. | тыс.руб. | руб. кв.м | руб. кв.м |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого за 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  | 153 232,0 | 135 341,4 | 4 256,1 | 124 935,0 | 4 913 | 120 068,337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 068,337 | 2 801,11 | 2 801,11 |  |
| Итого за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 75 671,6 | 67 334,6 | 902,4 | 63 402,7 | 2 399 | 51 576,248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 576,248 | 765,97 | 765,97 |  |
| 1 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.4 | 1963 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 655,9 | 614,6 | 40,5 | 574,1 | 15 | 1 412,163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412,163 | 2 297,70 | 2 297,70 | 31.12.2020 |
| 2 |  | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.3 | 1962 |  | кирпичн. | 3 | 2 | 998,0 | 921,1 | 0,0 | 760,9 | 38 | 2 034,636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,636 | 2 208,92 | 1 744,36 | 31.12.2020 |
| 3 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.62 | 1980 |  | панель | 9 | 1 | 3 087,6 | 2 824,8 | 0,0 | 2 824,8 | 81 | 1 702,333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,333 | 602,64 | 602,64 | 31.12.2020 |
| 4 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.118 | 1963 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 334,5 | 1 241,9 | 0,0 | 1 127,0 | 40 | 1 804,227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,227 | 1 452,80 | 1 452,80 | 31.12.2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.30 | 1977 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 4 411,6 | 4 130,8 | 107,2 | 2 597,6 | 114 | 3 874,518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874,518 | 937,96 | 937,96 | 31.12.2020 |
| 6 |  | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, д.65 | 1983 |  | панель | 9 | 9 | 19 221,7 | 16 915,5 | 122,1 | 16 793,4 | 640 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,667 | 201,28 | 201,28 | 31.12.2020 |
| 7 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.67/4 | 1982 |  | панельн. | 5 | 4 | 3 483,6 | 3 120,6 | 49,3 | 3 071,3 | 121 | 3 572,545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572,545 | 1 144,83 | 1 144,83 | 31.12.2020 |
| 8 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.82 | 1995 |  | панельн. | 9 | 6 | 12 799,6 | 11 387,7 | 157,1 | 11 190,6 | 394 | 1 702,333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,333 | 149,49 | 149,49 | 31.12.2020 |
| 9 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д.9 | 1962 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 660,1 | 606,9 | 25,8 | 581,1 | 29 | 1 421,242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421,242 | 2 341,81 | 2 341,81 | 31.12.2020 |
| 10 |  | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Вокзальная, д.26а | 1959 |  | кирпичн. | 3 | 3 | 1 904,3 | 1 531,2 | 41,2 | 1 019,5 | 42 | 2 559,213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559,213 | 1 671,38 | 1 460,02 | 31.12.2020 |
| 11 |  | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.24 | 1961 |  | кирпичн. | 3 | 3 | 1 524,7 | 1 078,2 | 0,0 | 720,1 | 34 | 2 189,021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189,021 | 2 030,26 | 1 768,66 | 31.12.2020 |
| 12 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лермонтова, д.4 | 1948 |  | кирпичн. | 3 | 2 | 1 051,2 | 928,2 | 0,0 | 835,2 | 30 | 1 777,575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,575 | 1 915,08 | 1 915,08 | 31.12.2020 |
| 13 |  | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.15 | 1960 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 353,5 | 1 258,3 | 44,2 | 977,9 | 44 | 1 847,279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,279 | 1 468,08 | 1 276,77 | 31.12.2020 |
| 14 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, д.6 | 1974 |  | панельн. | 5 | 6 | 4 805,6 | 4 350,9 | 43,7 | 4 307,2 | 178 | 4 529,385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529,385 | 1 041,02 | 1 041,02 | 31.12.2020 |
| 15 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, д.12 | 1990 |  | кирпичн. | 5 | 6 | 4 861,4 | 4 331,9 | 98,2 | 4 103,1 | 168 | 5 241,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241,989 | 1 210,09 | 1 210,09 | 31.12.2020 |
| 16 |  | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.27 | 1931 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 623,1 | 575,9 | 0,0 | 575,9 | 17 | 343,038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,038 | 595,66 | 601,81 | 31.12.2020 |
| 17 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.9 | 1984 |  | панельн. | 5 | 7 | 6 769,0 | 6 096,9 | 117,6 | 5 979,3 | 213 | 7 305678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 305,678 | 1 198,26 | 1 198,26 | 31.12.2020 |
| 18 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.1 | 1962 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 681,4 | 627,3 | 0,0 | 627,3 | 14 | 1 449,728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449,728 | 2 311,06 | 2 311,06 | 31.12.2020 |
| 19 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.4/2 | 1995 |  | панельн. | 9 | 2 | 5 489,0 | 4 835,9 | 55,5 | 4 593,2 | 187 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,667 | 704,04 | 704,04 | 31.12.2020 |
| Итого за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 40 974,3 | 36 839,2 | 1 396,2 | 33 445,4 | 1 270 | 32 877, 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 877, 469 | 892,46 | 892,46 |  |
| 20 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.77 |  | 1967 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 3 419,9 | 3 264,1 | 28,4 | 2 506,5 | 97 | 3 575,213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575,213 | 1 095,31 | 1 095,31 | 31.12.2021 |
| 21 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.97 |  | 1964 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 376,7 | 1 268,9 | 104,3 | 1 123,8 | 45 | 1 813,951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813,951 | 1 429,55 | 1 429,55 | 31.12.2021 |
| 22 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.82 |  | 1995 |  | панельн. | 9 | 6 | 12 799,6 | 11 387,7 | 157,1 | 11 190,6 | 394 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,667 | 298,98 | 298,98 | 31.12.2021 |
| 23 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Левитана, д.30 |  | 1964 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 336,1 | 1 239,3 | 38,2 | 885,9 | 40 | 1 762,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762,130 | 1 421,88 | 1 421,88 | 31.12.2021 |
| 24 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Левитана, д.42 |  | 1966 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 353,0 | 1 248,3 | 52,2 | 1 196,1 | 47 | 1 807,124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807,124 | 1 447,67 | 1 447,67 | 31.12.2021 |
| 25 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленская, д.11 |  | 1965 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 345,9 | 1 247,5 | 124,6 | 1 078,3 | 45 | 1 779,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779,002 | 1 426,05 | 1 426,05 | 31.12.2021 |
| 26 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.4 |  | 1956 |  | кирпичн. | 2 | 1 | 560,8 | 510,3 | 0,00 | 510,3 | 17 | 1 200,927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,927 | 2 353,37 | 2 353,37 | 31.12.2021 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 27 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. 7 Микрорайон, д.3 |  | 1995 |  | панельн. | 9 | 2 | 4 367,9 | 3 917,3 | 182,0 | 3 735,3 | 141 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,667 | 869,14 | 869,14 | 31.12.2021 |
| 28 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.10 |  | 1996 |  | панельн. | 9 | 2 | 4 572,3 | 3 995,4 | 130,1 | 3 865,3 | 157 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,667 | 852,15 | 852,15 | 31.12.2021 |
| 29 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.12 |  | 1996 |  | панельн. | 9 | 3 | 6 616,7 | 5 781,5 | 0,00 | 5 183,8 | 173 | 5 107,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 107,001 | 883,33 | 883,33 | 31.12.2021 |
| 30 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.48а |  | 1965 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 355,3 | 1 248,4 | 41,5 | 1 206,9 | 59 | 1 798,197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,197 | 1 440,40 | 1 440,40 | 31.12.2021 |
| 31 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.50а |  | 1964 |  | кирпичн. | 3 | 2 | 1 268,5 | 1 188,3 | 537,8 | 420,4 | 41 | 2 167,904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,904 | 1 824,38 | 1 824,38 | 31.12.2021 |
| 32 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.2 |  | 1986 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 601,6 | 542,2 | 0,00 | 542,2 | 14 | 1 652,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652,015 | 3 046,88 | 3 046,88 | 31.12.2021 |
| Итого за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 36 586,1 | 31 167,6 | 1 957,5 | 28 086,9 | 1 244 | 35 614,618 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 614,618 | 1 142,68 | 1 142,68 |  |
| 33 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.12 | 1987 |  | кирпичн. | 5 | 4 | 2 893,1 | 2 620,7 | 100,5 | 2 401,1 | 96 | 2 458,058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458,058 | 937,94 | 937,94 | 31.12.2022 |
| 34 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.19 | 1990 |  | кирпичн. | 5 | 10 | 9 369,0 | 6 960,9 | 161,4 | 6 458,6 | 254 | 7 960,162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960,162 | 1 143,55 | 1 143,55 | 31.12.2022 |
| 35 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пирогова, д.9 | 2002 |  | панельн. | 5 | 4 | 4 741,5 | 3 960,3 | 488,7 | 3 471,6 | 163 | 4 028,510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028,510 | 1 017,22 | 1 017,22 | 31.12.2022 |
| 36 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.68 | 1974 |  | панельн. | 5 | 4 | 2 997,5 | 2 691,3 | 0,00 | 2 643,9 | 105 | 2 546,759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546,759 | 946,29 | 946,29 | 31.12.2022 |
| 37 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Сухорукова, д.1 | 1973 |  | бревно | 2 | 2 | 532,8 | 492,8 | 59,4 | 433,4 | 27 | 1 014,549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014,549 | 2 058,74 | 2 058,74 | 31.12.2022 |
| 38 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Сухорукова, д.2 | 1975 |  | бревно | 2 | 2 | 538,5 | 499,3 | 232,2 | 267,1 | 27 | 1 036,183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,183 | 2 075,27 | 2 075,27 | 31.12.2022 |
| 39 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.4/1 | 1976 |  | панельн. | 5 | 8 | 6 312,9 | 5 730,4 | 148,2 | 5 368,5 | 266 | 5 938,578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938,578 | 1 036,33 | 1 036,33 | 31.12.2022 |
| 40 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/1 | 1978 |  | панельн. | 5 | 6 | 5 468,2 | 4 933,6 | 117,4 | 4 816,2 | 186 | 4 645,934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,934 | 941,69 | 941,69 | 31.12.2022 |
| 41 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.156б | 1980 |  | кирпичн. | 2 | 2 | 498,8 | 451,3 | 25,0 | 426,3 | 19 | 1 156,061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,061 | 2 561,63 | 2 561,63 | 31.12.2022 |
| 42 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.48б | 1972 |  | кирпичн. | 4 | 2 | 1 366,8 | 1 233,0 | 81,9 | 1 151,1 | 46 | 1 787,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787,034 | 1 449,34 | 1 449,34 | 31.12.2022 |
| 43 |  | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шилина, д.6 | 1981 |  | кирпичн. | 3 | 1 | 1 867,0 | 1 594,0 | 542,8 | 649,1 | 55 | 3 042,786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042,786 | 1 908,90 | 1 908,90 | 31.12.2022 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству	  	                                                                                                                                            О.А.Михайлова

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 09.04.2020 | № | 553 |

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса  на 2014-2043 годы по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее- МКД) | Общая площадь МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт крыши |  | ремонт фасада |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  | работы по строительному контролю |  |
|  |  | кв.м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |  | ед. |  | тыс.руб. | кв.м | тыс.руб. | кв.м | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого за 2020-2022 годы |  | 153 232,0 | 120 068,337 | 335,851 | 1 216,562 | 1 4530,548 | 6 034,544 |  | 15 |  | 25 000,005 | 20 346 | 66 574,001 |  |  | 35 | 3 943,828 | 55 | 2 432,998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого за 2020 год |  | 75 671,6 | 51 576,248 | 335,850 | 1 216,562 | 547,902 | 227,544 |  | 6 | 10 000,002 |  | 10 900,30 | 36 818,372 | 0,0 | 0,00 | 10 | 1 378,286 | 21 | 1 051,729 |
| 1 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленский, д.4 | 655,9 | 1 412,163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 497,7 | 1 351,753 | 0,0 | 0,0 | 1 | 31,483 | 1 | 28,927 |
| 2 | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Трестовский, д.3 | 998,0 | 2 034,636 | 0,00 | 1 216,562 | 547,902 | 227 544,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 42,628 |
| 3 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.62 | 3087,6 | 1 702,333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 | 1 666,667 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 35,666 |
| 4 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.118 | 1 334,5 | 1 804,227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 519,9 | 1 703,712 | 0,0 | 0,0 | 1 | 64,056 | 1 | 36,459 |
| 5 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.30 | 4 411,6 | 3 874,518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 1 094,3 | 3 586,021 | 0,0 | 0,0 | 1 | 211,756 | 1 | 76,740 |
| 6 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.65 | 19 177,5 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 | 3 333,334 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2 | 71,333 |
| 7 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.67/4 | 3 483,6 | 3 572,545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 822,8 | 3 333,985 | 0,0 | 0,0 | 1 | 167,212 | 1 | 71,347 |
| 8 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.82 | 12 799,6 | 1 702,333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 | 1 666,667 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 35,666 |
| 9 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная, д.9 | 660,1 | 1 421,242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 500,9 | 1 360,444 | 0,0 | 0,0 | 1 | 31,80 | 1 | 29,113 |
| 10 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Вокзальная, д.26а | 1 904,3 | 2 559,213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 764,6 | 2 505,594 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 53,619 |
| 11 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.24 | 1 524,7 | 2 189,021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 654,0 | 2 143,158 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 45,863 |
| 12 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лермонтова, д.4 | 1 051,2 | 1 777,575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 516,0 | 1 690,932 | 0,0 | 0,0 | 1 | 50,457 | 1 | 36,185 |
| 13 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.15 | 1 353,5 | 1 847,279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 551,9 | 1 808,576 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 38,703 |
| 14 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, д.6 | 4 805,6 | 4 529,385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 1 284,3 | 4 208,651 | 0,0 | 0,0 | 1 | 230,668 | 1 | 90,065 |
| 15 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, д.12 | 4 861,4 | 5 241,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 1 496,4 | 4 903,702 | 0,0 | 0,0 | 1 | 233,347 | 1 | 104,939 |
| 16 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Розы Люксембург, д.27 | 623,1 | 343,038 | 335,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 7,187 |
| 17 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, д.9 | 6 769,0 | 7 305,678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 1 686,7 | 6 834,508 | 0,0 | 0,0 | 1 | 324,912 | 1 | 146,258 |
| 18 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.1 | 681,4 | 1 449,728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 510,8 | 1 387,332 | 0,0 | 0,0 | 1 | 32,707 | 1 | 29,688 |
| 19 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, д.4/2 | 5 489,0 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 | 3 333,334 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 2 | 71,333 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого за 2021 год |  | 40 974,3 | 32 877,469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 | 15 000,003 |  | 5 236,9 | 16 595,665 | 0,00 | 0,00 | 9 | 605,654 | 18 | 676,147 |
| 20 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.77 | 3 419,9 | 3 575,213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 1 019,1 | 3 339,590 | 0,00 | 0,00 | 1 | 164,155 | 1 | 71,467 |
| 21 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.97 | 1 376,7 | 1 813,951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 522,2 | 1 711,249 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66,081 | 1 | 36,620 |
| 22 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д.82 | 12 799,6 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 3 333,334 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 71,333 |
| 23 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Левитана, д.30 | 1 336,1 | 1 762,130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 507,3 | 1 662,422 | 0,00 | 0,00 | 1 | 64,132 | 1 | 35,575 |
| 24 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Левитана, д.42 | 1 353,0 | 1 807,124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 520,5 | 1 705,678 | 0,00 | 0,00 | 1 | 64,944 | 1 | 36,501 |
| 25 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленская, д.11 | 1 345,9 | 1 779,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 512,2 | 1 678,479 | 0,00 | 0,00 | 1 | 64,603 | 1 | 35,919 |
| 26 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, д.4 | 560,8 | 1 200,927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 423,2 | 1 149,411 | 0,00 | 0,00 | 1 | 26,918 | 1 | 24,597 |
| 27 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. 7 Микрорайон, д.3 | 4 367,9 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 3 333,334 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 71,333 |
| 28 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.10 | 4 572,3 | 3 404,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 3 333,334 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 71,333 |
| 29 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.12 | 6 616,7 | 5 107,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 5 000,001 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 107,000 |
| 30 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.48а | 1 355,3 | 1 798,197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 517,8 | 1 696,830 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65,054 | 1 | 36,312 |
| 31 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.50а | 1 268,5 | 2 167,904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 629,5 | 2 062,871 | 0,00 | 0,00 | 1 | 60,888 | 1 | 44,145 |
| 32 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, д.2 | 601,6 | 1 652,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 585,1 | 1 589,131 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28,876 | 1 | 34,007 |
| Итого за 2022 год |  | 36 586,1 | 35 614,618 | 0,00 | 0,00 | 13 982,645 | 5 807,000 | 0 |  | 0,00 |  | 4 209,1 | 13 159,963 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1 959,887 | 16 | 705,121 |
| 33 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д.12 | 2 893,1 | 2 458,058 | 0,00 | 0,00 | 1 588,311 | 659,626 | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 162 013,60 | 2 | 48,105 |
| 34 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, д.19 | 9 369,0 | 7 960,162 | 0,00 | 0,00 | 5 143,581 | 2 136,132 | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 524 664,00 | 2 | 155,785 |
| 35 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пирогова, д.9 | 4 741,5 | 4 028,510 | 0,00 | 0,00 | 2 603,083 | 1 081,062 | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 265 524,00 | 2 | 78,840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 36 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.68 | 2 997,5 | 2 546,759 | 0,00 | 0,00 | 1 645,627 | 683,430 | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 167 860,00 | 2 | 49,841 |
| 37 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Сухорукова, д.1 | 532,8 | 1 014,549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 356,5 | 968,254 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 574,40 | 1 | 20,720 |
| 38 | г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Сухорукова, д.2 | 538,5 | 1 036,183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 364,2 | 989,167 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 848,00 | 1 | 21,168 |
| 39 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.4/1 | 6 312,9 | 5 938,578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 1 683,7 | 5 517,484 | 0,00 | 0,00 | 1 | 303 019,20 | 1 | 118,074 |
| 40 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, д.9/1 | 5 468,2 | 4 645,934 | 0,00 | 0,00 | 3 002,041 | 1 246,749 | 0 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 306 219,20 | 2 | 90,924 |
| 41 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д.156б | 498,8 | 1 156,061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 408,1 | 1 108,399 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 942,40 | 1 | 23,719 |
| 42 | г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Шахтеров, д.48б | 1 366,8 | 1 787,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 514,3 | 1 685,361 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 606,40 | 1 | 36,066 |
| 43 | г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Шилина, д.6 | 1 867,0 | 3 042,786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 882,3 | 2 891,297 | 0,00 | 0,00 | 1 | 89 616,00 | 1 | 61,873 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по  жилищно-коммунальному хозяйству	  	                                                                                                                                              О.А.Михайлова

| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |  |  |  |
| округа от | 09.04.2020 | № | 553 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

по Ленинск-Кузнецкому городскому округу на 2020-2022 годы

| Период | Общая площадь многоквартирных домов (да-лее - МКД), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2020-2022 годы | 153232,0 | 4 913 |  |  |  | 43 | 43 |  |  |  | 120 068 337,44 | 120 068 337,44 |
| 2020 год | 75 671,6 | 2 399 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 576 248,87 | 51 576 248,87 |
| 2021 год | 40 974,3 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 877 469,70 | 32 877 469,70 |
| 2022 год | 36 586,1 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 614 618,87 | 35 614 618,87 |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                                                           О.А.Михайлова